Մրցութային փաստաթղթեր

Փոքր ծավալի աշխատանքների գնում
Ազգային մրցակցային սակարկություն (NCB) 

ՄԱՍ 1

Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում (3 լոտով)

NCB No։ GIZ/ESF/CW/NCB-2024/001
Ծրագիր՝ «Փոքր մասշտաբի վերականգնվող էներգիայի և էներգիաարդյունավետության միջոցառումներ հանրային շենքերում և պիլոտային մեկուսացում տնային տնտեսությունների մակարդակում միջոցառում» 
ԳՄՀԸ/GIZ դրամաշնորհ No.  81297609
Պատվիրատու` Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ
Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
«26» հուլիս 2024թ.
ՄԱՍ 1

1.  
I բաժին` Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին

2.  IV բաժին` Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր
3.  V բաժին` Իրավասու երկրներ

4.  VI բաժին` ԵՄ քաղաքականություն. Կոռուպցիա և խարդախություն

5.  VIII բաժին` Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

6.  X բաժին` Պայմանագրի ձևաթղթեր
I Բաժին. Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին

Դրույթների ցանկ

5Ա. Ընդհանուր դրույթներ


51.
Հայտի ոլորտը


52.
Միջոցների աղբյուրը


63.
Կոռուպցիոն և խարդախ գործելակերպ


64.
Մրցույթի իրավասու մասնակիցներ


105.
Թույլատրելի նյութեր. սարքավորումներ և ծառայություններ


10Բ. Մրցութային փաստաթղթերի բովանդակությունը


106.
Մրցութային փաստաթղթերի բաժինները


117.
Մրցութային փաստաթղթերի պարզաբանումներ, այցելություն շինհրապարակ, նախաՄրցութային հանդիպում


138.
Մրցութային փաստաթղթերի փոփոխություն


13Գ. Մրցութային առաջարկների պատրաստում


139.
Մրցութային  ծախսեր


1410.
Մրցույթի լեզուն


1411.
Մրցութային առաջարկի մաս կազմող փաստաթղթերը


1512.
Մրցութային Հայտ և աղյուսակներ


1513.
Այլընտրանքային Մրցութային առաջարկներ


1614.
Մրցութային առաջարկի գները և զեղչերը


1715.
Մրցութային առաջարկի արժույթները և վճարում


1716.
Տեխնիկական առաջարկի մաս կազմող փաստաթղթերը


1717.
Մրցույթի մասնակցի որակավորումները հաստատող փաստաթղթեր


1818.
Մրցութային առաջարկների վավերության ժամկետ


1819.
Մրցույթի երաշխիք


2120.
Մրցութային առաջարկի ձևաչափը և ստորագրելը


22Դ. Մրցութային առաջարկներ ներկայացնելը և բացումը


2221.
Մրցութային առաջարկներ կնքելը և նշելը


2222.
Մրցութային առաջարկների ներկայցման վերջնաժամկետ


2223.
Ուշացված Մրցութային առաջարկներ


2224.
Մրցութային առաջարկների հետ վերցնել, փոխարինելը և փոփոխելը


2325.
Մրցութային առաջարկների բացում


23Ե.
Մրցութային առաջարկների գնահատումը և համեմատումը


2326.
Գաղտնիություն


2327.
Մրցութային առաջարկների պարզաբանում


2428.
Շեղումներ, վերապահումներ և բացթողումներ


2429.
Համապատասխանության որոշում


2530.
Անհամապատասխանություններ, սխալներ և բացթողումներ


2631.
Թվաբանական սխալների ուղղում


2632.
Փոխարկումը մեկ արժեքի /Կ / Չ/


2733.
Նախապատվության զեղչ /Կ / Չ/


2734.
Ենթակապալառուներ


2735.
Մրցութային առաջարկների գնահատում


2836.
Մրցութային առաջարկների համեմատում


2837.
Մրցույթի մասնակցի որակավորումը


2938.
Պատվիրատուի իրավունքը՝ ընդունել որևէ Մրցութային առաջարկ կամ մերժել որևէ կամ բոլոր Մրցութային առաջարկները


29Զ. Պայմանագրի շնորհումը


2939.
Շնորհման չափանիշները


2940.
Շնորհման ծանուցում


3041.
Պայմանագրի ստորագրումը


3042.
Կատարման երաշխիք


3143.
Վեճի դատավոր



 
I բաժին. Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին
	Ա. Ընդհանուր դրույթներ

	1. Հայտի ոլորտը
	1.1 Պատվիրատուն, որի սահմանումը տրված է «Մրցութային տվյալների աղյուսակ»-ում (այսուհետ` «ՄՏԱ»), թողարկել է սույն Մրցութային փաստաթղթերը ՄՏԱ-ում սահմանված «Հայտերի ներկայացնելու հրավերի» առնչությամբ, Բաժին VII-ում` «Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները», նշված Աշխատանքները գնելու համար: Սույն մրցույթի լոտերի (պայմանագրերի) անվանումները և նույնականացման համարները սահմանված են ՄՏԱ-ում:

	
	Այս Մրցութային փաստաթղթում ամենուր՝

(ա)
«գրավոր» տերմինը նշանակում է գրավոր եղանակով կատարված հաղորդակցություն և հանձնում ստացականի դիմաց,

(բ)
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ենթատեքստից բխում է հակառակը, եզակիով օգտագործված բառերն ունեն նույն իմաստը, ինչ որ հոգնակիով օգտագործածները,
(գ)
«օր» նշանակում է օրացուցային օր:


	2. Միջոցների աղբյուրը
	Ստացողը (այսուհետ` «Ստացող»), որի սահմանումը բերված է ՄՏԱ-ում, ստացել է, կամ դիմել է ԵՄ-ին (այսուհետ` «ԵՄ»)` ՄՏԱ-ում նշված գումարով, ՄՏԱ-ում նշված ծրագրի համար ֆինանսավորում ստանալու համար (այսուհետ` «Միջոցներ»): Ստացողը մտադիր է տրամադրել միջոցների մի մասն այն պայմանագրի (-երի) շրջանակներում թույլատրելի վճարումներ անելու համար, որի համար թողարկվել են սույն Մրցութային փաստաթղթերը: 

	
	Վճարումները ԵՄ-ի կողմից կիրականցվեն միայն Ստացողի խնդրանքով ու ԵՄ-ի հաստատմամբ, և բոլոր առումներով պետք է համապատասխանեն Դրամաշնորհային (կամ որևէ այլ ֆինանսավորման) համաձայնագրի պայմաններին և պահանջներին: Դրամաշնորհային (կամ այլ ֆինանսավորման) համաձայնագրով արգելվում է մասհանումներ անել դրամաշնորհից (կամ այլ ֆինանսավորումից) այնպիսի անձանց կամ կազմակերպություններին, կամ որևէ ապրանքի ներկրման համար վճարումներ անելու նպատակով, որոնք` որքանով տեղյակ է ԵՄ-ն, արգելված են ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդի կողմից` ՄԱԿ-ի կանոնադրության VII գլխի համաձայն ընդունված որոշմամբ: Ստացողից բացի ոչ մի այլ կողմ չի կարող ձեռք բերել որևէ իրավունք Դրամաշնորհային (կամ այլ ֆինանսավորման) համաձայնգրով, կամ որևէ պահանջ ներկայացնել Դրամաշնորհի (կամ այլ ֆինանսավորման) միջոցներին:


	3. Կոռուպցիոն և խարդախ գործելակերպ
	ԵՄ-ն պահանջում է կոռուպցիոն և խարդախ գործելակերպի բացառման քաղաքականության դրույթների պահպանում, որոնք սահմանված են VI բաժնում
Ի կատարումն այդ քաղաքականության, Մրցույթի մասնակիցները պետք է իրենք թույլ տան, ինչպես նաև պահանջեն իրենց գործակալներից (անկախ նրանից, հայտարարված են դրանք, թե ոչ), ենթակապալառուներից, ենթախորհրդատուներից, ծառայություններ մատուցողներից, մատակարարներից կամ դրանց աշխատողներից թույլ տալ ԵՄ-ին զննել նախաորակավորման գործընթացի, առաջարկների ներկայացման և պայմանագրի կատարման (շնորհման դեպքում) հետ առնչվող բոլոր հաշիվները, հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը, ինչպես նաև իրականացնել դրանց աուդիտ` ԵՄ-ի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից:

	4. Մրցույթի իրավասու մասնակիցներ

	Մրցույթի մասնակիցը կարող է լինել մասնավոր ընկերություն կամ պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպություն` ՀՄՄ 4.5 կետի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում, կամ դրանց` որևէ ձևով միավորված համատեղ գործունեություն (ՀԳ), որը ստեղծվել է գործող համաձայնագրով, կամ որի ստեղծումը հիմնավորվում է նման համաձայնագիր կազմելու մտադրության նամակով: Համատեղ գործունեության դեպքում բոլոր անդամները համապարտ պատասխանատվություն են կրում Պայմանագիրը` վերջինս պայմանների համաձայն, կատարելու համար: ՀԳ-ն կնշանակի Ներկայացուցիչ, որը լիազորված կլինի ՀԳ-ի անդամներից որևէ մեկի և բոլոր անդամների անունից ցանկացած գործողություն կատարելու համար Մրցութային գործընթացի ժամանակ, իսկ եթե Պայմանագիրը շնորհվի ՀԳ-ին` ապա նաև Պայմանագիրն իրականացնելու ժամանակ: ՀԳ-ի անդամների թվի առումով սահմանափակում չկա, եթե դրա մասին հատուկ չի նշվում ՄՏԱ-ում: 

	
	Մրցույթի մասնակիցը չպետք է ունենա շահերի բախում: Շահերի բախում ունեցող բոլոր Մրցույթի մասնակիցները կորակազրկվեն: Սույն Մրցութային գործընթացում կհամարվի, որ Մրցույթի մասնակիցն ունի շահերի բախում, եթե նա `
(ա)
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով վերահսկում է Մրցույթի մեկ այլ մասնակցին, վերահսկվում է նրա կողմից, կամ Մրցույթի մեկ այլ մասնակցի հետ գտնվում ընդհանուր վերահսկողության տակ, կամ
(բ)
ստացել է ուղղակի կամ անուղղակի սուբսիդիա Մրցույթի մեկ այլ մասնակցից, կամ 

(գ)
ունի նույն իրավական ներկայացուցիչը, ինչ որ Մրցույթի մեկ այլ մասնակից, կամ
(դ) 
այնպիսի հարաբերությունների մեջ է մրցույթի մեկ այլ մասնակցի հետ ՝ ուղղակիորեն կամ ընդհանուր երրորդ անձանց միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս նրան ազդել Պատվիրատուի որոշումների վրա՝ կապված Մրցութային առաջարկի գործընթացի հետ, կամ
(ե) 
սույն Մրցութային գործընթացում մասնակցում է մեկից ավելի Հայտում: Մեկից ավել Հայտում ներգրավված լինելը կհանգեցնի բոլոր այն առաջարկների որակազրկմանը, որոնցում ներգրավված է տվյալ Մասնակիցը: Այնուամենայնիվ, դա չի սահմանափակում միևնույն ենթակապալառուի ներառումը մեկից ավելի հայտերում, կամ 

(զ)
նրա դուստր կազմակերպություններից որևէ մեկը մասնակցել է որպես խորհրդատու այն աշխատանքների մանրամասն նախագծի կամ մասնագրերի պատրաստմանը, որոնք հանդիսանում են սույն մրցույթի առարկա, կամ 

(է)
նրա դուստր կազմակերպություններից որևէ մեկը Պատվիրատուի կամ Ստացողի կողմից վարձվել է (կամ նախատեսվում է վարձվել) որպես Ճարտարագետ Պայմանագրի իրականացման համար, կամ
(ը)
իրականացնելու է աշխատանքներ, տրամադրելու է ապրանքներ կամ ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք բխում կամ ուղղակիորեն առնչվում են ՄՏԱ-ի ՀՄՄ 2.1-ում սահմանված ծրագրի խորհրդատվական ծառայությունների պատրաստումից կամ կատարումից, որն իրականացրել է ինքը կամ նրա կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկվող որևէ դուստր ընկերություն, կամ այնպիսի ընկերություն, որի հետ գտնվում է համատեղ վերահսկողության տակ, կամ
(թ)
ունի սերտ գործարար կամ ընտանեկան հարաբերություններ Ստացողի մասնագիտական անձնակազմի (կամ ծրագրի իրականացման կազմակերպության, կամ դրամաշնորհի մի մասի ստացողի) հետ, որը`(i) ուղղակի կամ անուղղակի կերպով մասնակցել է պայմանագրի Մրցութային փաստաթղթերի կամ մասնագրերի պատրաստմանը, և/կամ գնահատման գործընթացին, կամ (ii) ներգրավված կլինի այդ պայմանագրի վերահսկմանը, քանի դեռ այդ հարաբերություններից բխող շահերի բախումը լուծված չլինի Բանկի կողմից ընդունելի ձևով` ողջ գնման ընթացակարգի և պայմանագրի իրականացման ընթացքում:

	
	4.1 Մրցույթի մասնակիցը կարող է ունենալ ցանկացած երկրի ազգություն` ՀՄՄ 4.7 կետի սահմանափակումներով հանդերձ: Մրցույթի մասնակիցը համարվում է տվյալ երկրի ազգություն ունեցող, եթե նա հանդիսանում է տվյալ երկրի քաղաքացի, գրանցված է կամ գործունեություն է ծավալում տվյալ երկրի օրենսդրության դրույթներին համապատասխան, ինչը հիմնավորվում է նրա հիմնադրման փաստաթղթերով (կամ հիմնադրման կամ միավորման համարժեք այլ փաստաթղթերով): Այս չափանիշը վերաբերում է նաև Պայմանագրի ուրևէ մասի, այդ թվում Առնչվող ծառայությունների համար առաջարկվող ենթակապալառուների կամ ենթախորհրդատուների ազգությունը որոշելիս:

	
	4.2 Այն մրցույթի մասնակիցը, որի նկատմամբ ԵՄ-ի կողմից կիրառվել են պատժամիջոցներ վերոնշյալ ՀՄՄ 3.1 ենթակետի համաձայն, այդ թվում «ՄԶՎԲ փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհներում կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման ուղեցույցների» («Հակակոռուպցիոն ուղեցույցներ») համաձայն, իրավասու չեն նախավորակավորվելու, մասնակցելու սակարկություններին կամ շնորհվելու ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերի համար, կամ` ֆինանսապես, կամ որևէ այլ կերպ, օգուտ ստանալ ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերից` ԵՄ-ի կողմից որոշված ժամանակաշրջանի ընթացքում: Արգելված ընկերությունների և անհատների ցանկը մատչելի է ՄՏԱ-ում նշված էլեկտրոնային հասցեով:

	
	4.3 Պատվիրատուի երկրի պետական սեփականություն հանդիսացող ձեռնարկությունները կամ հաստատությունները կարող են մասնակցել միայն այն դեպքում, եթե հիմնավորեն, որ նրանք` (i) իրավաբանորեն և ֆինանսապես ինքնուրույն են, (ii) գործում են առևտրային օրենքի շրջանակներում, և (iii) չեն հանդիսանում Պատվիրատուից կախյալ գործակալություններ: Իրավասու լինելու համար, պետական սեփականություն հանդիսացող ձեռնարկությունը կամ հաստատությունը պետք է` ներկայացնելով բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը, այդ թվում իր կանոնադրությունը և ԵՄ-ի կողմից պահանջված այլ տեղեկատվությունը, ԵՄ-ին գոհացնող կերպով հիմնավորի, որ նա` (i) հանդիսանում է պետությունից առանձին իրավաբանական անձ, (ii) ներկայումս չի ստանում էական սուբսիդիա կամ բյուջետային աջակցություն, (iii) պարտավոր չէ իր շահույթը փոխանցել պետությանը, կարող է ձեռք բերել իրավունքներ և պարտականություններ, փոխառությամբ վերցնել միջոցներ, իրավասու է մարելու պարտքերը և ճանաչվել սնանկ, և (iv) նա չի մրցում մի պայմանագրի համար, որը պետք է շնորհվի այն պետական վարչության կամ գործակալության կողմից, որը` կիրառվող օրենսդրությամբ կամ կանոնակարգերով, նրա ենթահաշվետու կամ վերահսկող լիազոր մարմինն է, կամ կարող է ազդել նրա վրա կամ իրականացնել նրա վերահսկումը:


	
	4.4 Պատվիրատուն չպետք է կասեցնի Մրցույթի մասնակցին մրցույթին մասնակցելուց Մրցույթի ապահովման հայտարարագրի գործարկման արդյունքում մեկ այլ ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում համաձայն ՀՄՄ 19.5 կետի: Անիրավասու հայտարարված ընկերությունների ցանկը ըստ ՀՄՄ 19.5 կետի հասանելի է ՄՏԱ-ում նշված էլեկտրոնային հասցեում: 

	
	4.5 Ընկերությունները կամ անհատները կարող են լինել ոչ իրավասու, եթե դրա մասին նշված է V բաժնում (Իրավասու երկրներ), և` (ա) օրենքով կամ պաշտոնական ակտով, Ստացողի երկիրն արգելում է առևտրային հարաբերություններ այդ երկրի հետ, պայմանով, որը Բանկը համոզվի, որ այդ արգելքը չի բացառի արդյունավետ մրցակցությունը պահանջվող ապրանքների մատակարարման կամ աշխատանքների ու ծառայությունների պայմանագրերի կնքման գործընթացում, կամ (բ) Միացյալ ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի VII խարտիայի որոշման համապատասխան, Ստացողի երկիրն արգելել է որևէ ներմուծում այդ երկրից, կամ որևէ վճարում որևէ երկրին, կամ այդ երկրի անհատին կամ կազմակերպությանը:
4.6 Մրցույթի մասնակիցը պարտավոր է Պատվիրատուին ներկայացնել իրավասության այնպիսի ապացույցներ, որը վերջինս կպահանջի ողջամիտ կերպով:

	5. Թույլատրելի նյութեր. սարքավորումներ և ծառայություններ
	5.1 ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող նյութերը, սարքավորումները և ծառայությունները կարող են ունենալ ցանկացած երկրի ծագում` V բաժնի` «Իրավասու երկրներ», սահմանափակումներով հանդերձ, և Պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող բոլոր ծախսերը չպետք հակասեն այդ սահմանափակմանը: Պատվիրատուի պահանջով՝ Մրցույթի մասնակիցները պետք է ապացույցներ տրամադրեն նյութերի, սարքավորումների և ծառայությունների ծագման մասին: 

	Բ. Մրցութային փաստաթղթերի բովանդակությունը

	6. Մրցութային փաստաթղթերի բաժինները
	6.1 Մրցութային փաստաթղթերը բաղկացած են 1, 2 և 3 մասերից, որոնք ներառում են բոլոր ներքոհիշյալ բաժինները, և պետք է կարդացվեն ՀՄՄ 8 կետի համաձայն թողարկած բոլոր հավելվածների հետ:
ՄԱՍ 1
Մրցութային ընթացակարգեր
I բաժին`
Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին (ՀՄՄ)

II բաժին`
Մրցութային տվյալների աղյուսակ (ՄՏԱ)

III բաժին`
Գնահատման և որակավորման չափանիշներ 

IV բաժին`
Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր 

V բաժին`
Իրավասու երկրներ 

VI բաժին`
ԵՄ-ի քաղաքականություն. Կաշառակերություն և խարդախություն 

ՄԱՍ 2
Աշխատանքներին ներկայցվող պահանջներ
VII բաժին` Աշխատանքներին ներկայցվող պահանջներ
ՄԱՍ 3
Պայմանագրի պայմաններ և պայմանագրային ձևեր
VIII բաժին`
Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ (ՊԸՊ)
IX բաժին`
Պայմանագրի հատուկ պայմաններ (ՊՀՊ)

X բաժին`
Պայմանագրային ձևեր 

	
	6.2 Պատվիրատուի կողմից թողարկած Մրցույթին մասնակցելու հրավերը չի հանդիսանում Մրցութային փաստաթղթերի մաս:

	
	6.3 Պատվիրատուն պատասխանատու չէ Մրցութային փաստաթղթերի և դրանց Հավելվածի ամբողջականության համար, պարզաբանման հարցումներին արված պատասխանների, նախաՄրցութային հանդիպման արձանագրությունների համար, եթե դրանք չեն ստացվել անմիջապես Պատվիրատուից ՀՄՄ 8 կետի համաձայն: Հակասությունների դեպքում գերակայությունը տրվում է անմիջապես Պատվիրատուի կողմից ստացված փաստաթղթերին:

	
	6.4 Ակնկալվում է, որ Մրցույթի մասնակիցը կուսումնասիրի Մրցութային փաստաթղթերի բոլոր հրահանգները, ձևերը, պայմանները, մասնագրերը և իր առաջարկում կներկայացնի Մրցութային փաստաթղթերով պահանջվող բոլոր տեղեկությունները և փաստաթղթերը:

	7. Մրցութային փաստաթղթերի պարզաբանումներ, այցելություն շինհրապարակ, նախա Մրցութային հանդիպում
	7.1 Եթե մրցույթի մասնակցին անհրաժեշտ է ստանալ Մրցութային փաստաթղթերի պարզաբանում, նա պետք է գրավոր կապվի Պատվիրատուի հետ ՄՏԱ-ում նշված Պատվիրատուի հասցեով, կամ բարձրացնի իր հարցը նախամրցութային հանդիպման ընթացքում, եթե այն նախատեսված է ՀՄՄ 7.4 կետով: Պատվիրատուն կպատասխանի բոլոր պարզաբանումների խնդրանքներին գրավոր, եթե դրանք ներկայացվել են հայտերի բացման համար սահմանված ժամկետից շուտ՝ ՄՏԱ-ում նշված ժամանակահատվածում: Պատվիրատուի պատասխանի պատճենները պետք է ուղարկվեն ՀՄՄ 6.3 ենթակետի համաձայն Մրցութային փաստաթղթեր ձեռք բերած բոլոր Մրցույթի մասնակիցներին՝ ներառելով հարցի նկարագրությունը, սակայն առանց նշելու ստացման աղբյուրը: Պատվիրատուն պետք է նաև անմիջապես հրապարակի իր պատասխանը ՄՏԱ-ում նշված կայքում, եթե դա սահմանված է ՄՏԱ-ում: Եթե պարզաբանման արդյունքում առաջանա Մրցութային փաստաթղթերի փոփոխության անհրաժեշտություն, Պատվիրատուն պետք է փոփոխի դրանք ՀՄՄ 8 և ՀՄՄ 22.2 կետերում` հետևելով նշված ընթացակարգին:

	
	Մրցույթի մասնակցին խորհուրդ է տրվում այցելել և ուսումնասիրել Աշխատանքների Շինհրապարակն ու դրա շրջակայքը և ստանալ իր իսկ պատասխանատվությամբ ողջ տեղեկատվությունը, որ կարող է անհրաժեշտ լինել առաջարկը պատրաստելու և Աշխատանքների շինարարության պայմանագիրը կնքելու համար: Մրցույթի մասնակիցն իր հաշվին է հոգում Շինհրապարակի այցելության ծախսերը:

	
	7.2 Պատվիրատուն թույլ կտա Մրցույթի մասնակցին և նրա անձնակազմի կամ գործակալներից որևէ մեկին այցելության նպատակով մուտք գործել իր սեփականությունը հանդիսացող շինություն կամ տարածք, պայմանով, որ Պատվիրատուն, նրա անձնակազմը և գործակալները պատասխանատվություն չեն կրի Պատվիրատուի, նրա անձնակազմի և գործակալների մահվան կամ վնասվածքի, սեփականության կորստի կամ վնասի, կամ որևէ այլ կորստի, վնասի և ծախսերի համար, որոնք պատճառվել են զննման արդյունքում:

	
	7.3 Մրցույթի մասնակցի կողմից նշանակված ներկայացուցիչը հրավիրվում է մասնակցել նախաՄրցութային հանդիպմանը, եթե այդ մասին նշված է ՄՏԱ-ում: Հանդիպման նպատակն է պարզաբանել բոլոր հարցերը և ստանալ պատասխաններ ցանկացած խնդրի շուրջ, որ կարող է առաջ գալ այդ փուլում

	
	7.4 Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր հարցերը գրավոր` հանդիպումից ոչ ուշ, քան մեկ շաբաթ առաջ` որպեսզի վերջիններս հասնեն Պատվիրատուին:

	
	7.5 ՆախաՄրցութային հանդիպման արձանագրությունները (եթե այն եղել է), այդ թվում բարձրացված հարցերը` առանց աղբյուրը նշելու, պատասխանները, ժողովից հետո պատրաստված պատասխանները արագ փոխանցվում են ՀՄՄ 6.3 ենթակետի համաձայն Մրցութային փաստաթղթեր գնած բոլոր Մրցույթի մասնակիցներին: ՆախաՄրցութային հանդիպման արդյունքում Մրցութային փաստաթղթերում կատարված ցանկացած փոփոխություն Պատվիրատուն պետք է ներկայացնի բացառապես ՀՄՄ 8 կետի համաձայն հավելվածի, այլ ոչ նախաՄրցութային հանդիպման արձանագրությունների տեսքով: ՆախաՄրցութային հանդիպմանը չմասնակցելը հիմք չէ Մրցույթի մասնակցին որակազրկելու համար:

	8. Մրցութային փաստաթղթերի փոփոխություն
	8.1 Պատվիրատուն կարող է փոփոխել Մրցութային փաստաթղթերը նախքան հայտերի ներկայացման համար սահմանված վերջնաժամկետը՝ հրատարակելով հավելված:

	
	8.2 Ցանկացած թողարկած հավելված կազմում է Մրցութային փաստաթղթերի մասը և պետք է գրավոր հաղորդվի ՀՄՄ 6.3 ենթակետի համաձայն Մրցութային փաստաթղթեր գնած բոլոր Մրցույթի մասնակիցներին և անմիջապես հրապարակվի Պատվիրատուի ինտերնետային կայքում` ՀՄՄ 7.1 ենթակետի համաձայն: 

	
	8.3 Հայտերը պատրաստելիս հավելվածները հաշվի առնելու նպատակով հնարավոր Մրցույթի մասնակիցներին ողջամիտ ժամկետ տրամադրելու համար Պատվիրատուն` իր հայեցողությամբ, կարող է երկարաձգել առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետը համաձայն ՀՄՄ 22.2 կետի

	Գ. Մրցութային առաջարկների պատրաստում

	9. Մրցութային  ծախսեր
	Մրցույթի մասնակիցը պետք է հոգա Մրցութային առաջարկի նախապատրաստման և ներկայացման հետ կապված բոլոր ծախսերը: Պատվիրատուն ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրի այդ ծախսերի համար՝ անկախ Մրցութային գործընթացի ընթացքից կամ արդյունքից:

	10. Մրցույթի լեզուն
	Մրցութային առաջարկը, ինչպես նաև Մրցութային առաջարկին վերաբերող Մրցույթի մասնակցի և Պատվիրատուի միջև փոխանակված ողջ նամակագրությունը և փաստաթղթերը պետք է գրվեն ՄՏԱ-ում նշված լեզվով: Մրցութային առաջարկի մաս հանդիսացող օժանդակ փաստաթղթերը և տպված գրականությունը կարող են ներկայացվել մեկ այլ լեզվով՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով դրանց ճշգրիտ թարգմանությունը ՄՏԱ-ում նշված լեզվով: Տվյալ դեպքում Մրցութային առաջարկները մեկնաբանելիս ղեկավարող է հանդիսանում թարգմանությունը:

	11. Մրցութային առաջարկի մաս կազմող փաստաթղթերը
	11.1 Մրցութային առաջարկը պետք է պարունակի հետևյալ նյութերը.

ա)
Մրցութային Հայտ` համաձայն ՀՄՄ 12 կետի,

բ)
լրացված Աղյուսակներ` համաձայն ՀՄՄ 12 և 14 կետերի, 

գ)
Մրցույթի երաշխիք կամ Մրցութի ապահովման հայտարարագիր՝ համաձայն ՀՄՄ 19 կետի,
դ)
այլընտրանքային Մրցութային առաջարկներ, եթե թույլատրվում են ՀՄՄ 13 կետով,

ե)
գրավոր հաստատում, որով լիազորվում է Մրցութային առաջարկը ստորագրողին ներկայացնել Մրցույթի մասնակցին ՀՄՄ 20.2 ենթակետի համաձայն, 

զ)
փաստաթղթային ապացույցներ ՀՄՄ 17 ենթակետի համաձայն, որոնք հաստատում են Մրցույթի մասնակցի որակավորումները պայմանագիրը կատարելու համար՝ Մրցութային առաջարկն ընդունելու դեպքում,

է)
Տեխնիկական առաջարկ՝ համաձայն ՀՄՄ 16 կետի,

ը)
ՄՏԱ-ով պահանջվող ցանկացած այլ փաստաթուղթ:

	12. 
	12.1 Համատեղ գործունեության (ՀԳ) կողմից ներկայացված Մրցութային առաջարկը, ի լրումն ՀՄՄ 11.1 կետի պահանջների, պետք է ներառի Համատեղ գործունեության համաձայնագրի պատճեն, որը կնքվում է բոլորի անդամների կողմից: Որպես այլընտրանք, Մրցութային առաջարկի հետ պետք է ներկայացվի Համատեղ գործունեության համաձայնագիր կնքելու մտադրության նամակ` ստորագրված բոլոր անդամների կողմից, այդ թվում առաջարկվող համաձայնագրի նախագիծը:

	13. 
	13.1 Մրցութային Հայտում Մրցույթի մասնակիցը պետք է տեղեկատվություն ներկայացնի գործակալներին կամ այլ կողմերին սույն Մրցութային առաջարկի առնչությամբ վճարված միջնորդավճարների կամ պարգևատրումների մասին: 

	14. Մրցութային Հայտ և աղյուսակներ
	Մրցութային Հայտը և աղյուսակները պետք է պատրաստվեն օգտագործելով IV Բաժնում (Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր) ներկայացված համապատասխան ձևերը: Վերջիններս պետք է լրացվեն առանց տեքստի փոփոխության, բացառությամբ ՀՄՄ 20.2 կետի, որևէ փոխարինում չի թույլատրվում: Բոլոր դատարկ հատվածները պետք է լրացվեն պահանջվող տեղեկատվությամբ

	15. Այլընտրանքային Մրցութային առաջարկներ
	Այլընտրանքային Մրցութային առաջարկները կդիտարկվեն միայն այն դեպքում, եթե դրա մասին նշված լինի ՄՏԱ-ում: 

	
	Ավարտման այլընտրանքային ժամկետներ թույլատրելու դեպքում դրա մասին, ինչպես նաև ավարտման տարբեր ժամկետների գնահատման մեթոդը ներառված լինի ՄՏԱ-ում:

	
	Բացառությամբ ՀՄՄ 13.4 կետով նախատեսված դեպքի, Մրցույթի այն մասնակիցները, որոնք ցանկանում են ներկայացնել Մրցութային փաստաթղթերի պահանջների այլընտրանքային տեխնիկական առաջարկներ, պետք է նախ գնանշեն Պատվիրատուի նախագիծը, ինչպես նկարագրված է Մրցութային փաստաթղթում, իսկ հետո տրամադրեն այլընտրանքային առաջարկի ամբողջական գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը` այդ թվում գծագրերը, նախագծային հաշվարկները, տեխնիկական բնութագրերը, գների բացվածքը, կառուցման առաջարկվող մեթոդները և այլ վերաբերող մանրամասներ, որպեսզի Պատվիրատուն կարողանա կատարել ամբողջական գնահատում: Պատվիրատուն կուսումնասիրի միայն ամենացածր գնահատված Մրցութային գին առաջարկած Մրցույթի մասնակցի տեխնիկական այլընտրանքային առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն հիմնական տեխնիկական պահանջներին:

	
	Եթե դա նշված է ՄՏԱ-ում, Մրցույթի մասնակիցներին թույլ է տրվում ներկայացնել այլընտրանքային տեխնիկական լուծումներ Աշխատանքների կոնկրետ մասերի համար: Այդ մասերը որոշված կլինեն ՀՄՄ-ում և նկարագրված VII Բաժնում` «Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները»: Դրանց գնահատման մեթոդը կսահմանվի III Բաժնում` «Գնահատման և որակավորման չափանիշներ»:

	16. Մրցութային առաջարկի գները և զեղչերը
	Մրցութային Հայտում և Աղյուսակներում Մրցույթի մասնակցի կողմից առաջարկված գներն ու զեղչերը (այդ թվում գնի նվազեցումը) պետք է համապատասխանեն ստորև բերված պահանջներին:

	
	16.1 Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկ ՀՄՄ 1.1-ում նկարագրված բոլոր տեսակի աշխատանքների համար` լրացնելով Աշխատանքների բոլոր կետերի գները, որոնք ներառված են IV բաժինում՝ «Մրցութային առաջարկի ձևաթղթերում»: Միավոր գներով պայմանագրերի դեպքում Մրցույթի մասնակիցը պետք է լրացնի Աշխատանքների ծավալների ցուցակում նկարագրված բոլոր կետերն ու գները: Այն կետերը, որոնց համար մասնակիցը չի լրացրել ոչ մի դրույք կամ գին, կատարվելու դեպքում չեն վճարվի Պատվիրատուի կողմից և կհամարվի, որ դրանք ներառված են Աշխատանքների ծավալների ցուցակների այլ կետերի դրույքների և գների մեջ:

	
	16.2 ՀՄՄ 12.1 ենթակետի համաձայն Մրցութային Հայտում առաջարկված գինը Մրցութային առաջարկի ընդհանուր գումարն է` առանց որևէ առաջարկված զեղչերի:

	
	16.3 Մրցույթի մասնակիցը` Մրցութային Հայտում պետք է նշի ցանկացած զեղչ և դրա կիրառման մեթոդը` համաձայն ՀՄՄ 12.1 կետի:

	
	16.4 Մրցույթի մասնակցի կողմից առաջարկված գները պետք է լինեն ֆիքսված, քանի դեռ ՄՏԱ-ում և Պայմանագրի պայմաններում այլ բան չի նախատեսված: Եթե գները ենթակա են ճշգրտման Պայմանագրի կատարման ընթացքում Պայմանագրի պայմանների համաձայն, Մրցույթի մասնակիցը IV բաժնի (Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր) Տվյալների ճշգրտման աղյուսակում պետք է ներկայացնի կշիռներ գների ճշգրտման բանաձևի համարը` դրանում ներկայացված հրահանգների համաձայն:
16.5 Ինչպես սահմանված է ՀՄՄ 1.1 կետում, Մրցույթային առաջարկների համար հրավիրվում են ինչպես առանձին լոտերի (Պայմանագրերի), այնպես էլ լոտերի ցանկացած զուգակցման համար (Փաթեթներ): Այն մասնակիցները, որոնք ցանկանում են առաջարկել զեղչեր մեկից ավել պայմանագիր ստանալու դեպքում, պետք է իրենց առաջարկում նշեն յուրաքանչյուր փաթեթի, կամ` որպես այլընտրանք, փաթեթի ներսում առանձին պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվող զեղչերը: Զեղչեն ընդունվում են ՀՄՄ 14.4 կետի համաձայն, պայմանով, որ բոլոր լոտերի (պայմանագրերի) առաջարկները բացվում են միաժամանակ: 

	
	16.6 Բոլոր մաքսերը, տուրքերը և այլ գանձումները, որոնք պետք է վճարվեն Կապալառուի կողմից Պայմանագրի շրջանակներում կամ որևէ այլ պատճառներով պետք է ընդգրկվեն Մրցույթի մասնակցի կողմից ներկայացված միավոր գների, արժեքների և Մրցութային առաջարկի ընդհանուր արժեքի մեջ՝ Մրցութային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից 28 օր առաջվա հաշվարկով:

	17. Մրցութային առաջարկի արժույթները և վճարում
	17.1 Մրցութային առաջարկի արժույթները և վճարման արժույթները սահմանվում են ՄՏԱ-ում:

17.2 ՉԻ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ

	18. Տեխնիկական առաջարկի մաս կազմող փաստաթղթերը
	18.1 Մրցույթի մասնակիցը պետք է տրամադրի Տեխնիկական առաջարկ՝ ներառելով տեղեկատվություն աշխատանքային մեթոդների, սարքավորումների, անձնակազմի, ժամանակացույցերի և այլնի մասին, համաձայն IV բաժնի (Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր)` բավարար մանրամասներով, որպեսզի ներկայացնի իր Մրցութային առաջարկի համապատասխանությունն աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներին և ավարտման ժամկետներին:

	19. Մրցույթի մասնակցի որակավորումները հաստատող փաստաթղթեր
	Որպեսզի III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) համաձայն հաստատվեն Մրցույթի մասնակցի որակավորումները Պայմանագրի կատարման hամար, Մրցույթի մասնակիցը պետք է տրամադրի IV բաժնի (Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր) համապատասխան տեղեկատվական աղյուսակներով պահանջված տեղեկատվությունը:

	
	19.1  ՉԻ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ 

	20. Մրցութային առաջարկների վավերության ժամկետ
	Մրցութային առաջարկները պետք է վավեր լինեն ՄՏԱ-ում սահմանված ժամկետի ընթացքում՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված Մրցութային առաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո: Վավերություն ավելի կարճաժամկետ ունեցող Մրցութային առաջարկը մերժվում է` Պատվիրատուի կողմից որպես չհամապատասխանող:

	
	Բացառիկ դեպքերում` մինչև առաջարկների վավերության ժամկետը, Պատվիրատուն կարող է խնդրել Մրցույթի մասնակիցներից երկարաձգել իրենց առաջարկների վավերության ժամկետը: Առաջարկն ու Մրցույթի մասնակիցների պատասխանները պետք է լինեն գրավոր ձևով: Եթե ՀՄՄ 19 ենթակետի համաձայն պահանջվում է Մրցութային երաշխիք, ապա այն նույնպես պետք է երկարաձգվի` առաջարկի վավերության երկարաձգման ժամկետից 28 (քսանութ) օր երկար ժամկետով: Մրցույթի մասնակիցը կարող է մերժել երկարացնել վավերության ժամկետը, որի դեպքում Մրցույթին մասնակցելու երաշխիքը չի կիրառվում: Եթե մրցույթի մասնակիցը համաձայնվում է, նա չի կարող խնդրել, կամ նրան չի կարելի թույլատրել փոփոխություններ անել իր առաջարկում` բացառությամբ ՀՄՄ 18.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

	
	Եթե պայմանագրի շնորհումը հետաձգվում է Մրցութային առաջարկի վավերականության սկզբնական ժամկետի ավարտից հետո (56) հիսունվեց օրը գերազանցող ժամկետով, ապա Պայմանագրի արժեքը պետք է որոշվի հետևյալ կերպ. 

(ա)
ֆիքսված գնով պայմանագրերի դեպքում Պայմանագրի գինը կլինի Մրցութային առաջարկի գինը` ճշգրտված ՄՏԱ-ում սահմանված գործակցով: 

(բ)
Ճշգրտվող գնով պայմանագրերի դեպքում, ճշգրտում չի լինում: 

(գ)
Ամեն դեպքում, մրցույթի գնահատումը պետք է հիմնվի Մրցութային առաջարկի գնի հիման վրա, առանց հաշվի առնելու վերոնշյալ կիրառվող ուղղումները:

	21. Մրցույթի երաշխիք
	21.1 Մրցույթի մասնակիցը` որպես Մրցութային առաջարկի մաս, պարտավոր է բնօրինակով ներկայացնել Մրցութային երաշխիք կամ Մրցույթի ապահովման հայտարարագիր` ՄՏԱ-ում սահմանված ձևով: Մրցութային երաշխիքի դեպքում գումարը և արժույթը պետք է լինեն ՄՏԱ-ում սահմանված ձևով:

	
	21.2 Մրցույթի ապահովման հայտարարագիրը կազմելիս հարկավոր է կիրառել IV բաժնում (Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր) ներառված ձևը:

	
	21.3 Եթե ՀՄՄ 19.1 կետով սահմանված է Մրցութային երաշխիք, այն պետք է` Մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ, լինի հետևյալ ցպահանջ երաշխիքներից որևէ մեկի ձևով.
(ա)
որևէ բանկի կամ ֆինանսական հաստատության (ինչպես օրինակ` ապահովագրական ընկերության, երաշխավորող ընկերության) կողմից թողարկված անվերապահ երաշխիք, կամ
(բ)
անհետկանչելի ակրեդիտիվի նամակ, կամ
(դ)
ՄՏԱ-ով սահմանված այլ երաշխիք
իրավասու երկրի հուսալի աղբյուրից: Եթե անվերապահ երաշխիքը թողարկվում է ոչ Պատվիրատուի երկրում գտնվող ֆինանսական հաստատության կողմից, թողարկող ֆինանսական հաստատությունը պետք է թղթակցային ֆինանսական հաստատություն ունենա Պատվիրատուի երկրում` երաշխիքը կիրառելի դարձնելու համար: Բանկային երաշխիքի դեպքում այն պետք է ներկայացվի կամ օգտագործելով IV բաժնում բերված մրցույթի երաշխիքի ձևով, կամ դրան էապես համանման մեկ այլ ձևաչափով, որը հաստատված կլինի Պատվիրատուի կողմից մինչև առաջարկի ներկայացնելը: Մրցութային երաշխիքը պետք է վավեր լինի մրցույթի սկզբնական վավերության ժամկետից, կամ ՀՄՄ 18.2 ենթակետի համաձայն խնդրված վավերության երկարաձգված ժամկետից 28 (քսանութ) օր անց: 

	
	21.4 Եթե ՀՄՄ 19.1 ենթակետի համաձայն սահմանվված է Մրցութային երաշխիք կամ մրցույթին ապահովման  հայտարարագիր, ապա ցանկացած Մրցութային առաջարկ, որը չի ուղեկցվում էապես համապատասխանող Մրցութային երաշխիքով կամ մրցույթին ապահովման հայտարարագրով, մերժվում է Պատվիրատուի կողմից` որպես պահանջներին չհամապատասխանող: 

	
	21.5 Եթե ՀՄՄ 19.1 ենթակետի համաձայն ներկայացվում է Մրցութային երաշխիք, այն պետք է վերադարձվի չընտրված Մրցույթի մասնակիցներին` ընտրված Մրցույթի մասնակցի հետ Պայմանագիրը կնքելուց և վերջինիս կողմից ՀՄՄ 41 ենթակետի համաձայն Կատարման երաշխիքը ներկայացնելուց հետո հնարավորինս արագ: 

	
	21.6 Ընտրված Մրցույթի մասնակցի Մրցութային երաշխիքը պետք է վերադարձվի նրա հետ Պայմանագիրը կնքելուց և վերջինիս կողմից պահանջվող Կատարման երաշխիքը ներկայացնելուց հետո հնարավորինս արագ:

	
	21.7 Մրցութային երաշխիքը կարող է գանձվել, կամ մրցույթի ապահովման հայտարարագիրը կարող է կիրառվել, եթե`

(ա)
եթե Մրցույթի մասնակիցը հետ է վերցնում իր առաջարկը՝ Մրցութային Հայտում վերջինիս կողմից նշված Մրցութային առաջարկի վավերության ժամանակահատվածում, կամ

(բ)
եթե ընտրված Մրցույթի մասնակիցը սահմանված ժամանակահատվածում.
(1)
չի ստորագրում Պայմանագիրը՝ համաձայն ՀՄՄ 40 կետի, կամ

(2)
չի ներկայացնում Կատարման երաշխիք՝ համաձայն ՀՄՄ 41 կետի:

	
	21.8 Համատեղ գործունեության Մրցութային երաշխիքը կամ մրցույթի ապահովման հայտարարագիրը պետք է լինեն այդ Մրցութային առաջարկը ներկայացնող համատեղ գործունեության անունից: Եթե համատեղ գործունեությունը իրավաբանորեն դեռ չի ձևավորվել մրցույթի ժամանակ, ապա Մրցութային երաշխիքը կամ մրցույթի ապահովման հայտարարագիրը պետք է լինեն բոլոր ապագա անդամների անունից, ինչպես նշված է ՀՄՄ 4.1 և ՀՄՄ 11.2 կետերում նշված մտադրության նամակում:

	
	Եթե ՄՏԱ-ով Մրցութային երաշխիք չի պահանջվում, և`
(ա)
Մրցույթի մասնակիցը հանում է իր առաջարկը` իր կողմից Մրցութային հայտում սահմանված ժամկետի ընթացքում, կամ
(բ)
մրցույթում հաղթած մասնակիցը չի ստորագրում Պայմանագիրը ՀՄՄ 41 ենթակետի համաձայն, կամ չի տրամադրում Կատարման երաշխիքը՝ ՀՄՄ 42 ենթակետի համաձայն, 

ապա Ստացողը` եթե դա նախատեսված է ՄՏԱ-ով, կարող է Մրցույթի մասնակցին հայտարարել ոչ իրավասու` ՄՏԱ-ում սահմանված ժամկետով Պատվիրատուի կողմից պայմանագիր շնորհվելու համար:

	22. Մրցութային առաջարկի ձևաչափը և ստորագրելը
	22.1 Մրցույթի մասնակիցը պետք է պատրաստի ՀՄՄ 11 կետում նկարագրված առաջարկի մաս կազմող փաստաթղթերի մեկ բնօրինակ, որը պետք հստակ նշված լինի որպես «ԲՆՕՐԻՆԱԿ»: Այլընտրանքային առաջարկները, եթե թույլատրվում են ՀՄՄ 13 կետով, պետք է հստակ նշվեն որպես «ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ»: Ի լրումն դրա, Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի Մրցութային առաջարկի պատճեններ՝ ՄՏԱ-ում նշված քանակով, որոնք բոլորը պետք է հստակ նշված լինեն որպես «ՊԱՏՃԵՆ»: Բնօրինակի և պատճենների միջև հակասությունների դեպքում առաջնահերթությունը տրվում է բնօրինակին:

	
	22.2 Մրցութային առաջարկի բնօրինակը և բոլոր պատճենները պետք է գրվեն կամ տպվեն չջնջվող թանաքով և ստորագրված լինեն այն անձի կողմից, որը պատշաճ լիազորված է ստորագրել դրանք Մրցույթի մասնակցի անունից: Նման լիազորությունը պետք է գրավոր ամրագրվի, ինչպես նշված է ՄՏԱ-ում, և կցվի Մրցութային առաջարկին: Լիազորագիրը ստորագրող ցանկացած անձի անունը և զբաղեցրած պաշտոնը տպվում են ստորագրության տակ: Առաջարկի բոլոր այն էջերը, որոնց վրա կան ավելացված մասեր կամ ուղղումներ, պետք է ստորագրված լինեն առաջարկը ստորագրող անձի կողմից:

	
	22.3 Եթե մրցույթի մասնակիցը ՀԳ-է, Մրցութային առաջարկը պետք է ստորագրվի ՀԳ-ի լիազորված ներկայացուցչի կողմից` ՀԳ-ի անունից, և լինի իրավաբանորեն պարտադիր բոլոր անդամների համար, ինչը կհաստատվի անդամների լիազորված ներկայացուցիչների կողմից ստորագրված լիազորագրով:

22.4 Ցանկացած ավելացում տողերի արանքում, ջնջում կամ ջնջածի վրա գրված նոր մաս վավեր կլինեն միայն այն դեպքում, եթե դրանք ստորագրված լինեն առաջարկը ստորագրող անձի կողմից: 

	Դ. Մրցութային առաջարկներ ներկայացնելը և բացումը

	23. Մրցութային առաջարկներ կնքելը և նշելը
	23.1 Կիրառելի չէ

	24. Մրցութային առաջարկների ներկայցման վերջնաժամկետ
	24.1 Մրցութային առաջարկը պետք է ներկայացվի էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցավ ՄՏԱ-ում նշված ամսաթվից և ժամից ոչ ուշ:

	
	24.2 Պատվիրատուն կարող է` իր հայեցողությամբ, երկարացնել Մրցութային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետը` փոփոխելով Մրցութային փաստաթղթերը ՀՄՄ 8 կետի համաձայն: Նման պարագայում Պատվիրատուի և Մրցույթի մասնակիցների բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները, որոնք նախկինում կիրառվում էին սկզբնական վերջնաժամկետի նկատմամբ, այնուհետ պետք է կիրառվեն նոր վերջնաժամկետի նկատմամբ:

	25. Ուշացված Մրցութային առաջարկներ
	25.1 Ուշացված Մրցութային առաջարկները չեն ընդունվի էլեկտրոնային գնումների համակարգի կողմից:

	26. Մրցութային առաջարկների հետ վերցնել, փոխարինելը և փոփոխելը
	Էլեկտրոնային գնումների համակարգը հնարավորություն է ընձեռում հետ կանչելու եւ/կամ փոխարինել Մրցութային առաջարկները: Մրցույթի մասնակիցը կարող է հետ կանչել եւ/կամ փոխարինել իր Մրցութային առաջարկը ներկայացնելուց հետո էլեկտրոնային գնումների համակարգի  միջոցով:     

	
	26.1 Ոչ մի Մրցութային առաջարկ չի կարող հետ կանչվել, փոխարինվել կամ փոփոխվել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից մինչև  Մրցութային հայտում Մրցույթի մասնակցի կողմից նշված հայտերի վավերականության վերջնաժամկետի  կամ  Մրցութային առաջարկի որևէ երկարացման  միջև ընկած ժամանակահատվածում:

	27. Մրցութային առաջարկների բացում
	27.1 Եթե ՀՄՄ 22.1 կետով թույլատրվում է էլեկտրոնային մրցույթ, էլեկտրոնային բացման ցանկացած հատուկ ընթացակարգ պետք է իրականացվի ՄՏԱ-ում սահմանված ձևով:

	
	27.2 Պատվիրատուն պետք է պատրաստի Մրցութային առաջարկների բացման արձանագրություն, որն առնվազն պետք է ներառի՝ Մրցույթի մասնակցի անունը և եթե առկա է հետ կանչումը; Մրցութային առաջարկի արժեքը Լոտ առ Լոտ, եթե կիրառելի է, ներառյալ որևէ զեղչ և այլընտրանքային Մրցութային առաջարկ; և Մրցութային երաշխիքի առկայությունը, եթե պահանջվում է: Արձանագրության պատճեն պետք է ուղարկվի բոլոր Մրցույթի մասնակիցներին: Բացի դրանից, այն պետք է հրապարակվի նաև ՀՄՄ 7.1  կետում նշված կայքում և/կամ էլեկտրոնային գնումների համակարգի կայքում:

	Ե.
Մրցութային առաջարկների գնահատումը և համեմատումը

	28. Գաղտնիություն
	28.1 Մրցութային առաջարկների գնահատման և պայմանագրի շնորհման առաջարկությունը չպետք է բացահայտվի Մրցույթի մասնակիցներին կամ որևէ այլ անձանց, որոնք պաշտոնապես չեն առնչվում Մրցութային գործընթացին` մինչև Պայմանագիրը շնորհելու մասին տեղեկատվությունը չհաղորդվի մրցույթի բոլոր մասնակիցներին` ՀՄՄ 40 ենթակետի համաձայն:

	
	28.2 Մրցույթի մասնակցի կողմից ցանկացած փորձ ազդելու Մրցութային առաջարկների գնահատման կամ Պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ Պատվիրատուի որոշումների վրա կարող է հանգեցնել տվյալ Մրցութային առաջարկի մերժմանը: 

	
	Անկախ ՀՄՄ 26.2 կետի դրույթներից, մրցույթի բացման պահից մինչ Պայմանագրի շնորհումը, եթե Մրցույթի մասնակիցը ցանկանում է կապվել Պատվիրատուի հետ մրցույթի գործընթացի հետ առնչվող որևէ հարցի առնչությամբ, նա պետք է դա անի գրավոր:

	29. Մրցութային առաջարկների պարզաբանում
	Մրցութային առաջարկների քննարկմանը, գնահատմանն ու համեմատմանն օժանդակելու համար, Պատվիրատուն` իր հայեցողությամբ, կարող է խնդրել ցանկացած Մրցույթի մասնակցից պարզաբանել իր Մրցութային առաջարկը: Մրցույթի մասնակցի կողմից ներկայացված ցանկացած պարզաբանում, որը չի համապատասխանում Պատվիրատուի պահանջին, չպետք է ուսումնասիրվի: Պարզաբանման խնդրանքը և պատասխանը պետք է լինեն գրավոր: Մրցութային առաջարկի գնի կամ բովանդակության որևէ փոփոխություն չի թույլատրվում, բացի  այն դեպքերից, երբ պահանջվում է թվաբանական սխալների ուղղման հաստատում, որը հայտնաբերվել և ուղղվել է Մրցութային առաջարկների գնահատման ընթացքում Պատվիրատուի կողմից՝ համաձայն ՀՄՄ 31 կետի:

	
	Եթե Մրցույթի մասնակիցը չի տրամադրում իր Մրցութային առաջարկին վերաբերող պարզաբանումներ մինչև Պատվիրատուի կողմից պարզաբանման պահանջի օրը և ժամը, նրա Մրցութային առաջարկը կարող է մերժվել

	30. Շեղումներ, վերապահումներ և բացթողումներ
	30.1 Մրցութային առաջարկների գնահատման ընթացքում կիրառվում են հետևյալ սահմանումները,

(ա)
«շեղում»` նշանակում է շեղում Մրցութային փաստաթղթում նշված պահանջներից,

(բ)
«վերապահում» նշանակում է` Մրցութային փաստաթղթում նշված պահանջների նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառելը կամ դրանք ամբողջությամբ ընդունելուց հրաժարվելը, և 

գ)
«բացթողում» նշանակում է` Մրցութային փաստաթղթում պահանջվող տեղեկատվության մասամբ կամ ամբողջությամբ չներկայացնելը: 

	31. Համապատասխանության որոշում
	31.1 Մրցութային առաջարկի համապատասխանության սահմանումը Պատվիրատուի կողմից պետք է հիմնված լինի հենց Մրցութային առաջարկի բովանդակության վրա, ինչպես ամրագրված է ՀՄՄ 11 կետում

	
	31.2 Էապես համապատասխանող է այն Մրցութային առաջարկը, որը բավարարում է Մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին առանց նշանակալի շեղումների, վերապահումների կամ բացթողումների: Շեղումը, վերապահումը կամ բացթողումը նշանակալի են այն դեպքում, եթե՝

(ա)
ընդունվելու դեպքում՝

i.
նշանակալիորեն կազդեն Պայմանագրում նշված Աշխատանքների ծավալի, որակի կամ կատարման վրա, կամ 

ii.
նշանակալիորեն, Մրցութային փաստաթղթերին չհամապատասխանող կերպով կսահմանափակեն Պայմանագրի շրջանակներում Պատվիրատուի իրավունքները կամ Մրցույթի մասնակցի պարտավորությունները, կամ

(բ)
ուղղելու դեպքում անարդարացիորեն կազդեն էապես համապատասխանող Մրցութային առաջարկներ ներկայացրած Մրցույթի այլ մասնակիցների մրցակցային դիրքի վրա:

	
	31.3 Պատվիրատուն պետք է ուսումնասիրի ՀՄՄ 16 կետի (Տեխնիկական առաջարկ) համաձայն ներկայացված Մրցութային առաջարկի տեխնիկական կողմերը, մասնավորապես, հաստատելու, որ VI բաժնում (Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներ) ներկայացված բոլոր պահանջները բավարարված են առանց նշանակալի շեղումների, վերապահումների կամ բացթողումների:

	
	Եթե Մրցութային առաջարկն էապես չի համապատասխանում Մրցութային փաստաթղթում ներկայացված պահանջներին, այն պետք է մերժվի Պատվիրատուի կողմից և հետագայում չի կարող դարձվել համապատասխանող՝ նշանակալի շեղումները, վերապահումները կամ բացթողումներն ուղղելու միջոցով:

	32. Անհամապատասխանություններ, սխալներ և բացթողումներ
	Եթե Մրցութային առաջարկն էապես համապատասխանող է, Պատվիրատուն կարող է անուշադրության մատնել Մրցութային առաջարկում առկա որևէ անհամապատասխանություն:

	
	Եթե Մրցութային առաջարկն էապես համապատասխանող է, Պատվիրատուն կարող է պահանջել Մրցույթի մասնակցից սահմանված ժամանակահատվածում տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն կամ փաստաթղթեր՝ Մրցութային առաջարկում ոչ նշանակալի անհամապատասխանություններն ուղղելու նպատակով: Նման անհամապատասխանությունների վերաբերյալ պահանջվող տեղեկատվությունը կամ փաստաթղթերը չպետք է որևէ կերպով վերաբերվեն Մրցութային առաջարկի գնին: Մրցույթի մասնակցի կողմից տվյալ պահանջը չբավարարելու դեպքում նրա Մրցութային առաջարկը կարող է մերժվել:

	
	Եթե Մրցութային առաջարկն էապես համապատասխանող է, Պատվիրատուն ուղղում է Մրցութային առաջարկի գնի ոչ նշանակալի անհամապատասխանությունները: Այդ իմաստով Մրցութային առաջարկի գինը կարող է ճշգրտվել միայն համեմատության նպատակներով՝ բացակայող կամ անհամապատասխան բաղադրիչի արժեքն արտացոլելու համար: Նման ճշգրտումը կատարվում է III բաժնում (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) սահմանված մեթոդների կիրառությամբ:

	33. Թվաբանական սխալների ուղղում
	Եթե Մրցութային առաջարկն էապես համապատասխանող է, Պատվիրատուն ուղղում է թվաբանական սխալները հետևյալ կերպ.

(ա) միայն միավոր գնով պայմանագրերի համար. եթե առկա է անհամապատասխանություն միավոր գնի և այդ միավոր գնի ու քանակի բազմապատկումից ստացված ընդհանուր գումարի միջև, ապա գերակայում է միավոր գինը և ուղղվում ընդհանուր գումարը՝ եթե միայն, Պատվիրատուի կարծիքով, տեղի չի ունեցել ակնհայտ սխալ միավոր գնում բաժանարար կետը կամ ստորակետը սխալ տեղ դնելուց, որի դեպքում գերակայում է ընդհանուր գումարը և համապատասխանաբար ուղղվում է միավոր գինը,

(բ)
եթե ընդհանուր գումարում առկա է որևէ սխալ, որը առաջացել է միջանկյալ գումարների սխալ հանումից կամ գումարումից, ապա գերակայում են միջանկյալ գումարները և ուղղվում է ընդհանուր գումարը,

(գ)
եթե առկա է անհամապատասխանություն բառերի և թվերի միջև, ապա գերակայում է բառերով արտահայտված գումարը, եթե միայն բառերով արտահայտված գումարը չի վերաբերում թվաբանական սխալին, որի դեպքում գերակայում է թվերով արտահայտված գումարը՝ վերոհիշյալ (ա) և (բ) կետերին համապատասխան:

	
	Մրցույթի մասնակիցներին կառաջարկվի ընդունել թվաբանական սխալների ուղղումը: ՀՄՄ 31.1 ենթակետի համաձայն արված ուղումների չընդունելու դեպքում Մրցութային առաջարկը մերժվում է:

	34. Փոխարկումը մեկ արժեքի
	ՉԻ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ

	35. Նախապատվության զեղչ
	ՉԻ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ

	36. Ենթակապալառուներ
	36.1 Քանի դեռ ՄՏԱ-ով այլ բան չի ասվում, Պատվիրատուն մտադիր չէ Աշխատանքների որևէ կոնկրետ մաս իրականացնել նախապես իր կողմից ընտրված ենթակապալառուների միջոցով:
36.2 Պատվիրատուն կարող է թույլ տալ որոշակի մասնագիտացված աշխատանքների կատարումը ենթակապալի միջոցով՝ համաձայն III բաժնի: Եթե Պատվիրատուն թույլ է տալիս աշխատանքների կատարումը ենթակապալի միջոցով, մասնագիտացված ենթակապալառուի փորձը պետք է հաշվի առնվի գնահատման ժամանակ: III բաժնում նկարագրված են ենթակապալառուների որակավորման չափանիշները: 

36.3 Մրցույթի մասնակիցները կարող են առաջարկել ենթակապալով իրականացնել պայմանագրերի ընդհանուր արժեքի այն մասը, կամ աշխատանքների այն ծավալը, որը սահմանված է ՀՄՄ-ում:

	37. Մրցութային առաջարկների գնահատում
	37.1 Պատվիրատուն պետք է օգտագործի սույն կետում թվարկված չափանիշները և մեթոդաբանությունները: Գնահատման ոչ մի այլ չափանիշ կամ մեթոդաբանություն չի թույլատրվում”

	
	37.2 Մրցութային առաջարկը գնահատելու համար Պատվիրատուն հաշվի է առնում հետևյալը՝

(ա)
Մրցութային առաջարկի գինը, հանած Աշխատանքների ծավալների ցուցակի չնախատեսված գումարները և պահուստները՝ միավոր գներով պայմանագրերի դեպքում, սակայն հաշվի առած օրավարձու աշխատանքը, եթե այն գնանշված է մրցակցային կարգով,

(բ)
գնի ճշգրտումը՝ թվաբանական սխալները ՀՄՄ 31.1 ենթակետի համաձայն հաշվի առնելու համար,

(գ)
գնի ճշգրտումը՝ ՀՄՄ 14.4 ենթակետի համաձայն առաջարկված զեղչերը հաշվի առնելու համար,

(դ)
չի կիրառվում,

(ե)
գնի ճշգրտումը՝ անհամապատասխանությունները ՀՄՄ 30.3 ենթակետի համաձայն հաշվի առնելու համար, 

(զ)
III բաժնում նշված (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) լրացուցիչ գնահատման գործոնները:

	
	37.3  Պայմանագրի պայմանների գնի ճշգրտման դրույթների ազդեցությունը Պայմանագրի իրականացման ժամկետի ընթացքում հաշվի չի առնվում Գնառաջարկի գնահատման ժամանակ:

	
	37.4 Եթե սույն Մրցութային փաստաթղթերով Մրցութային մասնակիցներին թույլատրվում է տարբեր լոտերի (պայմանագրերի) համար առաջարկել առանձին գներ, մի քանի պայմանագրերի զուգակցման (կոմբնացիայի) ամենացածր գնահատված Մրցութային գնի որոշման մեթոդաբանությունը, ներառյալ Մրցույթի Հայտում առաջարկված զեղչերը, սահմանվում են III բաժնում (Գնահատման և որակավորման չափանիշները):

	
	37.5 Եթե միավոր գնով պայմանագրի համար ներկայացվող Մրցութային առաջարկը Պատվիրատուի կարծիքով շատ անհավասարակշռված է, կամ նախատեսում է մեծ ծախսեր սկզբնական ժամանակահատվածում, Պատվիրատուն կարող է Մրցույթի մասնակցից պահանջել տրամադրել Աշխատանքների ծավալաթերթում ներառված որևէ կամ բոլոր հոդվածների մանրամասն գնային վերլուծություն՝ ցուցադրելու այդ գների համապատասխանությունը շինարարական մեթոդներին և առաջարկված ժամանակացույցերին: Գների վերլուծությունից հետո, հաշվի առնելով Պայմանագրի շրջանակներում վճարումների ժամանակացույցը, Պատվիրատուն կարող է պահանջել Մրցույթի մասնակցից այն չափով ավելի բարձր գումարի Կատարման երաշխիք, որը կպաշտպանի իրեն ֆինանսական կորուստներից, եթե ընտրված Մրցույթի մասնակիցը չկատարի իր պարտավորությունները Պայմանագրի շրջանակներում:

	38. Մրցութային առաջարկների համեմատում
	38.1 Պատվիրատուն պետք է համեմատի ՀՄՄ 35.2 ենթակետի համաձայն էապես համապատասխանող բոլոր Մրցութային առաջարկները ամենացածր գնահատված առաջարկը որոշելու համար:

	39. Մրցույթի մասնակցի որակավորումը
	39.1 Պատվիրատուն պետք է՝ իր համար գոհացուցիչ կերպով որոշի, թե արդյոք Մրցույթի մասնակիցը, որն ընտրվել է որպես ամենացածր գնահատված գին ունեցող և էապես համապատասխանող Մրցութային առաջարկ ներկայացնող, բավարարում է III բաժնում (Գնահատման և որակավորման չափանիշները) նշված որակավորող չափանիշներին:

	
	39.2 Այդ որոշումը պետք է հիմնված լինի Մրցույթի մասնակցի կողմից ներկայացված Մրցույթի մասնակցի որակավորումների փաստաթղթային ապացույցների ուսումնասիրության վրա՝ համաձայն ՀՄՄ 17.1 կետի:

	
	39.3 Մրցույթի մասնակցի որակավորման մասին դրական որոշումը նախապայման է Պայմանագրի շնորհման համար: Բացասական որոշումը հանգեցնում է Մրցութային առաջարկի որակազրկմանը: Այդ դեպքում Պատվիրատուն անցնում է հաջորդ ամենացածր գնահատված առաջարկին՝ նույն ձևով որոշելու այդ մասնակցի որակավորումները Պայմանագիրը գոհացուցիչ կերպով կատարելու համար:

	40. Պատվիրատուի իրավունքը՝ ընդունել որևէ Մրցութային առաջարկ կամ մերժել որևէ կամ բոլոր Մրցութային առաջարկները
	40.1 Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի ընդունել կամ մերժել որևէ Մրցութային առաջարկ և չեղյալ համարել Մրցութային գործընթացը, ինչպես նաև մերժել բոլոր Մրցութային առաջարկները` նախքան պայմանագրի շնորհումը, առանց որևէ պարտավորությունների առաջացման Մրցույթի մասնակիցների մոտ: Մրցույթը չեղարկելու դեպքում բոլոր ներկայացված Մրցութային առաջարկները և, հատկապես Մրցութային երաշխիքները, պետք է անմիջապես վերադարձվեն Մրցույթի մասնակիցներին:

	Զ. Պայմանագրի շնորհումը

	41. Շնորհման չափանիշները
	41.1 ՀՄՄ 37.1 ենթակետի համաձայն Պատվիրատուն կշնորհի Պայմանագիրն այն Մրցույթի մասնակցին, որի Մրցութային առաջարկը որոշվել է որպես ամենացածր գնահատված առաջարկ և էապես համապատասխանում է Մրցութային փաստաթղթերին, պայմանով նաև, որ այդ Մրցույթի մասնակիցն ունի համապատասխան որակավորում Պայմանագիրը գոհացուցիչ կերպով կատարելու համար:

	42. Շնորհման ծանուցում
	42.1 Նախքան Մրցութային առաջարկի վավերության ժամկետի ավարտը, Պատվիրատուն Մրցույթը շահած մասնակցին գրավոր կտեղեկացնի նրա Մրցութային առաջարկն ընդունելու մասին՝ Պայմանագրի ձևերում ներառված Ընդունման նամակի միջոցով: Միևնույն ժամանակ, Պատվիրատուն նաև կտեղեկացնի Մրցույթի մյուս բոլոր մասնակիցներին մրցույթի արդյունքների մասին և իր կայքում կհրապարակի մրցույթի արդյունքները, նշելով մրցույթը և լոտերի համարները, ինչպես նաև հետևյալ տեղեկատվությունը՝ 

(i)
Մրցութային առաջարկեր ներկայացրած Մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակիցի անվանումները, 

(ii)
մրցույթի բացման ժամանակ կարդացված գնային առաջարկները, 

(iii)
յուրաքանչյուր գնահատված Մրցութային առաջարկի անվանումը ու գնահատված գինը, 

(iv)
մերժված Մրցույթի մասնակիցների անվանումները և դրանց մերժման պատճառները, և
(v)
շահած Մրցույթի մասնակցի անվանումը և նրա կողմից առաջարկած գինը, ինչպես նաև շնորհված պայմանագրի կատարման ժամկետը և համառոտ բովանդակությունը:

	
	42.2 Մինչ պաշտոնական պայմանագրի պատրաստումը և կնքումը, պայմանագրի շնորհման ծանուցումը հանդիսանում է Պարտադիր պայմանագիր:

	
	42.3 Շնորհման ծանուցումը ՀՄՄ 40.1 ենթակետի համաձայն հրապարակելուց հետո, Պատվիրատուն պարտավոր է անմիջապես գրավոր պատասխանել չընտրված մասնակիցների հարցումներին՝ ներկայացնելով իրենց առաջարկը չընդունելու հիմքերը:

	43. Պայմանագրի ստորագրումը
	43.1 Ծանուցումից անմիջապես հետո Պատվիրատուն պարտավոր է Պայմանագիրն ուղարկել ընտրված Մրցույթի մասնակցին:

	
	43.2 Պայմանագիրը ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում ընտրված Մրցույթի մասնակիցը պետք է ստորագրի Պայմանագրային համաձայնագիրը, նշի ամսաթիվը և վերադարձնի Պատվիրատուին:

	44. Կատարման երաշխիք
	44.1 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի շնորհման ծանուցումը ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում շահած Մրցույթի մասնակիցը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի Կատարման երաշխիք, պայմանագրի դրույթների համաձայն՝ ըստ ՀՄՄ 35.5 կետի, այդ նպատակի համար օգտագործելով IX բաժնում ընդգրկված Կատարման երաշխիքի ձևը կամ Պատվիրատուի կողմից ընդունելի մեկ այլ ձև:

	
	44.2 Շահած Մրցույթի մասնակցի կողմից վերոնշյալ Կատարման երաշխիք չներկայացնելը կամ Պայմանագիր չստորագրելը բավարար հիմք է շնորհումը չեղյալ հայտարարելու և Մրցութային երաշխիքը բռնագանձելու համար: Այդ դեպքում Պատվիրատուն կարող է Պայմանագիրը շնորհել հաջորդ ամենացածր գնահատված գին ունեցող Մրցույթի մասնակցին, ում առաջարկն էապես համապատասխան է համարվում և ով Պատվիրատուի կողմից որոշվել է որպես որակավորված Պայմանագիրը հաջողությամբ կատարելու համար:

	45. Վեճի դատավոր
	45.1 Պատվիրատուն առաջարկում է ՄՏԱ-ում նշված անձին նշանակել որպես Պայմանագրի Վեճի դատավոր՝ ՄՏԱ-ում սահմանված ժամավճարով՝ գումարած փոխհատուցելի ծախսերը: Եթե Մրցույթի մասնակիցը համաձայն չէ այդ առաջարկի հետ, ապա նա դրա մասին պետք է նշի իր Մրցութային առաջարկում: Եթե Ընդունման նամակում Պատվիրատուն չի համաձայնվել Վեճի դատավորի նշանակման հետ, ապա վերջինս պետք է խնդրի Պայմանագրի հատուկ պայմաններում (ՊՀՊ) նշանակված Նշանակող մարմնին՝ նշանակել Վեճի դատավոր՝ Պայմանագրի ընդհանուր պայմանների (ՊԸՊ) 23.1 ենթակետի համաձայն:


IV Բաժին – Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր
Ձևաթղթերի աղյուսակ
32Մրցութային Հայտ


37Մրցույթի ապահովման հայտարարագիր


40Տեխնիկական առաջարկ


40Տեխնիկական առաջարկի ձևաթղթեր


43Ձև սարքավորումները ներկայացնելու համար


47Ձև ELI -1.1. Տեղեկատվական ձև մրցույթի մասնակցի մասին


47Ամսաթիվ՝_____________________


48Ձև ELI -1.2: Տեղեկատվական ձև ՀԳ մասնակիցների համար


49Ձև CON – 2. Չկատարված պայմանագրերի պատմություն, ընթացող դատական վեճ, դատական վեճերի պատմություն


49Մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ ________________________


51Ձև FIN – 3.1. Ֆինանսական վիճակ և կատարողական


54Ձև FIN - 3.2. Միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով


55Ձև FIN3.3. Ֆինանսական ռեսուրսներ


56Ձև EXP - 4.1. Ընդհանուր շինարարական փորձ


59Ձև EXP - 4.2(b). Շինարարական փորձ հիմնական աշխատանքներում




Մրցութային Հայտ
Մրցույթի մասնակիցը պետք է պատրաստի մրցութային հայտը իր բլանկի վրա՝ հստակ նշելով մրցույթի մասնակցի անունը և հասցեն:

Ծանոթություն. Շեղ տառերով գրված բոլոր մասերը բերված են այս ձևը պատրաստելու համար և պետք է ջնջվեն վերջնական նյութից:
Ամսաթիվ՝ 

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2024/001
Ում՝  Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն՝                                             տիկին Աստղինե Պասոյանին

(ա)
Մենք ուսումնասիրեցինք Մրցութային փաստաթղթերը, այդ թվում «Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին» (ՀՄՄ) բաժնի 8 կետի համաձայն թողարկված հավելվածները և չունենք որևէ վերապահում դրանց նկատմամբ:
(բ)
Մենք համապատասխանում ենք իրավասության պահանջներին և չունենք շահերի բախում ՀՄՄ 4 կետի համաձայն:

(գ)
Մենք չենք ունեցել կասեցված կարգավիճակ, ոչ էլ հայտարարվել ենք ոչ իրավասու Պատվիրատուի երկրում՝ ՀՄՄ 4.6 ենթակետի համաձայն մրցույթի ապահովման հայտարարագրի կիրառման պատճառով:
(դ)
Մենք առաջարկում ենք կատարել հետևյալ Աշխատանքները Մրցութային փաստաթղթերի համաձայն՝ Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում (3 լոտով):

(ե)
Մեր մրցութային առաջարկի ընդհանուր գինը և դրա մաս կազմող Լոտերի գները՝ հետևյալն է.______________________  
[նշել առաջարկի ընդհանուր գինը տառերով և թվերով` նշելով արժույթը] (նշել հարկերը):

Լոտ 1 –                                                       ՀՀ դրամ;

Լոտ 2 –                                                      ՀՀ դրամ;

Լոտ 3 –                                                       ՀՀ դրամ;

 (է)
Մեր առաջարկը վավեր է 90 օր՝ Մրցութային փաստաթղթերի համաձայն Մրցութային առաջարկների ներկայացման սահմանված վերջնաժամկետից հետո, և այն պարտադիր է մեզ համար և կարող է ընդունվել ցանկացած պահի՝ այդ ժամկետը լրանալուց առաջ:

(ը)
Մեր առաջարկն ընդունելու դեպքում պարտավորվում ենք ստանալ կատարման երաշխիք Մրցութային փաստաթղթերի համաձայն:

(թ)
Սույն Մրցութային գործընթացում մենք չենք հանդիսանում մեկ կամ մի քանի այլ Մրցութային առաջարկների մասնակից կամ ենթակապալառու ըստ ՀՄՄ 4.2(ե) կետի, բացի այլընտրանքային Մրցութային առաջարկների, որոնք ներկայացված են ՀՄՄ 13 ենթակետի համաձայն:

(ժ)
Մենք, այդ թվում պայմանագրի որևէ մասի մեր ենթակապալառուները կամ մատակարարները, չեն հայտարարվել ոչ իրավասու Բանկի կողմից, Պատվիրատուի երկրի օրենքներով կամ պաշտոնական նորմատիվային ակտերով, կամ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որոշման համաձայն ընդունված ակտերով:

(ի)
Մենք պետական կազմակերպություն չենք / Մենք պետական կազմակերպություն ենք, սակայն համապատասխանում ենք ՀՄՄ 4.5 կետի պահանջներին:

(լ)
Մենք վճարել ենք, կամ կվճարենք հետևյալ միջնորդավճարները, պարգևատրումները կամ վարձատրությունները Մրցութային գործընթացի կամ պայմանագրի կատարման առնչությամբ [նշեք յուրաքանչյուր ստացողի լրիվ անունը, լրիվ հասցեն, յուրաքանչյուր միջնորդավճարի, պարգևատրման կամ վարձատրության հիմքերը, գումարը և արժույթը]:
	Ստացողի անունը
	Հասցեն
	Հիմքերը
	Գումարը

	

	

	

	


	

	

	

	




(Եթե չեն վճարվել և չեն վճարվելու, նշեք «ոչ մի»):
(խ)
Մենք հասկանում ենք, որ սույն հայտը՝ Ձեր կողմից շնորհման ծանուցման մեջ ներառված գրավոր համաձայնության հետ միասին, կկազմեն պարտադիր պայմանագիր մեր միջև՝ մինչև պաշտոնական պայմանագրի կազմումը և կնքումը, և

(ծ)
Մենք հասկանում ենք, որ Դուք պարտավոր չեք ընդունել ամենից ցածր գնահատված առաջարկը կամ Ձեր կողմից ստացված որևէ այլ առաջարկ:

(կ)
Սույնով հավաստում ենք, որ ձեռնարկել ենք քայլեր ապահովելու, որ մեզ համար կամ մեր անունից գործող որևէ անձ ներգրավված չլինի որևէ ձևի խարդախության և կոռուպցիայի մեջ: 

Մրցույթի մասնակցի անունը * [Մրցութային առաջարկը ներկայացնող ընկերության անվանումը]:
Մրցույթի մասնակցի անունից Մրցութային առաջարկը ստորագրելու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձ**
[Մրցութային առաջարկը ստորագրելու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձի լրիվ անունը]:
Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձի պաշտոնը [Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձի լրիվ պաշտոնը]:

Վերոնշյալ անձի ստորագրություն [ ….. ]

Ստորագրման ամսաթիվը […]:

Կազմակերպության կնիքը
* Եթե Մրցութային առաջարկը ներկայացվում է ՀՁԳ կողմից, նշել ՀՁԳ անունը՝ որպես Մրցույթի մասնակից:
** Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձը պետք է ունենա Մրցույթի մասնակցի կողմից տրված լիազորագիր, որը պետք է կցված լինի Մրցութային աղյուսակներին:
Լոտ 1 - Յուրաքանչյուր արևային կայանի համար Կապիտալ ծախսերը և տարեկան նվազագույն արտադրության ծավալը

	ՀՀ
	Համայնք
	ՀՈԱԿ
	ՖՎ կայանի դրվածքային  հզորությունը, կՎտ
	Կապիտալ ծախսեր

/Capex/

ՀՀ դրամ
	Երաշխավորված նվազագույն տարեկան արտադրությունը կՎտ․ժամ/տարի

	Գեղարքունիքի մարզ

	1
	Գավառ
	Գավառի արվեստի դպրոց
	10
	
	

	2
	Գավառ
	Գավառի N3 ՆՈՒՀ
	10
	
	

	3
	Գավառ
	Գավառի N7 ՆՈՒՀ
	10
	
	

	4
	Գավառ
	Գավառի N5 ՆՈՒՀ
	10
	
	

	5
	Գավառ
	Սարուխանի N2 ՆՈՒՀ
	5
	
	

	6
	Գավառ
	Սարուխանի արվեստի դպրոց
	5
	
	

	7
	Գավառ
	Սարուխանի N1 ՆՈՒՀ
	10
	
	

	8
	Գավառ
	Գանձակի ՆՈՒՀ
	10
	
	

	9
	Գավառ
	Նորատուսի N1 ՆՈՒՀ
	10
	
	

	10
	Մարտունի
	Վերին Գետաշենի ՆՈՒՀ
	5
	
	

	11
	Գավառ
	Նորատուսի N2 ՆՈՒՀ
	10
	
	

	12
	Մարտունի
	Ներքին Գետաշենի Մշակույթի տուն
	5
	
	

	13
	Սևան
	Ծովագյուղի ՆՈՒՀ
	5
	
	

	14
	Ճամբարակ
	Աղբերքի Համայնքապետարան
	5
	
	

	15
	Ճամբարակ
	Արտանիշի Համայնքապետարան
	5
	
	

	16
	Ճամբարակ
	Ճամբարակի երաժշտական դպրոց
	3
	
	

	17
	Սևան
	Վարսերի ՆՈՒՀ
	4
	
	


Մրցույթի մասնակցի անունը

Մրցույթի մասնակցի անունից Մրցութային առաջարկը ստորագրելու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձ 

Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձի պաշտոնը 

Վերոնշյալ անձի ստորագրություն 

Ստորագրման ամսաթիվը 

Կազմակերպության կնիքը
	Լոտ 2 - Յուրաքանչյուր արևային կայանի համար Կապիտալ ծախսերը և տարեկան նվազագույն արտադրության ծավալը

	Լոռու մարզ

	ՀՀ
	Համայնք
	ՀՈԱԿ
	ՖՎ կայանի դրվածքային  հզորությունը, կՎտ
	Կապիտալ ծախսեր

/Capex/

ՀՀ դրամ
	Երաշխավորված նվազագույն տարեկան արտադրությունըկՎտ․ժամ/տարի

	1
	Ալավերդի
	Թեղուտի Մշակույթի տուն
	5
	
	

	2
	Ստեփանավան
	Ուրասարի Մշակույթի տուն
	5
	
	

	3
	Ալավերդի
	Աքորիի Համայնքապետարան
	3
	
	

	4
	Սպիտակ
	Խնկոյանի Համայնքապետարան
	3
	
	

	5
	Գյուլագարակ
	Գյուլագարակի ՆՈՒՀ
	10
	
	

	6
	Թումանյան
	Թումանյանի քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն
	3
	
	

	7
	Ստեփանավան
	Արմանիսի ՆՈՒՀ
	5
	
	

	8
	Ստեփանավան
	Ուրասարի ՆՈՒՀ
	5
	
	

	9
	Ստեփանավան
	Կաթնաղբյուրի ՆՈՒՀ
	5
	
	

	10
	Լոռի Բերդ
	Ուռուտի ՆՈՒՀ
	3
	
	

	11
	Լոռի Բերդ
	Սվերդլովի ՆՈՒՀ
	3
	
	

	12
	Լոռի Բերդ
	Ագարակի ՆՈՒՀ
	3
	
	

	13
	Վանաձոր
	Շահումյանի կրթամարզամշակութային համալիր ՀՈԱԿ
	5
	
	

	14
	Վանաձոր
	Վանաձորի N41 ՆՈՒՀ
	3
	
	

	15
	Վանաձոր
	Վանաձորի N28 ՆՈՒՀ
	5
	
	

	16
	Վանաձոր
	Գուգարքի Համայնքապետարան
	3
	
	

	17
	Վանաձոր
	Գուգարքի Սպորտ դպրոց
	3
	
	


Մրցույթի մասնակցի անունը

Մրցույթի մասնակցի անունից Մրցութային առաջարկը ստորագրելու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձ 

Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձի պաշտոնը 

Վերոնշյալ անձի ստորագրություն 

Ստորագրման ամսաթիվը 

Կազմակերպության կնիքը

	Լոտ 3 - Յուրաքանչյուր արևային կայանի համար Կապիտալ ծախսերը և տարեկան նվազագույն արտադրության ծավալը

	Տավուշի մարզ

	ՀՀ
	Համայնք
	ՀՈԱԿ
	ՖՎ կայանի դրվածքային  հզորությունը, կՎտ
	Կապիտալ ծախսեր

/Capex/

ՀՀ դրամ
	Երաշխավորված նվազագույն տարեկան արտադրությունը կՎտ․ժամ/տարի

	1
	Նոյեմբերյան
	Դեբեդավանի համայնքապետարան
	4
	
	

	2
	Նոյեմբերյան
	Նոյեմբերյանի կոմունալ ծառայու.
	5
	
	

	3
	Նոյեմբերյան
	Կոթիի համայնքապետարան
	4
	
	

	4
	Բերդ
	Նորաշենի համայնքապետարան
	5
	
	

	5
	Իջևան
	Աչաջուրի ՆՈՒՀ
	4
	
	

	6
	Նոյեմբերյան
	Այրումի Համայնքապետարան
	5
	
	

	7
	Իջևան
	Իջևանի արվեստի դպրոց
	5
	
	

	8
	Բերդ
	Արծվաբերդի սպորտ դպրոց
	3
	
	

	9
	Իջևան
	Իջևանի միջնակարգ երաժշտական դպրոց
	5
	
	

	10
	Իջևան
	Իջևանի ավանդույթ երաժշտական դպրոց 
	5
	
	

	11
	Իջևան
	Ծաղկահովիտի ՆՈՒՀ
	3
	
	

	12
	Նոյեմբերյան
	Այրումի ՆՈՒՀ
	3
	
	

	13
	Նոյեմբերյան
	Արճիսի ՆՈՒՀ
	3
	
	

	14
	Նոյեմբերյան
	Կողբի ՆՈՒՀ N2
	5
	
	

	15
	Նոյեմբերյան
	Նոյեմբերյանի երաժշտական դպրոց
	3
	
	

	16
	Բերդ
	Չորաթանի ՆՈՒՀ
	4
	
	


Մրցույթի մասնակցի անունը

Մրցույթի մասնակցի անունից Մրցութային առաջարկը ստորագրելու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձ 

Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձի պաշտոնը 

Վերոնշյալ անձի ստորագրություն 

Ստորագրման ամսաթիվը 

Կազմակերպության կնիքը
Մատուցվող ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների համապատասխանության հայտարարագիր
Սույնով հավաստում ենք, որ մեր կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունները և մատակարարվող ապրանքները կհամապատասխանեն մրցույթային փաստաթղթերում նշված նվազագույն տեխնիկական պայմաններին։

Հիմնավորող մանրամասները կցվում են։

Մրցույթի մասնակցի անունը

Մրցույթի մասնակցի անունից Մրցութային առաջարկը ստորագրելու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձ 

Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձի պաշտոնը 

Վերոնշյալ անձի ստորագրություն 

Ստորագրման ամսաթիվը 

Կազմակերպության կնիքը
Մրցույթի ապահովման հայտարարագիր
Ամսաթիվ՝ 

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2024/001
Ում՝ Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն՝                                             տիկին Աստղինե Պասոյանին
Մենք, ներքոստորագրյալներս հայտնում ենք, որ.

Մենք հասկանում ենք, որ ըստ Ձեր պայմանների, Մրցութային առաջարկը պետք է ուղեկցվի Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:

Մենք ընդունում ենք, որ մենք ավտոմատ կերպով 3 (երեք) տարով կզրկվենք Ստացողի կողմից հայտարարված որևէ մրցույթին մասնակցելու իրավունքից սկսված 2024թ-ի սեպտեմբերի 4‑ից, եթե մենք չկատարենք հայտի պայմաններով սահմանված մեր պարտականությունները, եթե

(ա) 
Մրցույթային Հայտում նշված` հայտի վավերական ժամկետի ընթացքում մենք հրաժարվում ենք մեր Հայտից, կամ

(բ) 
Հայտի վավերականության ժամկետի ընթացքում Պատվիրատուի կողմից Հայտի ընդունման ծանուցում ստանալուց հետո`
1. 
ձախողում կամ հրաժարվում ենք Պայմանագրի կատարումից, եթե պահանջվում է, կամ

2. 
ձախողում կամ հրաժարվում ենք ներկայացնել Աշխատանքների Կատարման Երաշխիքը համաձայն ՀՄՄ-ի:
Մենք գիտակցում են, որ այս Մրցույթի ապահովման հայտարարագիրը կկորցնի իր ուժը, եթե մենք չճանաչվենք հաղթող, երբ. (ա) մենք ստանանք գրավոր ծանուցում հաղթող հայտատուի անունով, կամ (բ) մեր հայտի վավերացման ժամկետից 28 օր հետո:

Մրցույթի մասնակցի անունը * [Մրցութային առաջարկը ներկայացնող ընկերության անվանումը]:

Մրցույթի մասնակցի անունից Մրցութային առաջարկը ստորագրելու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձ**
[Մրցութային առաջարկը ստորագրելու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձի լրիվ անունը]:
Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձի պաշտոնը [Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձի լրիվ պաշտոնը]:

Վերոնշյալ անձի ստորագրություն [ ….. ]

Ստորագրման ամսաթիվը […]:

Կազմակերպության կնիքը
* Եթե Մրցութային առաջարկը ներկայացվում է համատեղ գործունեության  կողմից, նշել համատեղ գործունեության անունը՝ որպես Մրցույթի մասնակից:

** Մրցութային առաջարկը ստորագրող անձը պետք է ունենա Մրցույթի մասնակցի կողմից տրված լիազորագիր, որը պետք է կցված լինի Մրցութային աղյուսակներին:

 (Նշում. ՀՁԳ դեպքում, Մրցույթի ապահովման հայտարարագիրը պետք է լինի ՀՁԳ բոլոր անդամների անունից՝ որոնք ներկայացրել են Մրցութային առաջարկ):

Տեխնիկական առաջարկ
Տեխնիկական առաջարկի ձևաթղթեր
Անձնակազմ
Սարքավորումներ
Շինհրապարակի կազմակերպումը
Մեթոդների հայտարարագիր
Մոբիլիզացիայի ժամանակացույց
Շինարարության ժամանակացույց
Այլ

Ձեւ PER – 1. Առաջարկվող աշխատակազմ

Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմի թեկնածուներ Բաժին III-ում (Գնահատման և որակավորման չափանիշները) թվարկած յուրաքանչյուր պաշտոնին ներկայացվող պահանջները բավարարելու համար: Նրանց փորձի մասին տվյալները պետք է ներկայացվեն յուրաքանչյուր թեկնածուի համար՝ օգտագործելով ստորև բերված ձևը: 
	1.
	Պաշտոնի անունը

	
	Անուն

	2.
	Պաշտոնի անունը

	
	Անուն

	3.
	Պաշտոնի անունը

	
	Անուն

	4.
	Պաշտոնի անունը

	
	Անուն

	5.
	Պաշտոնի անունը

	
	Անուն


Ձեւ PER – 2. Առաջարկվող անձնակազմի կենսագրական տվյալներ

Մրցույթի մասնակիցը պետք է տրամադրի ստորև բերված տեղեկատվությունը: Աստղանիշով (*) դաշտերը օգտագործվելու են գնահատման համար:
	Պաշտոն*



	Անձնական տվյալներ
	Անուն *


	Ծննդյան ամսաթիվ

	
	Մասնագիտական որակավորումներ


	Ներկայիս աշխատանքը
	Գործատուի անունը

	
	Գործատուի հասցեն


	
	Հեռախոս

	Կոնտակտային տվյալներ (ղեկավար / կադրերի բաժնի աշխատակից)

	
	Ֆաքս
	Էլ. փոստ

	
	Աշխատանքի անվանումը
	Ներկայիս գործատուի հետ աշխատանքային ստաժը


Ամփոփեք մասնագիտական փորձը սկսելով ամենավերջինից: Նշեք համապատասխան հատուկ տեխնիկական և կազմակերպչական փորձը:
	Երբվանից*
	Մինչև*
	Ընկերություն, ծրագիր, պաշտոն, համապատասխան տեխնիկական և կառավարան փորձ*

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ձեւ սարքավորումները ներկայացնելու համար

Մրցույթի մասնակիցը պետք է տրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն՝ հստակ ցույց տալու, որ նա ունի Բաժին III-ում (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) թվարկված հիմնական սարքավորումների մասով ներկայացված պահանջները բավարարելու կարողություններ: Թվարկված սարքավորումների կամ Մրցույթի մասնակցի կողմից առաջադրվող այլընտրանքային սարքավորման յուրաքանչյուր միավորի համար հարկավոր է պատրաստել առանձին ձև: Մրցույթի մասնակիցը պետք է հնարավորին չափով տրամադրի ստորև պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը: Աստղանիշով (*) նշված դաշտերը օգտագործվելու են գնահատման համար:
	Սարքավորումի տեսակը*



	Տեղեկատվություն սարքավորման մասին
	Արտադրողի անվանում 

	Մոդել և հզորություն

	
	Արտադրողականություն*


	Արտադրման տարեթիվ*

	Ներկայիս վիճակը
	Ներկայիս գտնվելու վայրը

	
	Ներկայիս պարտականությունների մանրամասները

	
	

	Աղբյուրը
	Նշել սարքավորման աղբյուրը
o Սեփական
o Վարձակալված
o Լիզինգ
o Հատուկ արտադրված


Հետևյալ տեղեկատվությունը հարկավոր է տրամադրել միայն Մրցույթի մասնակցին չպատկանող սարքավորման համար:
	Սեփականատեր
	Սեփականատիրոջ անուն


	
	Սեփականատիրոջ հասցե

	
	

	
	Հեռախոս

	Կոնտակտային անձի անունը և պաշտոնը

	
	Ֆաքս
	Տելեքս

	Պայմանագրեր 
	Ծրագրին վերաբերող վարձակալության / արտադրության պայմանագրերի մանրամասներ

	
	

	
	


Շինհրապարակի կազմակերպումը

(Պետք է ներկայացվի Հայտատուի կողմից)

Մեթոդների հայտարարագիր

(Պետք է ներկայացվի Հայտատուի կողմից)

Մոբիլիզացիայի ժամանակացույց

(Պետք է ներկայացվի Հայտատուի կողմից)

Շինարարության ժամանակացույց

(Պետք է ներկայացվի Հայտատուի կողմից)

Մրցույթի մասնակցի որակավորումը
III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) համաձայն պայմանագրի կատարման իր որակավորումները հաստատելու համար Մրցույթի մասնակիցը պետք է տրամադրի ստորև ներառված համապատասխան տեղեկատվական ձևաթղթերով պահանջվող տեղեկատվությունը:

Ձեւ ELI -1.1. Տեղեկատվական ձև մրցույթի մասնակցի մասին

Ամսաթիվ՝_____________________

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2023/001
_______էջ_______ էջերից
	Մրցույթի մասնակցի անվանումը՝


	Համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության (ՀՁԳ) դեպքում՝ յուրաքանչյուրի անդամի անվանումը՝


	Մրցույթի մասնակցի փաստացի կամ մտադրված գրանցման երկիրը՝
[նշեք հիմնադրման երկիրը]

	Մրցույթի մասնակցի փաստացի գրանցման տարի՝

	Մրցույթի մասնակցի իրավաբանական հասցեն գրանցման երկրում՝

	Տեղեկատվություն Մրցույթի մասնակցի լիազորված Ներկայացուցչի մասին՝ 
Անուն՝ _____________________________________
Հասցե՝ ___________________________________

Հեռախոս/Ֆաքս՝ _______________________
Էլ. Փոստի հասցեն՝ ______________________________

	1. Կից ներկայացված են հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերի պատճենները՝
(
Կազմակերպության կանոնադրությունը (կամ հիմնադրման կամ միավորման մասին համարժեք փաստաթուղթ) և/կամ վերոնշյալ իրավաբանական կազմակերպության գրանցման փաստաթղթերը՝ ՀՄՄ 4.3 ենթակետի համաձայն:
(
ՀՁԳ-ի դեպքում՝ ՀՁԳ կազմելու մասին համաձայնագիր կամ նամակ-մտադրություն՝ ՀՄՄ 4.1 ենթակետի համաձայն:
(
Պետական կազմակերպության կամ հիմնարկի դեպքում՝ փաստաթղթեր ՀՄՄ 4.5 ենթակետի համաձայն, որոնք հաստատում են.
· իրավաբանական և ֆինանսական ինքնուրույնությունը,
· գործելը առևտրային օրենքների հիման վրա,
· որ մրցույթի մասնակիցը Պատվիրատուից կախյալ կազմակերպություն չէ:
2. Ներառվում են կազմակերպության կանոնադրությունը, տնօրենների խորհրդի և շահառու սեփականատերերի ցանկը:


Ձեւ ELI -1.2: Տեղեկատվական ձև ՀՁԳ մասնակիցների համար

(պետք է լրացվի ՀՁԳ յուրաքանչյուր անդամի համար)

Համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական ձևաթուղթ
Ամսաթիվ՝_____________________

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2023/001
_______էջ_______ էջերից

	ՀՁԳ անվանումը՝


	ՀՁԳ անդամի անվանումը՝


	ՀՁԳ գրանցման երկիրը՝

	ՀՁԳ հիմնադրման տարին՝

	ՀՁԳ իրավաբանական հասցեն գրանցման երկրում՝

	Տեղեկատվություն ՀՁԳ լիազորված Ներկայացուցչի մասին՝ 
Անուն՝ _____________________________________
Հասցե՝ ___________________________________

Հեռախոս/Ֆաքս՝ _______________________
Էլ. Փոստի հասցեն՝ ______________________________

	1. Կից ներկայացված են հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերի պատճենները՝
(
Կազմակերպության կանոնադրությունը (կամ հիմնադրման կամ միավորման մասին համարժեք փաստաթուղթ) և/կամ վերոնշյալ իրավաբանական կազմակերպության գրանցման փաստաթղթերը՝ ՀՄՄ 4.3 ենթակետի համաձայն:
(
ՀՁԳ-ի դեպքում՝ ՀՁԳ կազմելու մասին համաձայնագիր կամ նամակ-մտադրություն՝ ՀՄՄ 4.3 ենթակետի համաձայն:
(
Պետական կազմակերպության կամ հիմնարկի դեպքում՝ փաստաթղթեր ՀՄՄ 4.5 ենթակետի համաձայն, որոնք հաստատում են.
· իրավաբանական և ֆինանսական ինքնուրույնությունը,
· գործելը առևտրային օրենքների հիման վրա,
· որ մրցույթի մասնակիցը Պատվիրատուից կախյալ կազմակերպություն չէ:
2. Ներառվում են կազմակերպության կանոնադրությունը, տնօրենների խորհրդի և շահառու սեփականատերերի ցանկը:


Ձեւ CON – 2. Չկատարված պայմանագրերի պատմություն, ընթացող դատական վեճ, դատական վեճերի պատմություն 

Մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ ________________________
Ամսաթիվ՝ ________________________
Համատեղ գործունեության անդամի անվանումը՝_______________________ 

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2023/001
_______էջ_______ էջերից

	Չկատարված պայմանագրեր՝ համաձայն III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ)

	(
Պայմանագիր չկատարելու դեպք տեղի չի ունեցել 2019 թ-ի հունվարի 1-ից՝ համաձայն III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) 2.1 ենթաչափանիշի
(
Չկատարված պայմանագիր(-րեր) 2019 թ-ի հունվարի 1-ից՝ համաձայն III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) 2.1 պահանջի

	Տարի
	Պայմանագրի չկատարված մասը
	Պայմանագրի նույնականացում
	Պայմանագրի ընդհանուր գումարը (ընթացիկ արժեք, արժույթ, նշել փոխանակման կուրսը, եթե չկատարված պայմանագիրն արտարժույթով էր)

	
	
	Պայմանագրի նույնականացում՝

Պատվիրատուի անվանում՝

Պատվիրատուի հասցե՝

Չկատարման պատճառը (-ները)՝
	

	Ընթացող դատական վեճ՝ համաձայն III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) 

	(
Ընթացող դատական վեճ III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) 2.3 ենթաչափանիշի համաձայն չկա:

	(
Հետևյալ ընթացող դատական վեճ՝ III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) 2.3 ենթաչափանիշի համաձայն.



Ձեւ CCC. Պարտավորություններ ընթացիկ պայմանագրերի գծով / ընթացքի մեջ գտնվող պայմանագրեր

Մրցույթի մասնակիցը և ՀԳ յուրաքանչյուր անդամ պետք է տեղեկատվություն տրամադրեն բոլոր շնորհված պայմանագրերի գծով, կամ այն պայմանագրերի գծով, որոնց համար ստացել են ընդունման նամակ, կամ ավարտին մոտեցող, սակայն առանց վերապահումների, վերջնական ավարտի վկայական դեռ չթողարկված պայմանագրերի գծով ընթացիկ պարտավորությունների մասին:
	Պայմանագրի անվանում
	Պատվիրատու, հասցե/հեռ./ ֆաքս
	Չավարտված աշխատանքի արժեքը /ՀՀ դրամով/
	Ավարտի ակնկալվող ամսաթիվ
	Միջին ամսական կատարողականը վերջին վեց ամիսների ընթացքում (ՀՀ դրամ/ամիս)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	և այլն
	
	
	
	


Ձեւ FIN – 3.1. Ֆինանսական վիճակ և կատարողական

Մրցույթի մասնակցի անունը՝ ________________________

Ամսաթիվ՝ ________________________

Համատեղ գործունեության անդամի անվանումը՝_______________________ 

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2023/001
_______էջ_______ էջերից

1. Ֆինանսական տվյալներ
	Ֆինանսական տեղեկատվության տեսակը (ՀՀ դրամով)
	Պատմական տեղեկատվություն նախորդ 5 (հինգ) տարիների համար 
(ՀՀ դրամով)

	
	Տարի 1
	Տարի 2
	Տարի 3
	Տարի 4
	Տարի 5

	Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (տեղեկություններ հաշվապահական հաշվեկշռից)

	Ընդամենը ակտիվներ (TA)
	
	
	
	
	

	Ընդամենը պարտավորություններ (TL)
	
	
	
	
	

	Ընդամենը սեփական կապիտալ (NW)
	
	
	
	
	

	Ընթացիկ ակտիվներ (CA)
	
	
	
	
	

	Ընթացիկ պարտավորություններ (CL)
	
	
	
	
	

	Շրջանառու միջոցներ (WC) /WC= (CA)-(CL)/
	
	
	
	
	

	Տեղեկություններ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունից

	Ընդամենը եկամուտ (TR)
	
	
	
	
	

	Շահույթ մինչև հարկումը (PBT)
	
	
	
	
	

	Տեղեկություններ դրամական հոսքերի մասին

	Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից
	
	
	
	
	


2. Միջոցների աղբյուրները
Նշեք ներկայումս ընթացքի մեջ գտնվող, ինչպես նաև ապագա պայմանագրային պարտավորությունների գծով դրամական հոսքերի պահանջները բավարարելու աղբյուրները: 

	No.
	Միջոցների աղբյուր
	Գումար և արժույթ

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


2. Ֆինանսական փաստաթղթեր
Մրցույթի մասնակիցը և նրա կողմերը պետք է ներկայացնեն վերջին 3 տարիների (2020-2023թթ.) ֆինանսական հաշվետվությունները՝ III բաժնի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) 3.2 ենթաչափանիշի համաձայն: ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է՝
(ա)
արտացոլեն Մրցույթի մասնակցի կամ ՀԳ անդամի, այլ ոչ դուստր կամ մայր ընկերության ֆինանսական վիճակը,
(բ)
պետք է անցած լինեն աուդիտ կամ լինեն վկայագրված տեղական օրենսդրության համաձայն,
(գ)
լինեն ամբողջական՝ այդ թվում ներառեն ֆինանսական հաշվետվությունների բոլոր ծանոթագրությունները,
(դ)
վերաբերեն արդեն ավարտված և աուդիտ անցած հաշվապահական ժամանակաշրջաններին:
(
Կից ներկայացվում են վերջին 3 տարիների 
 պահանջված ( ֆինանսական կարգավիճակի մասին հաշվետվություն/հաշվապահական հաշվեկշիռ, շահութահարկի մասին հաշվետվություն և այլն) և վերոնշյալ պայմաններին բավարարող ֆինանսական հաշվետվությունները:
Ձեւ FIN - 3.2. Միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով
Մրցույթի մասնակցի անվանումը՝ ________________________

Ամսաթիվ՝ ________________________

Համատեղ գործունեության անդամի անվանումը՝_______________________ 

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2023/001
_______էջ_______ էջերից

	
	Տվյալներ տարեկան շրջանառության մասին 
(միայն շինարարության գծով)

	Տարի
	Գումար
Արժույթ
	Փոխանակման կուրս՝ եթե արտարժույթով է
	Համարժեքը Պատվիրատուի երկրի արժույթով

	[տարի]
	[գումար և արժույթ]
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով *
	
	
	


* 
Տես III բաժին (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) 3.2 ենթաչափանիշ:
Ձեւ FIN3.3. Ֆինանսական ռեսուրսներ

Նշեք ֆինանսավորման առաջարկվող աղբյուրները, ինչպես օրինակ՝ իրացվելի ակտիվներ, չգրավադրված գույք, վարկային գիծ, այլ ֆինանսական միջոցներ՝ հանած ընթացիկ պարտավորությունները, որոնք մատչելի կլինեն խնդրո առարկա հանդիսացող պայմանագրի կամ պայմանագրերի դրամային հոսքի պահանջները բավարարելու համար, ինչպես նշված է III բաժնում (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ):

	Ֆինանսավորման աղբյուր
	Գումար (ՀՀ դրամ)

	1.


	

	2.


	

	3.


	

	4.


	


Ձեւ EXP - 4.1. Ընդհանուր շինարարական փորձ
Մրցույթի մասնակցի անունը՝ ________________________

Ամսաթիվ՝ ________________________

Համատեղ գործունեության անդամի անունը՝_______________________ 

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2023/001
_______էջ_______ էջերից

	Սկիզբ
տարի
	Ավարտ
Տարի
	Պայմանագրի նույնականացում
	Մրցույթի մասնակցի դերը

	
	
	Պայմանագրի անվանումը՝ ___________________

Մրցույթի մասնակցի կողմից իրականացվող Աշխատանքների համառոտ նկարագրություն՝
 _____________________________

Պայմանագրի գումար՝ ______________________
Պատվիրատուի անվանումը՝ _________________
Հասցե՝ _____________________________
	

	
	
	Պայմանագրի անվանումը՝ ___________________

Մրցույթի մասնակցի կողմից իրականացվող Աշխատանքների համառոտ նկարագրություն՝
 _____________________________

Պայմանագրի գումար՝ ______________________

Պատվիրատուի անվանումը՝ _________________
Հասցե՝ _____________________________
	

	
	
	Պայմանագրի անվանումը՝ ___________________

Մրցույթի մասնակցի կողմից իրականացվող Աշխատանքների համառոտ նկարագրություն՝
 _____________________________

Պայմանագրի գումար՝ ______________________

Պատվիրատուի անվանումը՝ _________________
Հասցե՝ _____________________________
	


Ձեւաթուղթ EXP - 4.2(ա) Հատուկ շինարարական և պայմանագրի կառավարման փորձ 
Մրցույթի մասնակցի անունը՝ ________________________

Ամսաթիվ՝ ________________________

Համատեղ գործունեության անդամի անունը՝_______________________ 

NCB No.՝ GIZ/ESF/CW/NCB-2023/001
_______էջ_______ էջերից

	Համանման պայմանագիր No.
	Տեղեկություններ

	Պայմանագրի նույնականացում
	

	Շնորհման ամսաթիվ
	

	Ավարտման ամսաթիվ
	

	Դերը պայմանագրում
	Գլխավոր կապալառու

 (
	ՀԳ անդամ

(
	Կառավարման կապալառու

(
	Ենթակապալառու (

	Պայմանագրի ընդհանուր գումար և արժույթ
	
	Պատվիրատուի երկրի արժույթ 

	Եթե ՀԳ-ի անդամ է կամ ենթակապալառու, նշել պայմանագրի ընդհանուր գումարի մասնակցության մասը 
	
	
	

	Պատվիրատուի անունը՝
	

	Հասցե՝

Հեռախոս/ֆաքս՝

Էլ. փոստ՝
	


Ձեւ EXP - 4.2(ա) (շարունակություն)

Հատուկ շինարարական և պայմանագրի կառավարման փորձ (շարունակություն)

	Համանման պայմանագիր No.
	Տեղեկատվություն

	Նմանության նկարագրություն՝ համաձայն Բաժին III-ի (Գնահատման և որակավորման չափանիշներ) 4.2 (ա) ենթաչափանիշի
	


	1. Գումար
	

	2. Պահանջվող աշխատանքի տեսակի ծավալը
	

	3. Բարդությունը
	

	4. Մեթոդներ/Տեխնոլոգիա 
	

	5. Հիմնական աշխատանքների չափանիշը
	

	6. այլ տեղեկատվություն
	


Անհրաժեշտ է կցել նախկինում իրականացված պայմանագրի(րերի) պատճենները (այդ թվում աշխատանքի ծավալների ցուցակները և վերջնական ավարտման վկայագրերը)՝ ցույց տալու հատուկ որակավորման պահանջներն ըստ Բաժին III՝ «Գնահատման և որակավորման չափանիշներ, 4. Փորձառություն»:

V բաժին – Իրավասու երկրներ
ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող գնումներում ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ տրամադրելու իրավասությունը

1. Որպես ՀՄՄ 4.7 և 5.1 կետերի վկայակոչում, ինչպես նաև ի գիտություն մրցույթի մասնակիցներին, ներկայումս Մրցութային ընթացակարգից հանվել են հետևյալ երկրների ընկերությունները և այդտեղից ստացվող ապրանքներն ու ծառայությունները: 

ՀՄՄ 4.7 (ա) և 5.1 կետերով` չկան
ՀՄՄ 4.7 (բ) և 5.1 կետերով` չկան 
Ծրագրի / Պայմանագրի շրջանակներում բոլոր մատակարարվելիք ապրանքները չպետք է գտնվեն Եվրոպական միության սանկցիաների տակ։ 

VI բաժին. ԵՄ քաղաքականություն` կաշառակերություն և խարդախություն
ԵՄ վարկառուների կողմից ԵՄ վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնման ուղեցույցներ.

«Խարդախություն և կաշառակերություն
1.16
Համաձայն իր քաղաքականության, ԵՄ-ն պահանջում է, որ Փոխառուները (ներառյալ ԵՄ-ի Փոխառությունների շահառուները), մրցույթի մասնակիցները, կապալառուները և նրանց գործակալները (անկախ նրանից, հայտարարված են, թե ոչ), ենթակապալառուները, ենթախորհրդատուները, ծառայություններ մատուցողները կամ մատակարարները, կամ դրանց անձնակազմը, պահպանեն բարոյականության բարձրագույն չափանիշներ` ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերի ընտրության և իրականացման ժամանակ:
 [Տողատակ. Այս ենթատեքստում խորհրդատուի, կամ նրա անձնակազմից որևէ մեկի, նրա գործակալների, ենթախորհրդատուների, ենթակապալառուների, ծառայություններ մատուցողների, մատակարարողների, և/կամ նրանց անձնակազմի կողմից իրականացված ցանկացած գործողություն, որը նպատակ ունի ստանալ ոչ տեղին առավելություն Մրցութային գործընթացի կամ պայմանագրի իրականացման ժամանակ, համարվում է ոչ պատեհ]: Ի կատարումն այդ քաղաքականության, ԵՄ-ն
(ա)
սույն դրույթի նպատակների համար հետևյալ կերպ է սահմանում ստորև բերված տերմինները.

(i)
«կաշառակերություն»` նշանակում է մյուս կողմի գործողությունների վրա անպատեհ կերպով ազդելու նպատակով ուղղակի կամ անուղղակի որևէ արժեք ներկայացնող բան առաջարկելը, տալը, ստանալը կամ միջնորդելը, 
 

(ii)
«խարդախություն»` նշանակում է որևէ գործողություն կամ բացթողում, այդ թվում սխալ ներկայացում, որը գիտակցորեն կամ անշրջահայաց կերպով շփոթեցնում է, կամ որով փորձ է արվում շփոթեցնել կողմին` ֆինանսական կամ այլ օգուտ ստանալու կամ պարտականություններից խուսափելու նպատակով, 

(iii) 
«գաղտնի պայմանավորվածություն»` նշանակում է երկու կամ ավել կողմերի միջև մշակված պայմանավորվածություն` անպատեհ նպատակին հասնելու` այդ թվում մյուս կողմի գործողությունների վրա անպատեհ կերպով ազդելու համար, 

(iv)
«հարկադրանք»` նշանակում է ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով որևէ կողմին կամ կողմի գույքին վնաս պատճառելը կամ փչացնելը, կամ, վնաս պատճառելու կամ փչացնելու սպառնալիքը` կողմի գործողությունների վրա ոչ պատեհ կերպով ազդելու նպատակով, 

(i) «խոչընդոտում» նշանակում է`

(աա)
կանխամտածված կերպով հետաքննության համար ապացույց հանդիսացող նյութի ոչնչացում, կեղծում, խախտում կամ թաքցնում, կամ սխալ հայտարարությունների ներկայացնում հետաքննողներին` ԵՄ-ի կողմից կաշառակերության, խարդախության, գաղտնի պայմանավորվածության, հարկադրանքի դեպքերի հետաքննությանը էապես խոչընդոտելու նպատակով, և/կամ որևէ կողմին սպառնում, հարկադրում, կամ վախեցնում` թույլ չտալու նրան բացահայտել հետազոտության հետ առնչվող նրա իմացած տեղեկությունները կամ հետ պահելու նրան հետաքննությունից,

(բբ)
գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն նյութապես խոչընդոտել ԵՄ-ի կողմից ստորև 1.16 (ե) կետով նախատեսված զննման և աուդիտի իրավունքները:

(բ)
կմերժի հաղթող ճանաչելու առաջարկը, եթե որոշի, որ շնորհման համար առաջարկված խորհրդատուն, կամ նրա անձնակազմից որևէ մեկը, կամ նրա գործակալը, ենթախորհրդատուները, ենթակապալառուները, ծառայություններ մատուցողները, մատակարարները և/կամ նրանց աշխատողները, տվյալ պայմանագրի համար մրցելիս ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված է եղել կոռուպցիայի, խարդախության, գաղտնի պայմանավորվածության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտման մեջ,

(գ)
գնումը կհայտարարի ընթացակարգի խախտումով իրականացված, և չեղյալ կճանաչի պայմանագրի կատարման համար հատկացված վարկի միջոցների մասը, եթե երբևէ որոշի, որ վարկառուի ներկայացուցիչը կամ վարկի շահառուի ներկայացուցիչը պայմանագրի գնման կամ կատարման ժամանակ ներգրավված է եղել կաշառակերության, խարդախության, գաղտնի պայմանավորվածության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտման մեջ, իսկ փոխառուն/ստացողը ժամանակին չի ձեռնարկել ԵՄ-ի համար գոհացուցիչ համապատասխան գործողություններ` նման դեպքերը տեղի ունենալու ժամանակ իրավիճակը շտկելու համար, այդ թվում ժամանակին ԵՄ-ին չի տեղեկացրել, որ գիտեր այդ դեպքերի մասին, 

(դ) 
ցանկացած պահի պատժամիջոցներ կկիրառի ընկերության կամ անհատի նկատմամբ՝ ԵՄ-ի պատժամիջոցների ընթացակարգերի համաձայն
, այդ թվում` հրապարակայնորեն հայտարարելով այդ ընկերությանը ոչ իրավասու որոշակի կամ անորոշ ժամկետով` (i) ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերի համար, (ii) ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ ծրագրերի համար իրավասու հանդիսացող ընկերությունում որպես ենթախորհրդատու, մատակարարող կամ ծառայություններ տրամադրող նշանակվելու համար
,

(ե)
կպահանջի, որ Մրցութային փաստաթղթերում և ԵՄ-ի փոխառություններից/դրամաշնորհներից ֆինանսավորվող պայմանագրերում ներառվի մի դրույթ, համաձայն որը մրցույթի մասնակիցները, մատակարարները և կապալառուները, ինչպես նաև նրանց ենթախորհրդատուները, գործակալները, անձնակազմը, խորհրդատուները, ծառայություններ մատուցողները, մատակարարները թույլ տան ԵՄ-ին զննել առաջարկի ներկայացման և պայմանագրի կատարման հետ առնչվող բոլոր հաշիվները, հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը, ինչպես նաև իրականացնել դրանց աուդիտ` ԵՄ-ի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից:»

VIII բաժին. Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ
Պայմանագրի ընդհանուր պայմանները (ՊԸՊ)` Պայմանագրի հատուկ պայմանների (ՊՀՊ) և դրանցում թվարկված այլ փաստաթղթերի հետ միասին, կազմում են մեկ ամբողջական փաստաթուղթ, որը հստակ արտացոլում է երկու կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները: 

ՊԸՊ-ները կարող են օգտագործվել ինչպես փոքր միավոր գներով պայմանագրերի, այնպես էլ միանվագ գումարով պայմանագրերի համար:

Դրույթների ցանկ
68Ա. Ընդհանուր հարցեր

1.
Սահմանումներ...................................................................................................................68
2.
Մեկնաբանություն..............................................................................................................71
3.
Լեզուն և օրենքը..................................................................................................................71
4.
Ծրագրի ղեկավարի որոշումները....................................................................................72
5.
Լիազորությունների փոխանցում....................................................................................72
6.
Հաղորդակցություն
............................................................................................................72
7.
Ենթակապալ........................................................................................................................72
8.
Այլ կապալառուներ............................................................................................................72
9.
Անձնակազմ և սարքավորումներ
....................................................................................72
10.
Պատվիրատուի և Կապալառուի ռիսկերը.....................................................................73
11.
Պատվիրատուի ռիսկերը..................................................................................................73
12.
Կապալառուի ռիսկերը.....................................................................................................74
13.
Ապահովագրություն.........................................................................................................74
14.
Տվյալներ Շինհրապարակի մասին.................................................................................75
15.
Աշխատանքների կատարումը Կապալառուի կողմից
................................................75
16.
Աշխատանքները պետք է կատարվեն Նախատեսված ավարտման ժամկետին....75
17.
Հաստատում Ծրագրի ղեկավարի կողմից.....................................................................75
18.
Անվտանգություն................................................................................................................76
19.
Հայտնաբերված իրեր.........................................................................................................76
20.
Շինհրապարակի տնօրինում............................................................................................76
21.
Մուտք շինհրապարակ......................................................................................................76
22.
Հրահանգներ, զննումներ և աուդիտ................................................................................76
23.
Վեճի դատավորի նշանակում..........................................................................................77
24.
Վեճերը լուծելու ընթացակարգը......................................................................................77
25.
Կաշառակերություն և խարդախություն........................................................................78
Բ. Ժամանակի վերահսկողություն
78
26.
Ծրագիր.................................................................................................................................78
27.
Նախատեսված ավարտման ժամկետի երկարաձգում................................................79
28.
Արագացում..........................................................................................................................80
29.
Ծրագրի ղեկավարի կողմից հրահանգված ուշացումներ...........................................80
30.
Հանդիպումներ ղեկավարության հետ............................................................................80
31.
Վաղ նախազգուշացում.....................................................................................................80
Գ. Որակի վերահսկողություն
81
32.
Թերությունների բացահայտում.......................................................................................81
33.
Փորձարկումներ..................................................................................................................81
34.
Թերությունների վերացում...............................................................................................81
35.
Չվերացված թերություններ..............................................................................................82
Դ. Ծախսերի վերահսկում
82
36.
Պայմանագրի գին...............................................................................................................82
37.
Պայմանագրի գնի փոփոխություններ............................................................................82
38.
Փոփոխություններ..............................................................................................................82
39.
Դրամական հոսքերի կանխատեսումներ......................................................................83
40.
Վճարման վկայագրեր........................................................................................................83
41.
Վճարումներ.........................................................................................................................84
42.
Փոխհատուցվող դեպքեր...................................................................................................85
43.
Հարկեր..................................................................................................................................86
44.
Արժույթներ...........................................................................................................................86
45.
Գնի ճշգրտում......................................................................................................................86
46.
Պահում..................................................................................................................................87
47.
Նախապես գնահատված վնասներ.................................................................................87
48.
Պարգևավճար......................................................................................................................88
49.
Կանխավճար.......................................................................................................................88
50.
Երաշխիքներ........................................................................................................................89
51.
Օրավարձով աշխատանք..................................................................................................89
52.
Վերականգնման ծախսեր.................................................................................................89
Ե. Պայմանագրի ավարտ
90
53.
Ավարտ..................................................................................................................................90
54.
Ընդունում.............................................................................................................................90
55.
Վերջնահաշվարկ................................................................................................................90
56.
Շահագործման և պահպանման ձեռնարկներ...............................................................90
57.
Դադարեցում........................................................................................................................91
58.
Վճարում դադարեցման դեպքում....................................................................................92
59.
Սեփականությունը.............................................................................................................92
60.
Ազատում կատարումից.....................................................................................................92
61.
ԵՄ-ի փոխառության կամ վարկի կասեցում..............................................................93


Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ
Ա. Ընդհանուր հարցեր
	1. Սահմանումներ
	1.1 Սահմանվող տերմինները տարբերելու համար դրանք գրվում են թավ տառերով:
(ա)
Պայմանագրի ընդունված գումար` նշանակում է Աշխատանքների կատարման, ավարտման և բոլոր թերությունների վերացման համար Ընդունման նամակում ընդունված գումար:

(բ)
Գործողությունների ժամանակացույց` նշանակում է այնպիսի գործողությունների ժամանակացույց, որը միանվագ գումարով պայմանագրում պարունակում է Աշխատանքների կառուցումը, տեղադրումը, փորձարկումը և շահագործումը: Այն ներառում է յուրաքանչյուր գործողության միանվագ գին, որն օգտագործվում է Փոփոխված պատվերների և Փոխհատուցման դեպքերի արժեքները և ազդեցությունները գնահատելու համար:
(գ)
Արբիտր` անձ, որը նշանակվել է Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից երկուստեք`վեճերն առաջին ատյանով լուծելու համար, ինչպես սահմանված է ՊԸՊ 23-րդ կետում:

(դ)
Բանկ` նշանակում է ՊՀՊ-ում նշված ֆինանսավորման հաստատություն:

(ե)
Աշխատանքների ծավալների ցուցակ` նշանակում է Մրցութային առաջարկի մաս կազմող գնանշված և լրացված Աշխատանքների ծավալների ցուցակ: 

(զ)
Փոխհատուցման դեպք` նշանակում է ՊԸՊ-ում սույն պայմանագրի 42 կետով սահմանված դեպք:
(է)
Ավարտման ամսաթիվ` Աշխատանքների ավարտման վերջնաժամկետ, որը վավերացված է Ծրագրի ղեկավարի կողմից՝ ՊԸՊ 53.1 ենթակետի համաձայն:

(ը)
Պայմանագիր՝ Պայմանագիր Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև` Աշխատանքները կատարելու, ավարտելու և պահպանելու համար: Այն կազմված է ստորև ՊԸՊ-ի 2.3 ենթակետում թվարկված փաստաթղթերից:

(թ)
Կապալառու՝ կողմ, որի Աշխատանքների կատարման Մրցութային առաջարկն ընդունվել է Պատվիրատուի կողմից:

(ժ)
Կապալառուի Մրցութային առաջարկն իրենից ներկայացնում է լրացված Մրցութային փաստաթուղթ, որը ներկայացվել է Պատվիրատուին Կապալառուի կողմից: 

(ժա)
Պայմանագրի գին՝ Ընդունման նամակում սահմանված Պայմանագրի ընդունված գումար, որը հետագայում ճշգրտվում է սույն Պայմանագրի համաձայն: 

(ժբ)
Օրեր` օրացուցային օրեր, ամիսներ` օրացուցային ամիսներ:

(ժգ)
Օրավարձու աշխատանքներ՝ Կապալառուի աշխատակիցների և սարքավորումների դիմաց ժամավճարով վարձատրվող տարբեր աշխատանքներ, ի լրումն Նյութերի և Արտադրամասերի հետ առնչվող վճարումների: 

(ժդ)
Թերություն՝ Աշխատանքների ցանկացած մաս, որն իրականացվել է ոչ Պայմանագրին համապատասխան:
 (ժե)
Թերությունների վերացման վկայական՝ վկայական, որը թողարկվում է Ծրագրի ղեկավարի կողմից Կապալառուի կողմից թերությունները վերացնելուց հետո:

(ժզ)
Թերությունների վերացման ժամանակաշրջան՝ ՊՀՊ-ի 34.1 ենթակետով սահմանված ժամանակաշրջան, որը հաշվարկվում է Աշխատանքների ավարտման ամսաթվից: 

(ժէ)
Գծագրեր՝ նշանակում է Պայմանագրում ներառված Աշխատանքների գծագրեր և ցանկացած լրացուցիչ կամ փոփոխված գծագիր, որը թողարկվում է Պատվիրատուի կողմից (Պատվիրատուի անունից) համաձայն Պայմանագրի, և ներառում է հաշվարկներ և այլ տեղեկատվություն` տրամադրված կամ հաստատված Ծրագրի ղեկավարի կողմից` Պայմանագրի իրականացման համար: 

(ժը)
Պատվիրատու՝ կողմ, որը վարձում է Կապալառուին ՊՀՊ-ում սահմանված Աշխատանքներն իրականացնելու համար: 

(ժթ)
Սարքավորումներ՝ Կապալառուի մեքենաներն ու փոխադրման միջոցները, որոնք ժամանակավորապես բերվում են Շինհրապարակ` Աշխատանքները կառուցելու համար: 

(իա)
«Գրավոր»՝ նշանակում է ձեռագիր, տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով պատրասված գրություն, որին արդյունքում ստացվում է մշտական գրանցում:

(իբ)
Պայմանագրի սկզբնական գին՝ Պայմանագրի գին, որը նշված է Պատվիրատուի Ընդունման նամակում: 

(իգ)
Նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ ամսաթիվ, երբ նախատեսվում է Կապալառուի կողմից Աշխատանքների ավարտը: Նախատեսված ավարտման ժամկետը սահմանված է ՊՀՊ-ում: Նախատեսված ավարտման ժամկետը կարող է վերանայվել միայն Ծրագրի ղեկավարի կողմից` սահմանելով ժամանակի երկարաձգման կամ արագացման հրահանգ:

(իդ)
Նյութեր՝ այն բոլոր մատակարարվող նյութերը, ներառյալ ծախսվող նյութերը, որոնք օգտագործվում են Կապալառուի կողմից Աշխատանքների մեջ ներառելու համար: 

(իե)
Արտադրամաս՝ Աշխատանքների բաղկացուցիչ մաս, որը կատարում է մեխանիկական, էլեկտրական, քիմիական կամ կենսաբանական ֆունկցիա: 

(իզ)
Ծրագրի ղեկավար՝ ՊՀՊ-ում սահմանված անձ է (կամ այլ իրավասու անձ, որը նշանակված է Պատվիրատուի կողմից և ում մասին ծանուցվել է Կապալառուն, և գործելու է Ծրագրի ղեկավարին փոխարինելու դեպքում), որը պատասխանատու է Աշխատանքների հսկման և Պայմանագրի վարչարարության համար: 

(իէ)
ՊՀՊ՝ Պայմանագրի հատուկ պայմաններ:

(իը)
Շինհրապարակ՝ ՊՀՊ-ում սահմանված տարածք:

(իթ)
Շինհրապարակի հետազոտության հաշվետվություններ՝ Մրցութային փաստաթղթերի հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են փաստացի և մեկնաբանող հաշվետվություններ Շինհրապարակի վերգետնյա և ստորգետնյա պայմանների մասին: 

(իժ)
Մասնագրեր՝ Պայմանագրում ընդգրկված Աշխատանքների Մասնագրեր, կամ Ծրագրի ղեկավարի կողմից դրանցում արված կամ հաստատված ցանկացած փոփոխություն կամ լրացում: 
(լա)
Մեկնարկի օրը նշված է ՊՀՊ-ում: Կապալառուին պետք է սկսի Աշխատանքների կատարումը ամենաուշը այդ օրը: Այն չպետք է պարտադիր կերպով համընկնի Շինհրապարակի տնօրինման ամսաթվերից որևէ մեկի հետ: 

(լբ)
Ենթակապալառու՝ անձ կամ կորպորատիվ մարմին, որը Կապալառուի հետ ունի Պայմանագիր` Պայմանագրում նշված աշխատանքի մի մասը կատարելու համար և ներառում է աշխատանքներ Շինհրապարակում: 

(լգ)
Ժամանակավոր Աշխատանքներ՝ Կապալառուի կողմից նախագծված, կառուցված, տեղադրված և հեռացված աշխատանքներ, որոնք հարկավոր են Աշխատանքների կառուցման կամ տեղադրման համար: 

(լդ)
Փոփոխություն՝ Ծրագրի ղեկավարի կողմից՝ Աշխատանքները փոփոխելու ցուցում:

(լե)
Աշխատանքներ՝ նշանակում է այն, ինչը Պայմանագրով պահանջվում է Կապալառուից կառուցել, տեղադրել և հանձնել Պատվիրատուին՝ ՊՀՊ-ում սահմանված ձևով:


	2. Մեկնաբանություն
	2.1 Սույն ՊԸՊ-ն մեկնաբանելիս եզակի թիվ ցույց տվող բառերը նաև ներառում են հոգնակի թիվը, իսկ հոգնակի թիվ ցույց տվող բառերը՝ ներառում են նաև եզակի թիվը: Վերնագրերը իմաստ չեն պարունակում: Բառերն ունեն իրենց սովորական նշանակությունը Պայմանագրի լեզվին համապատասխան, եթե չեն սահմանվել հատուկ ձևով: Ծրագրի ղեկավարը պետք է ներկայացնի պարզաբանող հարցումների ցուցումներն այս ՊԸՊ-ի վերաբերյալ
2.2 Եթե ՊՀՊ-ում սահմանված է Աշխատանքների ավարտ ըստ բաժինների, ՊԸՊ-ի հղումները Աշխատանքներին, Ավարտման ամսաթվին և Նախատեսված ավարտման ամսաթվին ցանկացած Աշխատանքների ցանկացած բաժնին (բացառությամբ ամբողջ Աշխատանքների Ավարտման ամսաթվին և Նախատեսված ավարտման ամսաթվին արվող հղումների):
2.3 Պայմանագիրը մաս կազմող փաստաթղթերը պետք է մեկնաբանվեն հետևյալ առաջնահերթությամբ`
(ա)
Պայմանագիր

(բ)
Ընդունման Նամակ

(գ)
Կապալառուի Մրցութային առաջարկ

(դ)
Պայմանագրի հատուկ պայմաններ` այդ թվում հավելվածներ
(ե)
Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ
(զ)
Մասնագրեր

(է)
Գծագրեր

(ը)
Աշխատանքների ծավալների ցուցակ և
(թ)
ցանկացած այլ փաստաթուղթ` որը թվարկած է ՊՀՊ–ում, որպես Պայմանագրի մաս կազմող: 

	3. Լեզուն և օրենքը
	3.1 Պայմանագրի լեզուն և Պայմանագիրը կառավարող օրենքը նշված են ՊՀՊ-ում:
3.2 Պայմանագրի կատարման ողջ ընթացքում Կապալառուն պարտավոր է հետևել ապրանքների և ծառայությունների ներկրման մասով Պատվիրատուի երկրի արգելքներին, եթե.

(ա)
Ստացողի երկիրը՝ օրենքով կամ պաշտոնական կանոնակարգերով արգելում է առևտրային հարաբերություններն այդ երկրի հետ, կամ
(բ)
ի կատարումն ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից՝ Միավորված Ազգերի կազմակերպության կանոնադրության VII գլխի համաձայն ընդունված որոշման, Ստացողի երկիրն արգելում է որևէ ներկրում այդ երկրից կամ որևէ վճարում այդ երկրի որևէ անձին կամ կազմակերպությանը: 

	4. Ծրագրի ղեկավարի որոշումները
	4.1 Եթե այլ կերպ սահմանված չէ, Ծրագրի ղեկավարը որոշում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև պայմանագրային հարցերը` ներկայացնելով Պատվիրատուին:

	5. Լիազորությունների փոխանցում
	5.1 Եթե այլ կերպ սահմանված չէ ՊՀՊ-ում, Ծրագրի ղեկավարը՝ Կապալառուին ծանուցելուց հետո, կարող է իր ցանկացած պարտականություն կամ պատասխանատվություն փոխանցել այլ մարդկանց, բացառությամբ արբիտրի Դատավորի, ինչպես նաև կարող է չեղյալ համարել լիազորության ցանկացած փոխանցում՝ Կապալառուին ծանուցելուց հետո:

	6. Հաղորդակցություն
	6.1 Պայմաններում նշված կողմերի միջև հաղորդակցությունը ուժի մեջ է միայն, եթե գրավոր է: Ծանուցումն ուժի մեջ է մտնում միայն հասցեատիրոջն առաքվելուց:

	7. Ենթակապալ
	7.1 Կապալառուն կարող է կնքել ենթապայմանագիր Ծրագրի ղեկավարի հաստատմաբ, բայց չի կարող հանձնարարել Պայմանագիրն առանց Պատվիրատուի գրավոր հաստատման: Ենթակապալի կնքումը չի ազդում Կապալառուի պարտավորությունների վրա:

	8. Այլ կապալառուներ
	8.1 Կապալառուն պետք է համագործակցի և կիսի Շինհրապարակն այլ կապալառուների, պետական մարմինների, ծառայությունների, ինչպես նաև Պատվիրատուի հետ այն ժամկետներում, որոնք նշված են այլ կապալառուների ժամանակացույցում՝ ՊՀՊ-ում նշված ձևով: Կապալառուն պարտավոր է նաև տրամադրել նրանց հարմարություններ և ծառայություններ` Ժամանակացույցում նշված ձևով: Պատվիրատուն կարող է փոփոխել այլ կապալառուների ժամանակացույցը՝ ծանուցելով Կապալառուին ցանկացած նման փոփոխության մասին: 

	9. Անձնակազմ և սարքավորումներ
	9.1 Աշխատանքների իրականացման համար Կապալառուն պարտավոր է վարձել իր Մրցութային առաջարկում նշված հիմնական աշխատակազմը և օգտագործել առաջարկում նշված սարքավորումները, ինչպես նաև Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված սարքավորումները: Ծրագրի Ղեկավարը կհաստատի հիմնական աշխատակազմի և սարքավորման որևէ փոխարինման առաջարկություն միայն այն դեպքում, եթե դրանց համապատասխան որակավորումները կամ բնութագրերն էապես հավասար կամ ավելին են Մրցութային առաջարկում առաջադրվածներից:
9.2 Եթե Ծրագրի ղեկավարը խնդրում է Կապալառուին հեռացնել Կապալառուի աշխատակազմի կամ աշխատուժի անդամ հանդիսացող անհատին՝ նշելով դրա պատճառները, Կապալառուն պարտավոր է ապահովել, որ այդ անձը հեռացվի Շինհրապարակից յոթ օրվա ընթացքում և հետագայում առնչություն չունենա Պայմանագր աշխատանքների հետ:

9.3 Եթե Պատվիրատուն, Ծրագրի ղեկավարը կամ Կապալառուն որոշում են, որ՝ Աշխատանքների իրականացման ժամանակ, Կապալառուի աշխատողը ներգրավված է եղել կաշառակերության, խարդախության, գաղտնի պայմանավորվածության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտման մեջ, ապա աշխատողը պետք է հեռացվի՝ վերոնշյալ 9.2 ենթակետի համաձայն: 

	10. Պատվիրատուի և Կապալառուի ռիսկերը
	10.1 Պատվիրատուն կրում է այն ռիսկերը, որոնք՝ համաձայն սույն Պայմանագրի, հանդիսանում են Պատվիրատուի ռիսկերը, իսկ Կապալառուն կրում է այն ռիսկերը, որոնք՝ համաձայն սույն Պայմանագրի, հանդիսանում են Կապալառուի ռիսկերը:

	11. Պատվիրատուի ռիսկերը
	11.1 Մեկնարկի օրվանից սկսած` մինչև Թերությունների վերացման վկայականի թողարկումը, հետևյալ ռիսկերը հանդիսանում են Պատվիրատուի ռիսկերը՝
(ա)
Անձնական վնասվածքի կամ մահվան ռիսկը, գույքի կորստի կամ վնասի ռիսկը (բացառությամբ Աշխատանքների, Արտադրամասերի, Նյութերի և Սարքավորումների), որոնք`

i.
հանդիսանում են Աշխատանքների նպատակով Շինհրապարակի օգտագործման կամ զբաղեցման հետևանք, կամ որոնք հանդիսանում են Աշխատանքների անխուսափելի արդյունք, կամ 

ii.
հանդիսանում են անփութության, օրենսդրական պարտականությունները չկատարելու, կամ Պատվիրատուի, նրա կողմից վարձած կամ պայմանագրով աշխատանքի վերցված (բացի Կապալառուից) ցանկացած անձի կողմից օրինական իրավունքը խախտելու արդյունք,
(բ)
Աշխատանքների, Արտադրամասերի, Նյութերի և Սարքավորումների վնասի ռիսկերն այնքանով, որքանով դրանք հանդիսանում են Պատվիրատուի սխալի կամ Պատվիրատուի նախագծի սխալի հետևանք, կամ ուղղակիորեն Աշխատանքների իրականացման երկրի վրա ազդող պատերազմի ու ռադիոակտիվ աղտոտման հետևանք:
11.2 Աշխատանքների ավարտման օրվանից մինչև Թերությունների վերացման վկայագրի թողարկումը, Աշխատանքների, Արտադրամասերի և Նյութերի կորստի կամ վնասի ռիսկը համարվում է Պատվիրատուի ռիսկը, բացառությամբ այն վնասի կամ կորստի, որը հետևանք է
1. Ավարտման օրվա դրությամբ գոյություն ունեցող թերությունների,
2. մինչև Ավարտման օրը տեղի ունեցած դեպքի, որն ինքը Կապալառուի ռիսկը չէր, կամ
3. Ավարտման օրվանից հետո Կապալառուի կողմից Շինհրապարակում իրականացված գործողություների:

	12. Կապալառուի ռիսկերը
	12.1 Մեկնարկի oրվանից սկսած մինչև Թերությունների վերացման վկայագրի տրման պահը, անձնական վնասվածքի, մահվան, ինչպես նաև գույքի կորստի կամ վնասի ռիսկերը (ներառյալ, Աշխատանքները, Նյութերը, Արտադրամասերն ու Սարքավորումներն առանց սահմանափակման), որոնք Պատվիրատուի ռիսկերը չեն, հանդիսանում են Կապալառուի ռիսկերը:

	13. Ապահովագրություն
	13.1 Կապալառուն` իր և Պատվիրատուի անուններից, Մեկնարկի օրվանից մինչև Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի ավարտը, պարտավոր է ապահովել հետևյալ դեպքերի ապահովագրական ծածկույթը, որոնք հանդիսանում են Կապալառուի ռիսկերը՝ ՊՀՊ-ով սահմանված գումարներով և նվազեցումներով.
(ա)
Աշխատանքների, Արտադրամասերի և Նյութերի կորուստ,

(բ)
Սարքավորումների կորուստ կամ վնաս,

(գ)
Պայմանագրի հետ կապված Գույքի կորուստ կամ վնաս (բացառությամբ Աշխատանքների, Նյութերի, Արտադրամասերի ու Սարքավորումների) և,

(դ)
անձնական վնաս կամ մահ:

13.2 Կապալառուն պետք է ներկայացնի ապահովագրական հավաստագրերն ու վկայագրերը Ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը՝ Մեկնարկի օրվանից առաջ: Բոլոր այդ ապահովագրություններով պետք է նախատեսվի հատուցում այնպիսի արժույթներով և համամասնություններով, որոնք պահանջվում են պատճառված կորուստը կամ վնասը փոխհատուցելու համար:
13.3 Եթե Կապալառուն չի ներկայացնում պահանջվող հավաստագրերից ու վկայականներից որևէ մեկը, ապա Պատվիրատուն կարող է ինքն իրականացնել այն ապահովագրությունը, որը պետք է իրականացվեր Կապալառուի կողմից և իր կողմից արված ապահովագրավճարները փոխհատուցեր Կապալառուին վճարվելիք այլ գումարներից, կամ՝ եթե Կապալառուին վճարվելիք գումար չկա, ապա ապահովագրավճարը կհամարվի պարտք: 

13.4 Ապահովագրության դրույթները չեն կարող փոփոխվել առանց Ծրագրի ղեկավարի հաստատման: 

13.5 Երկու կողմերն էլ պարտավոր են պահպանել ապահովագրական վկայագրերի պայմանները: 

	14. Տվյալներ Շինհրապարակի մասին
	14.1 Կապալառուն պարտավոր է ուսումնասիրել Շինհրապարակին առնչվող ցանկացած տվյալ, որը բերված է ՊՀՊ-ում՝ լրացված Կապալառուին հասանելի ցանկացած տեղեկատվությամբ:

	15. Աշխատանքների կատարումը Կապալառուի կողմից
	15.1 Կապալառուն պարտավոր է կառուցել և տեղադրել Աշխատանքները` Մասնագրերի և Գծագրերի համաձայն:

	16. Աշխատանքները պետք է կատարվեն Նախատեսված ավարտման ժամկետին
	16.1 Կապալառուն կարող է սկսել Աշխատանքների կատարումը Մեկնարկի օրվանից և պարտավոր է իրականացնել դրանք իր կողմից ներկայացված Ծրագրի համաձայն, որի թարմացված տարբերակները կհաստատվեն Ծրագրի ղեկավարի կողմից, և կավարտվեն Նախատեսված ավարտման ժամկետին:

	17. Հաստատում Ծրագրի ղեկավարի կողմից
	17.1 Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը ներկայացնի Մասնագրեր ու Գծագրեր` ցույց տալով առաջարկվող Ժամանակավոր աշխատանքները:

17.2 Կապալառուն պատասխանատու է Ժամանակավոր աշխատանքների նախագծման համար: 

17.3 Ծրագրի ղեկավարի հաստատումը չի փոխում Կապալառուի պարտականությունները Ժամանակավոր աշխատանքների նախագծման հարցում: 

17.4 Անհրաժեշտության դեպքում, Կապալառուն Ժամանակավոր աշխատանքների նախագծի համար պետք է ստանա երրորդ կողմի հաստատումը:

17.5 Կապալառուի կողմից՝ ժամանակավոր կամ հիմնական Աշխատանքների իրականացման համար պատրաստված բոլոր Գծագրերը, պետք է նախապես հաստատվեն Ծրագրի ղեկավարի կողմից: 

	18. Անվտանգութ​յուն
	18.1 Կապալառուն պատասխանատու է Շինհրապարակում կատարվող բոլոր գործողությունների անվտանգության համար:

	19. Հայտնաբեր​ված իրեր
	19.1 Շինհրապարակի տարածքում անսպասելիորեն հայտնաբերած որևէ պատմական, հետաքրքիր կամ նշանակալի այլ արժեք ունեցող իր հանդիսանում է Պատվիրատուի սեփականությունը: Կապալառուն պարտավոր է տեղեկացնել Ծրագրի ղեկավարին նման հայտնաբերված իրերի մասին և կատարել Ծրագրի ղեկավարի ցուցումները` դրանց վերաբերյալ:

	20. Շինհրապարա-կի տնօրինում
	20.1 Պատվիրատուն Կապալառուի տնօրինմանը կփոխանցի Շինհրապարակի բոլոր հատվածները: Եթե որևէ հատված չի փախանցվում ՊՀՊ-ում նշված օրվանից, ապա համարվում է, որ Պատվիրատուն ուշացրել է համապատասխան գործողությունների սկիզբը, ինչը հանդիսանում է Փոխհատուցման դեպք:

	21. Մուտք շինհրապարակ
	21.1 Կապալառուն պարտավոր է թույլատրել Ծրագրի Ղեկավարին և վերջինիս կողմից լիազորած ցանկացած անձի մուտք գործել Շինհրապարակ և ցանկացած այլ տարածք, որտեղ իրականացվում կամ նախատեսվում է իրականացնել Պայմանագրի հետ կապված աշխատանքներ:

	22. Հրահանգներ, զննումներ և աուդիտ
	22.1 Կապալառուն պարտավոր է կատարել Ծրագրի ղեկավարի բոլոր ցուցումները, որոնք համապատասխանում են այն կիրառվող օրենքներին, ուր տեղակայված է Շինհրապարակը:
22.2 Կապալառուն պարտավոր է վարել, ինչպես նաև գործադրել ողջամիտ ջանքեր, որպեսզի իր ենթակապալառուները և ենթախորհրդատուները նույնպես վարեն Աշխատանքների ճշգրիտ և սիստեմատիկ հաշվետվություններ և գրանցումներ այնպիսի ձևով և մանրամասներով, որպեսզի հնարավոր լինի հստակ նույնականացնել համապատասխան ժամկետային փոփոխությունները և արժեքները: 
22.3 Կապալառուն պարտավոր է թույլատրել և հետևել, որպեսզի իր ենթակապալառուներն ու ենթախորհրդատուները թույլատրեն Բանկին և/կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց ստուգել Շինհրապարակը և/կամ Պայմանագրի կատարմանն ու Մրցութային առաջարկի ներկայացմանը վերաբերող հաշվետվությունները և գրանցումները, և Բանկի պահանջով տրամադրեն այդ հաշվետվությունները և գրանցումները Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից ստուգվելու համար:
Կապալառուի, նրա ենթակապալառուների և ենթախորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է 25.1 ենթակետի վրա, որը՝ ի թիվս այլոց, ասում է, որ այն գործողությունները, որոնք ուղղված են 22.2 կետով նախատեսված Բանկի ստուգումների և աուդիտի իրականացման իրավունքների էական խոչընդոտմանը, կդիտարկվեն որպես արգելված գործելակերպ և հիմք կհանդիսանան պայմանագիրը դադարեցնելու համար (ինչպես նաև կդասակարգվեն ոչ իրավասու՝ Բանկի պատժամիջոցների գերակշռող ընթացակարգերի համապատասխան):

	23. Վեճի դատավորի նշանակում
	23.1 Վեճի դատավորը նշանակվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից համատեղ, Պատվիրատուի կողմից Ընդունման նամակը թողարկելու պահին: Եթե Ընդունման նամակում Պատվիրատուն չի համաձայնվել Վեճի դատավորի նշանակման հետ, ապա նա պետք է խնդրի ՊՀՊ-ում նշանակված Նշանակող մարմնին՝ նշանակել Վեճի դատավոր՝ այդ խնդրանքը ստանալու պահից 14 օրվա ընթացքում: 

23.2 Վեճի դատավորի հրժարվելու կամ մահվան դեպքում, կամ եթե Պատվիրատուն կամ Կապալառուն համաձայնվեն, որ Վեճի դատավորը չի գործում համաձայն Պայմանագրի դրույթների, ապա Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից պետք է համատեղ նշանակվի նոր Վեճի դատավոր: Եթե Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության չեն գալիս 30 օրվա ընթացքում, Վեճի դատավորը նշանակվում է ՊՀՊ-ում նշված Նշանակող մարմնի կողմից՝ կողմերից որևէ մեկի խնդրանքով, այդ խնդրանքը ստանալու պահից 14 օրվա ընթացքում:

	24. Վեճերը լուծելու ընթացակարգը
	24.1 Եթե Կապալառուն կարծում է, որ Ծրագրի ղեկավարի կողմից ընդունված որոշումը եղել է Պայմանագրով Ծրագրի ղեկավարին տրված լիազորություններից դուրս, կամ կայացվել է սխալ որոշում, ապա այդ որոշումը պետք է ուղղվի Դատավորին` Ծրագրի ղեկավարի որոշման ծանուցման պահից 14 օրվա ընթացում:
24.2 Վեճի դատավորը պարտավոր է վեճի մասին ծանուցումը ստանալու պահից 28 օրվա ընթացքում կայացնել գրավոր որոշում: 

24.3 Վեճի դատավորը վճարվում է ժամով` ՊՀՊ-ով սահմանված դրույքով, ըստ ՊՀՊ-ով սահմանված փոխհատուցվող ծախսերի տեսակների: Ծախսերը պետք է հավասարապես բաժանվեն Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև` անկախ Վեճի դատավորի որոշումից: Երկու կողմերն էլ կարող են Վեճի դատավորի որոշումը հանձնել արբիտրաժ` Վեճի դատավորի գրավոր որոշման պահից 28 օրվա ընթացքում: Եթե կողմերից և ոչ մեկը վեճը չի հանձնում արբիտրաժ վերոհիշյալ 28 օրվա ընթացքում, ապա Վեճի դատավորի որոշումը դառնում է վերջնական և պարտադիր: 

24.4 Միջնորդ դատարանի գործունեությունը պետք է ընթանա արբիտրաժային հաստատության կողմից հրապարակված համապատասխան արբիտրաժային ընթացակարգերի, որի տեղն ու անվանումը սահմանված են ՊՀՊ-ում:

	25. Կաշառակերութ​յուն և խարդախություն
	25.1 Բանկը պահանջում է ՊԸՊ հավելվածում ներկայացված կաշառակերության և խարդախության դեմ քաղաքականության պահպանում:

25.2 Պատվիրատուն պահանջում է, որ Կապալառուն բացահայտի ցանկացած միջնորդավճար կամ վարձատրություն, որը վճարվել է կամ պետք է վճարվի գործակալներին կամ այլ կողմերին Մրցութային գործընթացի կամ Պայմանագրի կատարման ընթացքում: Տեղեկատվությունը պետք է պարունակի գործակալի կամ մյուս կողմի անունը և հասցեն, գումարը և արժույթը, ինչպես նաև միջնորդավճարի, պարգևատրման կամ վարձատրության նպատակը:


Բ. Ժամանակի վերահսկողություն
	26. Ծրագիր

	26.1 ՊԸՊ-ում նշված ժամկետի շրջանակներում, Ընդունման նամակում նշված օրվանից հետո, Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը ներկայացնի Ծրագիր, որում նկարագրված լինեն Աշխատանքների գործողությունների ընդհանուր մեթոդները, նախապատրաստական միջոցառումները, կարգը և ժամկետները: Միանվագ գումարով պայմանագրի դեպքում Ծրագրի գործողությունները պետք է համապատասխանեն Գործողությունների ժամանակացույցի գործողություններին:
26.2 Ծրագրի թարմացված տարբերակը պետք է ցույց տա ամեն գործողությունում ձեռք բերված փաստացի առաջընթացը, ինչպես նաև ձեռք բերված առաջընթացի ազդեցությունն անավարտ աշխատանքների ժամկետների վրա` ներառյալ գործողությունների հաջորդականության մեջ ցանկացած փոփոխություն: 

26.3 Կապալառուն պետք է Ծրագրի Ղեկավարի հաստատմանը ներկայացնի նորացված Ծրագիր այնպիսի հաճախականությամբ, որը չլինի ավելի երկար, քան նշված է ՊՀՊ-ում: Եթե Կապալառուն չի ներկայացնում նորացված Ծրագիր նշված ժամանակահատվածում, ապա Ծրագրի ղեկավարը կարող է պահել ՊՀՊ-ում նշված գումարը հաջորդ վճարման վկայականից և շարունակել պահել այն` մինչև ուշացված Ծրագիրը ներկայացնելու օրվանը հաջորդող վճարումը: Միանվագ գումարով պայմանագրի դեպքում Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնի թարմացված Գործողությունների ժամանակացույց` վերջինիս կողմից հրահանգը ստանալուց հետո 14 օրվա ընթացքում: 

26.4 Ծրագրի ղեկավարի կողմից Ծրագրի հաստատումը չի փոխում Կապալառուի պարտականությունները: Կապալառուն կարող է ցանկացած պահի վերանայել Ծրագիրը և կրկին ներկայացնել Ծրագրի ղեկավարին: Վերանայված Ծրագիրը պետք է ցույց տա Փոփոխությունների և Փոխհատուցման դեպքերի ազդեցությունը: 

	27. Նախատեսված ավարտման ժամկետի երկարաձգում
	27.1 Ծրագրի ղեկավարը պետք է երկարաձգի Նախատեսված ավարտման ժամկետը, եթե արձանագրվում է Փոխհատուցման որևէ դեպք, կամ` եթե առկա են Փոփոխություններ, որոնք անհնարին են դարձնում ավարտել աշխատանքները Նախատեսված ավարտման ժամկետին` եթե Կապալառուն չձեռնարկի քայլեր աշխատանքներն արագացնելու ուղղությամբ, ինչը լրացուցիչ ծախսեր կառաջացնի Կապալառուի մոտ:
27.2 Եթե Կապալառուն դիմում է Ծրագրի ղեկավարին` խնդրելով որոշում կայացնել Փոխհատուցման դեպքի կամ փոփոխության ազդեցության շուրջ և ներկայացնում ամբողջական տեղեկատվություն դրա մասին, Ծրագրի ղեկավարը պետք է 21 օրվա ընթացքում որոշի, թե արդյոք պե՞տք է, և որքա՞ն ժամանակով երկարաձգել Նախատեսված ավարտման ժամկետը: Եթե Կապալառուն նախապես չի զգուշացրել ուշացման մասին, կամ չի համագործակցել հետաձգման հարցը լուծելու համար, ապա նման թերացման դեպքում ուշացումը չի դիտարկվի նոր Նախատեսված ավարտման ժամկետը գնահատելիս:

	28. Արագացում
	28.1 Եթե Պատվիրատուն ցանկանում է, որ Կապալառուն վերջացնի աշխատանքները մինչև Նախատեսված ավարտման ժամկետը, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է ստանա գնային առաջարկներ` Կապալառուից` աշխատանքների անհրաժեշտ արագացմանը հասնելու համար: Եթե Պատվիրատուն ընդունում է այդ առաջարկները, ապա Նախատեսված ավարտման ժամկետը ճշգրտվում է համապատասխան կերպով և հաստատվում Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից:

28.2 Եթե Կապալառուի կողմից ներկայացված գնային առաջարկներն աշխատանքների արագացման համար ընդունվում են Պատվիրատուի կողմից, ապա դրանք ընդգրկվում են Պայմանագրի գնի մեջ և դիտարկվում որպես Փոփոխություն:

	29. Ծրագրի ղեկավարի կողմից հրահանգված ուշացումներ
	29.1 Ծրագրի ղեկավարը կարող է հրահանգել Կապալառուին հետաձգել Աշխատանքներում ցանկացած գործողության մեկնարկը կամ ընթացքը:

	30. Հանդիպումներ ղեկավարության հետ 
	30.1 Ծրագրի ղեկավարը և Կապալառուն կարող են իրարից պահանջել մասնակցել ղեկավարման ժողովներին: Ղեկավարման ժողովները նախատեսված են մնացած աշխատանքների պլանները վերանայելու և վաղ նախազգուշացման ընթացակարգի համաձայն բարձրացված խնդիրների լուծման համար
30.2 Ծրագրի ղեկավարը պետք է արձանագրի ղեկավարման ժողովի ընթացքը և դրա օրինակները տրամադրի ժողովին ներկա գտնվողներին, ինչպես նաև Պատվիրատուին: Կողմերի ստանձնած գործողությունների համար պատասխանատվության որոշումը կայացվում է Ծրագրի Ղեկավարի կողմից`ղեկավարման հանդիպման ժամանակ կամ ղեկավարման ժողովից հետո, և գրավոր ներկայացվում ժողովի բոլոր մասնակիցներին:

	31. Վաղ նախազգուշացում
	31.1 Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին զգուշացնի այն բոլոր հետագա կանխատեսելի իրադարձությունների և հանգամանքների մասին, որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ աշխատանքի որակի վրա, բարձրացնել Պայմանագրի գինը կամ ուշացնել Աշխատանքների իրականացումը: Ծրագրի ղեկավարը կարող է Կապալառուից պահանջել, որպեսզի վերջինս ներկայացնի ապագա իրադարձությունների կամ հանգամանքների ակնկալվող ազդեցության գնահատականը Ավարտման ժամկետի և Պայմանագրի գնի վրա: Այդ գնահատականը Կապալառուն պետք է ներկայացնի ողջամտորեն շուտ:
31.2 Կապալառուն պետք է համագործակցի Ծրագրի ղեկավարի հետ նման դեպքերի և հանգամանքների ազդեցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ առաջարկներ ներկայացնելու և դիտարկելու հարցում, որոշելու, թե աշխատանքում ներգրավված անձանցից ո՞ւմ միջոցով կարելի է խուսափել դրանցից կամ նվազեցնել դրանց ազդեցությունը, ինչպես նաև համագործակցել այդ առաջարկությունների հիման վրա Ծրագրի ղեկավարի կողմից տրված ցանկացած ցուցումի կատարման հարցում:


Գ. Որակի վերահսկողություն
	32. Թերությունների բացահայտում
	32.1 Ծրագրի ղեկավարը պետք է ստուգի Կապալառուի աշխատանքը և Կապալառուին ծանուցի ցանկացած հայտնաբերած Թերության մասին: Այսպիսի ստուգումները չեն ազդում Կապալառուի պարտականությունների վրա: Ծրագրի ղեկավարը կարող է հրահանգել Կապալառուին փնտրել Թերություններ, բացել և փորձարկել ցանկացած ծածկած աշխատանք, որը` Ծրագրի ղեկավարի կարծիքով, կարող է Թերություն ունենալ:

	33. Փորձարկումներ
	33.1 Եթե Ծրագրի ղեկավարը հրահանգում է Կապալառուին անցկացնել փորձարկումներ, որոնք նշված չեն Մասնագրերում`ստուգելու համար արդյո՞ք ինչ-որ աշխատանք ունի Թերություն, և փորձարկման արդյունքը լինի դրական, ապա Կապալառուն պետք է վճարի փորձարկումների և նմուշների ծախսերը: Եթե ոչ մի թերություն չի հայտնաբերվում, ապա փորձարկումը դիտարկվում է որպես Փոխհատուցվող դեպք:

	34. Թերությունների վերացում
	34.1 Ծրագրի ղեկավարը ցանկացած Թերության մասին պետք է ծանուցի Կապալառուին մինչև Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի ավարտը, որը սկսվում է Ավարտման պահից  սահմանված է ՊՀՊ-ում: Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանը պետք է երկարաձգվի այնքան ժամանակով, քանի դեռ Թերությունները վերացված չեն:
34.2 Ամեն Թերության, որի մասին տրվում է ծանուցում, Կապալառուն պետք է ուղղի Ծրագրի Ղեկավարի ծանուցման մեջ սահմանված ժամանակահատվածում: 

	35. Չվերացված թերություններ
	35.1 Եթե Կապալառուն չի վերացնում Թերությունները Ծրագրի ղեկավարի ծանուցման մեջ սահմանված ժամանակահատվածում, Ծրագրի ղեկավարը գնահատում է Թերությունը վերացնելու ծախսը, և Կապալառուն էլ պետք է վճարի այդ գումարը:


Դ. Ծախսերի վերահսկում
	36. Պայմանագրի գին
	36.1 Աշխատանքների ծավալների ցուցակը պետք է ներառի Կապալառուի կողմից կատարվելիք Աշխատանքների գնանշված կետերը: Աշխատանքների ծավալների ցուցակն օգտագործվում է Պայմանագրի գինը հաշվարկելու համար: Կապալառուն կվճարվի ավարտված աշխատանքների ծավալների դիմաց այն արժույթով, որը նշված է Աշխատանքների ծավալների ցուցակում յուրաքանչյուր կետի համար:


	37. Պայմանագրի գնի փոփոխություններ
	37.1 Եթե կատարված աշխատանքի վերջնական ծավալը տարբերվում է Աշխատանքների ծավալների ցուցակի որևէ կոնկրետ կետի համար ավելի քան 25% տոկոսով, և եթե այդ փոփոխությունը գերազանցում է Պայմանագրի սկզբնական գինը 1% տոկոսից ավել չափով, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է ճշգրտի դրույքը` փոփոխությունը թույլատրելու համար: Եթե Պայմանագրի Նախնական Գինը գերազանցվել է ավելի քան 15% տոկոսով, ապա Ծրագրի ղեկավարը չի ճշգրտում ծավալների փոփոխությունների ցուցանիշները, բացառությամբ այն դեպքի, եթե դա նախապես հաստատվել էր Պատվիրատուի կողմից: 

37.2 Ծրագրի ղեկավարի պահանջով Կապալառուն պարտավոր է ներկայացնել Աշխատանքների ծավալների ցուցակում ցույց տրված ցանկացած դրույքի մանրամասն բացվածքը: 

	38. Փոփոխություններ

	38.1 Բոլոր Փոփոխությունները պետք է ներառված լինեն Կապալառուի կողմից թարմացված Ծրագրում:
38.2 Ծրագրի ղեկավարի պահանջով Կապալառուն Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնում է Փոփոխություններ կատարելու գնային առաջարկ: Ծրագրի ղեկավարը պետք է գնահատի գնային առաջարկը, որը պատրաստելու համար տրվում է 7 օր` պահանջը ներկայացնելու պահից, կամ Ծրագրի ղեկավարի կողմից սահմանված ավելի երկար ժամկետ, մինչև Փոփոխության հրահանգումը:
38.3 Եթե Կապալառուի գնային առաջարկը ողջամիտ չէ, Ծրագրի ղեկավարը կարող է հրահանգ տալ կատարել Փոփոխություն և փոփոխել Պայմանագրի գինը` հաշվի առնելով Պայմանագրի գնի վրա Փոփոխության ազդեցության իր սեփական կանխատեսումները:
38.4 Եթե Ծրագրի ղեկավարը որոշի, որ գնային առաջարկ ներկայացնելը կխանգարի աշխատանքների փոփոխության հրատապությանը, ապա ոչ մի գնային առաջարկ չի ներկայացվում, և Փոփոխությունը դիտարկվում է որպես Փոխհատուցվող դեպք:
38.5 Կապալառուն իրավասու չէ ստանալ լրացուցիչ վճար այն ծախսերի համար, որոնցից կարելի էր խուսափել նախապես զգուշացնելով: 

38.6 Եթե Փոփոխության աշխատանքը համապատասխանում է Աշխատանքների ծավալների ցուցակում նկարագրված կետին, և` Ծրագրի ղեկավարի կարծիքով, աշխատանքի ծավալն ավելի է, քան սահմանված է 39.1 ենթակետում նշված սահմանաչափը, կամ դրա կատարման ժամկետները չեն հանգեցնում միավոր գնի փոփոխությանը, ապա Փոփոխության արժեքը հաշվելու համար պետք է օգտագործվի Աշխատանքների ծավալների ցուցակի դրույքը: Եթե փոխվում է միավոր գինը, կամ Փոփոխության աշխատանքի բնույթը չի համապատասխանում Աշխատանքների ծավալների ցուցակի կետերին, ապա Կապալառուի կողմից ներկայացվող գնային առաջարկը պետք է լինի աշխատանքի համապատասխան կետերի համար նոր դրույքների տեսքով: 

	39. Դրամական հոսքերի կանխատեսումներ
	39.1 Ծրագիրը թարմացնելու դեպքում Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնի թարմացված դրամական հոսքերի կանխատեսումները:

	40. Վճարման վկայագրեր
	40.1 Կապալառուն պարտավոր է Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնել կատարված աշխատանքի ծավալների ամսական հաշվետվություններ` հանած նախկինում վկայագրված կուտակային գումարը: 

40.2 Ծրագրի ղեկավարը ստուգում է Կապալառուի կողմից ներկայացված ամսական հաշվետվությունը և վավերացնում Կապալառուին վճարվելիք գումարը: 

40.3 Կատարված աշխատանքի գումարը որոշվում է Ծրագրի ղեկավարի կողմից: 

40.4 Կատարված աշխատանքի գումարը պետք է կազմի կատարված աշխատանքի ծավալաթերթում ավարտված աշխատանքների ծավալների գումարը:

40.5 Կատարված աշխատանքի գումարը պետք է ներառի Փոփոխությունների և Փոխհատուցման դեպքերի գնահատականը:

40.6 Ծրագրի Ղեկավարը կարող է հանել նախորդ վկայագրով հաստատված ցանկացած կետ կամ նվազեցնել նախկինում ցանկացած վկայագրով վավերացված ցանկացած կետի մաս` ավելի ուշ ստացված տեղեկատվության լուսի ներքո:

	41. Վճարումներ
	41.1 Վճարումները ճշգրտվում են` կանխավճարների և պահումների նվազեցումները հաշվի առնելով: Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին վճարի Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված գումարները յուրաքանչյուր վկայագրի ամսաթվից 28 օրվա ընթացքում: Ուշացված վճարման դեպքում Պատվիրատուն հաջորդ վճարման ժամանակ Կապալառուին վճարում է նաև տոկոս` ուշացված վճարման համար: Տոկոսը պետք է հաշվարկվի այն օրվանից, որից պետք է կատարված լիներ վճարումը, մինչև այն օրը, երբ կատարվում է ուշացված վճարումը`վճարման արժույթի համար գերակշռող փոխառության տոկոսադրույքով:
41.2 Եթե վկայագրված գումարն ավելացել է ավելի ուշ հանձնված վկայագրում կամ Վեճի դատավորի/Արբիտրի կողմից վճռի շնորհման հետևանքով, ապա Կապալառուին պետք է վճարել տոկոս ուշացված վճարի համար` սույն կետի սահմանման համապատասխան: Տոկոսը պետք է հաշվարկել այն օրվանից, երբ ավելացած գումարը կլիներ վկայագրված` վեճի բացակայության դեպքում:
41.3 Եթե այլ կերպ սահմանված չէ, ապա բոլոր վճարումներն ու գանձումները պետք է կատարվեն Պայմանագրի գնի մաս կազմող Պատվիրատուի երկրի արժույթով:
41.4 Աշխատանքների բոլոր այն կետերը, որոնց համար չի նշվել դրույք կամ գին, չեն վճարվի Պատվիրատուի կողմից և կհամարվի, որ դրանք ներառված են եղել Պայմանագրի այլ դրույքներում և գներում:

	42. Փոխհատուցվող դեպքեր
	42.1 Հետևյալ դեպքերը հանդիսանում են Փոխհատուցման դեպք.
(ա)
Պատվիրատուն չի թույլատրում մուտք գործել Շինհրապարակ մինչև Շինհրապարակի Տնօրինման Ամսաթիվը` համաձայն ՊԸՊ-ի 20.1 ենթակետի: 

(բ)
Պատվիրատուն փոխում է այլ կապալառուների ժամանակացույցերն այնպես, դա ազդում է Կապալառուի` Պայմանագրով սահմանված աշխատանքի վրա: 

(գ)
Ծրագրի ղեկավարը հրահանգում է հետաձգել Աշխատանքները կամ ժամանակին չի տրամադրում Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ Գծագրերը, Մասնագրեր կամ ցուցումները:
(դ)
Ծրագրի Ղեկավարը ցուցում է տալիս Կապալառուին բացել ծածկված աշխատանքները կամ կատարել լրացուցիչ փորձարկումներ, որոնք` ինչպես պարզվում է հետագայում, չունեին և ոչ մի Թերություն: 

(ե)
Ծրագրի ղեկավարն անհիմն կերպով չի հաստատում ենթակապալառուի պայմանագրի մեկնարկը: 

(զ)
Բնահողի պայմանները զգալիորեն ավելի անբարենպաստ են, քան կարելի էր ենթադրել Ընդունման նամակի հաստատումից առաջ` ելնելով Մրցութային առաջարկ ներկայացողներին տրամադրված տեղեկատվությունից (ներառյալ Շինհրապարակի ուսումնասիրության հաշվետվությունները), Մրցութային առաջարկից հրապարակայնորեն հայտնի տեղեկատվությունից, ինչպես նաև Շինհրապարակի վիզուալ զննումից: 

(է)
Ծրագրի ղեկավարը ցուցումներ է տալիս Պատվիրատուի պատճառած անկանխատեսելի հանգամանքներով պայմանավորված անվտանգության, կամ այլ պատճառներով պահանջվող լրացուցիչ աշխատանքների հետ կապված խնդիրները լուծելու համար: 

(ը)     Այլ կապալառուները, պետական մարմինները, կոմունալ ծառայություն հաստատությունները կամ Պատվիրատուն չի կատարում աշխատանքը Պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում, կամ` եթե Պայմանագրում նշված այլ խոչընդոտները ուշացնում են Կապալառուին կամ պատճառում նրան լրացուցիչ ծախսեր: 

(թ)
Ուշացվում է կանխավճարը: 

(ժ)
Կապալառուի վրա ազդում է Պատվիրատուի ռիսկերից որևէ մեկը:

(ժա)
Ծրագրի ղեկավարն անհիմն ուշացնում է Ավարտման վկայագրի հանձնումը:
42.2 Եթե Փոխհատուցվող դեպքն առաջացնում է հավելյալ ծախս կամ խոչընդոտում է աշխատանքների ավարտին մինչև Նախատեսված ավարտման ժամկետը, ապա պետք է ավելացվի Պայմանագրի գինը և/կամ երկարաձգվի Նախատեսված ավարտման ժամկետը: Ծրագրի ղեկավարը պետք է որոշի՝ արդյոք պե՞տք է և որքանո՞վ բարձրացվի Պայմանագրի Գինը և/կամ երկարաձգվի Նախատեսված ավարտման ժամկետը:
42.3 Հենց որ Կապալառուն ներկայացնի յուրաքանչյուր Փոխհատուցվող դեպքի ծախսերի կանխատեսում, Ծրագրի ղեկավարը պետք է գնահատի դրանք և համապատասխան կերպով ճշգրտի Պայմանագրի գինը: Եթե Կապալառուի կանխատեսումը համարվի ոչ ողջամիտ, Ծրագրի ղեկավարը կճշգրտի Պայմանագրի գինն իր սեփական կանխատեսումների հիման վրա: Ծրագրի ղեկավարը պետք է ենթադրի, որ Կապալառուն անմիջապես և իրազեկ կերպով կարձագանքի դեպքին:
42.4 Կապալառուն չի ստանա փոխհատուցում, եթե նրա`ժամանակին չնախազգուշացնելը, կամ Ծրագրի ղեկավարի հետ չհամագործակցելը բացասաբար են ազդել Պատվիրատուի շահերի վրա:

	43. Հարկեր
	43.1 Ծրագրի ղեկավարը պետք է ճշգրտի Պայմանագրի գինը, եթե հարկերը, մաքսերը և այլ տուրքերը փոխվում են Պայմանագրի համար Մրցութային առաջարկ ներկայացնելուց 28 օր առաջվա ամսաթվից վերջին Ավարտման վկայագրի ամսաթվի միջև ընկած ժամանակահատվածում: Ճշգրտումը պետք է լինի Կապալառուի կողմից վճարման ենթակա հարկերի գումարի փոփոխության չափով, պայմանով, որ այդ փոփոխությունները դեռ չեն արտացոլված Պայմանագրի գնում կամ չեն հանդիսանում են ՊՀՊ-ի 44-րդ կետի արդյունք:

	44. Արժույթներ
	         ՉԻ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ

	45. Գնի ճշգրտում
	45.1 Գների ճշգրտում` արտադրամիջոցների արժեքների տատանումները հաշվի առնելու համար, իրականացվում է միայն այն դեպքում, եթե դա սահմանված է ՊՀՊ-ով: Եթե ճշգրտում նախատեսված է, ապա յուրաքանչյուր վճարման վկայագրով վավերացված գումարները պետք է ճշգրտվեն` մինչև դրանցից Կանխավճարի մասհանումներ կատարելը, կիրառելով համապատասխան գնի ճշգրտման գործակից.
P = A + B Im/Io+C Mm/Mo 

Որտեղ`
P-ն`
վճարման ենթակա Պայմանագրի գնի ճշգրտման գործակիցն է,

A, B և C-ն`
ՊՀՊ-ով սահմանված գործակիցներն են` Պայմանագրային գնի վճարվելիք գումարի, համապատասխանաբար, չճշգրտվող և ճշգրտվող մասերի համար, 
Im և Mm-ն`
հաշիվ ներկայացված ամսվա վերջի դրությամբ գերակշռող ինդեքսներն են, և 

Io և Mo-ն`

վճարման ենթակա արտադրամիջոցների գերակշռող ինդեքսները Մրցութային առաջարկների բացումից 28 օր առաջվա դրությամբ` ինչպես պայմանագրի արժույթով, այնպես էլ վճարման արժույթով` ինչպես ներկայացված է Մրցույթի Հայտում` Աղյուսակ 1, տվյալների ճշգրտման աղյուսակ:
45.2 Եթե ինդեքսի արժեքը հաշվարկի մեջ օգտագործելուց հետո փոխվում է, ապա հաշվարկը պետք է ուղղել և ճշգրտումը կատարել հաջորդ վճարման վկայագրում: Ինդեքսի արժեքը պետք է ընդգրկի ծախսերի տատանումների հետ կապված արժեքի բոլոր փոփոխությունները:

	46. Պահում
	46.1 Պատվիրատուն պետք է պահումներ անի Կապալառուին արվող յուրաքանչյուր վճարումից` ՊՀՊ-ով նշված համամասնություններով` մինչև Աշխատանքների վերջնական ավարտը:
46.2 Ծրագրի ղեկավարի կողմից` ՊԸՊ-ի 51.1 ենթակետի համաձայն Ավարտման վկայագրի թողարկման պահից Կապալառուին պետք է վճարվի պահված ընդհանուր գումարի կեսը, իսկ մյուս կեսը կվճարվի Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի ավարտին, երբ Ծրագրի ղեկավարը կհավաստի, որ բոլոր այն Թերությունները, որոնց մասին նա ծանուցել է Կապալառուին, վերացվել են մինչև այս շրջանի ավարտը: Կապալառուն կարող է գումարի այդ պահումը փոխարինել ցպահանջ Բանկային երաշխիքով:

	47. Նախապես գնահատված վնասներ
	47.1 Կապալառուն պետք է Պատվիրատուին վճարի վնասների փոխհատուցում ՊՀՊ-ում նշված դրույքով յուրաքանչյուր ուշացված օրվա դիմաց, որքանով Ավարտման ժամկետն ավելի ուշ է, քան Նախատեսված ավարտման ժամկետը: Վնասի փոխհատուցման ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի ՊԸՊ-ով սահմանված գումարը: Պատվիրատուն կարող է վնասների փոխհատուցման գումարը հանել Կապալառուին հասանելիք վճարումներից: Վնասների փոխհատուցման վճարումը չի ազդում Կապալառուի պարտավորությունների վրա:
47.2 Եթե Նախատեսված ավարտման ժամկետը երկարաձգվել է վնասների փոխհատուցումը վճարելուց հետո, Ծրագրի ղեկավարը պետք է ուղղի Կապալառուի կողմից Նախապես գնահատված վնասների փոխհատուցման համար կատարված ցանկացած ավել արված վճարում`ճշգրտելով հաջորդ վճարման վկայագիրը: Կապալառուին պետք է վճարվեն կատարված հավելավճարի տոկոսները` հաշվարկված վճարման օրվանից մինչև մարման ժամկետը` ՊԸՊ-ի 41.1 ենթակետով սահմանված դրույքով:

	48. Պարգեւավճար
	48.1 Կապալառուին պետք է վճարվի պարգևավճար այնքան օրերի համար, որքանով Ավարտման ժամկետն ավելի վաղ է Նախատեսված ավարտման ժամկետից (hանած այն օրերը, որոնց համար Կապալառուն վճարվել է աշխատանքների արագացված կատարման համար)` ՊՀՊ-ում նշված դրույքով, յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա դիմաց: Ծրագրի Ղեկավարը պետք է հավաստի, որ Աշխատանքներն ավարտվել են ժամկետից շուտ:

	49. Կանխավճար
	49.1 Պատվիրատուն Կապալառուին պետք է վճարի կանխավճար ՊՀՊ-ում նշված գումարի չափով, մինչև ՊՀՊ-ում նշված օրը՝ Կապալառուի կողմից ներկայացված Անվերապահ բանկային երաշխիքի դիմաց, որը կլինի Պատվիրատուի համար ընդունելի բանկի կողմից, ընդունելի ձևով և կանխավճարին հավասար գումարի չափով: Երաշխիքը պետք է ուժի լինի մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, սակայն երաշխիքի գումարը պետք է աճողաբար նվազեցվի Կապալառուի կողմից մարվող գումարներով: Կանխավճարի համար տոկոսներ չեն գանձվում:
49.2 Կապալառուն պարտավոր է օգտագործել կանխավճարը միայն Սարքավորումների, Արտադրամասերի, Նյութերի և մոբիլիզացման անհրաժեշտ ծախսերը հոգալու նպատակով` հատուկ Պայմանագրի իրականացման համար: Կապալառուն պետք է ցույց տա, որ կանխավճարն օգտագործվել է հենց այս կերպ` Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնելով ապրանքագրերի կամ այլ փաստաթղթերի պատճենները:
49.3 Կանխավճարը պետք է մարվի Կապալառուին հասանելիք վճարումներից համամասնական գումարների նվազեցման միջոցով, համաձայն վճարումների հիման վրա որոշված ավարտված Աշխատանքների տոկոսների: Կանխավճարը կամ դրա մարումները հաշվի չեն առնվում կատարված աշխատանքների, Փոփոխությունների, գնի ճշգրտման, Փոխհատուցվող դեպքերի, պարգևավճարների կամ Վնասների փոխհատուցման գնահատման ժամանակ:

	50. Երաշխիքներ
	50.1 Կատարման երաշխիքը Պատվիրատուին պետք է տրամադրվի Ընդունման նամակում նշված ժամկետից ոչ ուշ, ՊՀՊ-ում նշված գումարի չափով, Պատվիրատուի համար ընդունելի բանկի կամ երաշխավորող ընկերության կողմից և արտահայտված լինի Պայմանագրի գնի վճարման արժույթով: Կատարման երաշխիքն ուժի մեջ պետք է լինի մինչև Ավարտման վկայագրի թողարկման ամսաթվից 28 օր անց` բանկային երաշխիքի դեպքում, և մեկ տարի` Ավարտման վկայագրի թողարկումից հետո` կատարողական երաշխավորագրի դեպքում:

	51. Օրավարձով աշխատանք
	51.1 Եթե կիրառվում են օրավարձով աշխատանքի դրույքները Կապալառուի Մրցութային առաջարկում պետք է օգտագործվեն միայն այն դեպքերում, երբ Ծրագրի ղեկավարը նախապես գրավոր ցուցումներ է տվել, որպեսզի տվյալ լրացուցիչ աշխատանքը վարձատրվի նման կերպ:
51.2 Օրավարձով վճարվելիք բոլոր աշխատանքները Կապալառուն պետք է գրանցի Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված ձևաթղթերում: Յուրաքանչյուր լրացված ձևաթուղթ պետք է հաստատվի և ստորագրվի Ծրագրի ղեկավարի կողմից` աշխատանքը կատարելուց հետո երկու օրվա ընթացում:
51.3 Կապալառուն կվճարվի օրավարձով աշխատանքների դիմաց օրավարձով աշխատանքների ստորագրված ձևաթղթերը հանձնելու դեպքում:

	52. Վերականգնման ծախսեր
	52.1 Աշխատանքների կամ Նյութերի կորուստը կամ վնասը, որոնք ընդգրկվում են Աշխատանքներում Մեկնարկի օրվա և Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի ավարտման միջև ընկած ժամանակաշրջանում, պետք է փոխհատուցվեն Կապալառուի կողմից` իր հաշվին, եթե այդ կորուստը կամ վնասն առաջացել է Կապալառուի գործողությունների կամ բացթողումների հետևանքով:


Ե. Պայմանագրի ավարտ
	53. Ավարտ
	53.1 Կապալառուի խնդրանքով Ծրագրի ղեկավարը պետք է թողարկի Աշխատանքների ավարտման վկայագիր: Ծրագրի ղեկավարը կթողարկի վկայագիրը հենց որ որոշի, որ Աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված են:

	54. Ընդունում
	54.1 Պատվիրատուն կընդունի Շինհրապարակը և Աշխատանքները` Ծրագրի ղեկավարի կողմից Աշխատանքների ավարտման վկայագրի թողարկման պահից յոթ օրվա ընթացքում:

	55. Վերջնահաշ​վարկ
	55.1 Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնի այն ընդհանուր գումարի մանրամասն հաշվարկը, որը՝ Կապալառուի կարծիքով, համաձայն Պայմանագրի, ենթակա է վճարման մինչև Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի ավարտը: Ծրագրի Ղեկավարը կթողարկի Թերությունների վերացման վկայագիր և կհաստատի Կապալառուին հասանելիք ցանկացած վերջնական վճարում՝ Կապալառուի հաշվարկը ստանալու պահից 56 օրվա ընթացքում, եթե այն ճիշտ է և ամբողջական: Հակառակ դեպքում՝ Ծրագրի ղեկավարը 56 օրվա ընթացքում կթողարկի ժամանակացույց, որում կնշվի անհրաժեշտ ուղղումների և լրացումների ծավալը: Եթե Վերջնահաշվարկը կրկին ներկայացվելուց հետո դեռ գոհացուցիչ չէ, Ծրագրի ղեկավարը կորոշի Կապալառուին վճարվելիք գումարի չափը և կթողարկի վճարման վկայագիր:

	56. Շահագործման և պահպանման ձեռնարկներ
	56.1 Եթե պահանջվում են կատարողական գծագրեր և/կամ շահագործման ու պահպանման ձեռնարկներ, ապա Կապալառուն պետք է ներկայացնի դրանք ՊՀՊ-ում նշված ժամկետներում:
56.2 Եթե Կապալառուն չի տրամադրում գծագրերը և/կամ ձեռնարկները ՊՀՊ-ում նշված ժամկետներում համաձայն ՊԸՊ-ի 56.1 կետի, կամ` եթե դրանք չեն հաստատվում Ծրագրի ղեկավարի կողմից, ապա Ծրագրի Ղեկավարը պահում է ՊՀՊ-ում նշված գումարը Կապալառուին հասանելիք վճարումներից: 

	57. Դադարեցում
	57.1 Պատվիրատուն կամ Կապալառուն կարող են դադարեցնել Պայմանագիրը, եթե հակառակ կողմը թույլ է տալիս Պայմանագրի կոպիտ խախտում:
57.2 Ստորև ներկայացվում է Պայմանագրի կոպիտ խախտումների ոչ սպառիչ ցանկը:
(ա)
Կապալառուն 28 օրով ընդհատել է աշխատանքը, ինչը նախատեսված չի եղել ընթացիկ Ծրագրով, և Ծրագրի ղեկավարը հավանություն չի տվել այդ ընդհատմանը: 

(բ)
Ծրագրի ղեկավարը հրահանգում է Կապալառուին հետաձգել Աշխատանքների ընթացքը, և այդ հրահանգը չի արձագանքում 28 օրվա ընթացքում: 

(գ)
Պատվիրատուն կամ Կապալառուն սնանկանում կամ լուծարվում են՝ ոչ վերակազմավորման կամ միավորման նպատակով:

(դ)
Ծրագրի ղեկավարի հաստատված գումարը Պատվիրատուի կողմից չի վճարվում Կապալառուին` Ծրագրի ղեկավարի վկայագրի ամսաթվից 84 օրվա ընթացքում:

(ե)
Ծրագրի Ղեկավարը ծանուցում է, որ տվյալ Թերության չվերացումը համարվում է Պայմանագրի կոպիտ խախտում, սակայն Կապալառուին չի հաջողվում վերացնել Թերությունը Ծրագրի ղեկավարի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամանակահատվածում: 

(զ)
Կապալառուն չունի անհրաժեշտ պահանջվող Երաշխիք: 

(է)
Կապալառուն ուշացրել է Աշխատանքների ավարտն ավելի երկար ժամանակով, քան որի համար կարող էր վճարվել ՊՀՊ-ով սահմանված Նախապես գնահատված վնասների փոխհատուցումը, կամ

(ը)
Եթե, Պատվիրատուի կարծիքով՝ Պայմանագրի համար մրցելիս կամ Պայմանագիրն իրականացնելիս, Կապալառուն ներգրավված է եղել կոռուպցիայի, խարդախության, գաղտնի պայմանավորվածության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտման մեջ, Պատվիրատուն կարող է՝ տասնչորս օր առաջ գրավոր ծանուցում ուղարկելով Կապալառուին, դադարեցնել Պայմանագիրը և հեռացնել Կապալառուին Շինհրապարակից: 
57.3 Եթե Պայմանագրի կողմերից մեկը Ծրագրի ղեկավարին Պայմանագրի խախտման վերաբերյալ ծանուցում է տալիս այնպիսի պատճառով, որը թվարկած չէ ՊԸՊ-ի վերոնշյալ 56.2 ենթակետում, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է որոշի, արդյո՞ք խախտումը կոպիտ է, թե ոչ:
57.4 Անկախ վերոհիշյալից, Պատվիրատուն կարող է դադարեցնել Պայմանագիրն իր հայեցողությամբ:
57.5 Պայմանագիրը դադարեցվելու դեպքում Կապալառուն պարտավոր է անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը, դարձնել Շինհրապարակն անվտանգ ու ապահով և թողնել Շինհրապարակը հնարավորինս շուտ:

	58. Վճարում դադարեցման դեպքում
	58.1 Եթե Պայմանագիրը դադարեցվում է Կապալառուի կողմից Պայմանագրի կոպիտ խախտման պատճառով, Ծրագրի ղեկավարը թողարկում է վկայագիր կատարված աշխատանքի ծավալի և պատվիրված Նյութերի համար` հանած մինչև վկայագրի թողարկումը ստացված կանխավճարը և այն տոկոսադրույքը, որը կիրառվում է չավարտված աշխատանքների արժեքի նկատմամբ` ինչպես նշված է ՊՀՊ-ում: Վնասների լրացուցիչ փոխհատուցում չի կիրառվում: Եթե Պատվիրատուի կողմից կատարված ընդհանուր վճարումները գերազանցում են Կապալառուին կատարված ցանկացած վճարումները, ապա տարբերությունը համարվում է Պատվիրատուին վճարվելիք պարտք:
58.2 Եթե Պայմանագիրը դադարեցվում է Պատվիրատուի հայեցողությամբ, կամ Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի կոպիտ խախտման պատճառով, Ծրագրի ղեկավարը վկայագիր կթողարկի կատարված աշխատանքների արժեքի, պատվիրված Նյութերի, Սարքավորումների դուրս բերման ողջամիտ արժեքի, Կապալառուի` բացառապես Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների համար ներգրավված աշխատակազմի վերադարձի, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից Աշխատանքները պաշտպանելու և անվտանգությունը ապահովելու ծախսերի համար` հանելով մինչև վկայագրի թողարկումը ստացված կանխավճարը:

	59. Սեփականությունը
	59.1 Եթե Պայմանագիրը դադարեցվում է Կապալառուի մեղքով, Շինհրապարակում գտնվող բոլոր Նյութերը, Արտադրամասերն ու Սարքավորումները, ժամանակավոր աշխատանքներն ու Աշխատանքները համարվում են Պատվիրատուի սեփականությունը: 

	60. Ազատում կատարումից
	60.1 Եթե Պայմանագիրը դադարեցվում հանկարծակի սկսած պատերազմի կամ այլ իրադարձության պատճառով, որն ամբողջովին դուրս է Պատվիրատուի կամ Կապալառուի վերահսկողությունից, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է վկայագրի Պայմանագրի խափանումը: Կապալառուն պետք է Շինհրապարակը դարձնի ապահով, և նշված վկայագիրը ստանալուց հետո հնարավորինս շուտ դադարեցնի աշխատանքը: Կապալառուն պետք է վճարվի վկայագիրը ստանալուց առաջ բոլոր իրականացրած աշխատանքների և դրանից հետո պարտավորությամբ իրականացրած աշխատանքի համար:

	61. ԵՄ-ի փոխառության կամ վարկի կասեցում
	61.1 Եթե ԵՄ-ն կասեցնում է Դրամաշնորհի տրամադրումը Պատվիրատուին, որից իրականացվում են Կապալառուին տրվող վճարումների մի մասը, ապա՝
(ա)
Պատվիրատուն պարտավոր է այդ կասեցման մասին տեղեկացնել Կապալառուին՝ ԵՄ-ի կողմից կասեցման ծանուցումը ստանալու պահից 7 օրվա ընթացքում: 

(բ)
Եթե Կապալառուն չի ստանում իրեն հասանելիք գումարը 40.1 ենթակետով վճարման համար նախատեսված 28 օրվա ընթացքում, ապա Կապալառուն կարող է անմիջապես ներկայացնել 14-օրյա դադարեցման ծանուցում:


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ
ԵՄ-ի քաղաքականություն` կաշառակերություն և խարդախություն
(Սույն Հավելվածի տեքստը չի կարող ձևափոխվել)
ԵՄ վարկառուների կողմից ԵՄ վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնման ուղեցույցներ.
«Խարդախություն և կաշառակերություն

1.16
Համաձայն իր քաղաքականության, ԵՄ-ը պահանջում է, որ Ստացողները/Փոխառուները (ներառյալ ԵՄ-ի Փոխառությունների շահառուները), մրցույթի մասնակիցները, կապալառուները և նրանց գործակալները (անկախ նրանից, հայտարարված են, թե ոչ), ենթակապալառուները, ենթախորհրդատուները, ծառայություններ մատուցողները կամ մատակարարները, կամ դրանց անձնակազմը, պահպանեն բարոյականության բարձրագույն չափանիշներ` ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերի ընտրության և իրականացման ժամանակ:
 Ի կատարումն այդ քաղաքականության, ԵՄ-ը

(ա)
սույն դրույթի նպատակների համար հետևյալ կերպ է սահմանում ստորև բերված տերմինները.

(i)
«կաշառակերություն»` նշանակում է մյուս կողմի գործողությունների վրա անպատեհ կերպով ազդելու նպատակով ուղղակի կամ անուղղակի որևէ արժեք ներկայացնող բան առաջարկելը, տալը, ստանալը կամ միջնորդելը, 
 

(ii)
«խարդախություն»` նշանակում է որևէ գործողություն կամ բացթողում, այդ թվում սխալ ներկայացում, որը գիտակցորեն կամ անշրջահայաց կերպով շփոթեցնում է, կամ որով փորձ է արվում շփոթեցնել կողմին` ֆինանսական կամ այլ օգուտ ստանալու կամ պարտականություններից խուսափելու նպատակով, 

(iii) 
«գաղտնի պայմանավորվածություն»` նշանակում է երկու կամ ավել կողմերի միջև մշակված պայմանավորվածություն` անպատեհ նպատակին հասնելու` այդ թվում մյուս կողմի գործողությունների վրա անպատեհ կերպով ազդելու համար, 

(iv)
«հարկադրանք»` նշանակում է ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով որևէ կողմին կամ կողմի գույքին վնաս պատճառելը կամ փչացնելը, կամ, վնաս պատճառելու կամ փչացնելու սպառնալիքը` կողմի գործողությունների վրա ոչ պատեհ կերպով ազդելու նպատակով, 

(ii) «խոչընդոտում» նշանակում է`

(աա)
կանխամտածված կերպով հետաքննության համար ապացույց հանդիսացող նյութի ոչնչացում, կեղծում, խախտում կամ թաքցնում, կամ սխալ հայտարարությունների ներկայացնում հետաքննողներին` ԵՄ-ի կողմից կաշառակերության, խարդախության, գաղտնի պայմանավորվածության, հարկադրանքի դեպքերի հետաքննությանը էապես խոչընդոտելու նպատակով, և/կամ որևէ կողմին սպառնում, հարկադրում, կամ վախեցնում` թույլ չտալու նրան բացահայտել հետազոտության հետ առնչվող նրա իմացած տեղեկությունները կամ հետ պահելու նրան հետաքննությունից,

(բբ)
գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն նյութապես խոչընդոտել ԵՄ-ի կողմից ստորև 1.16 (ե) կետով նախատեսված զննման և աուդիտի իրավունքները:

(բ)
կմերժի հաղթող ճանաչելու առաջարկը, եթե որոշի, որ շնորհման համար առաջարկված խորհրդատուն, կամ նրա անձնակազմից որևէ մեկը, կամ նրա գործակալը, ենթախորհրդատուները, ենթակապալառուները, ծառայություններ մատուցողները, մատակարարները և/կամ նրանց աշխատողները, տվյալ պայմանագրի համար մրցելիս ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված է եղել կոռուպցիայի, խարդախության, գաղտնի պայմանավորվածության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտման մեջ,

(գ)
գնումը կհայտարարի ընթացակարգի խախտումով իրականացված, և չեղյալ կճանաչի պայմանագրի կատարման համար հատկացված վարկի միջոցների մասը, եթե երբևէ որոշի, որ վարկառուի ներկայացուցիչը կամ վարկի շահառուի ներկայացուցիչը պայմանագրի գնման կամ կատարման ժամանակ ներգրավված է եղել կաշառակերության, խարդախության, գաղտնի պայմանավորվածության, հարկադրանքի կամ խոչընդոտման մեջ, իսկ փոխառուն ժամանակին չի ձեռնարկել ԵՄ-ի համար գոհացուցիչ համապատասխան գործողություններ` նման դեպքերը տեղի ունենալու ժամանակ իրավիճակը շտկելու համար, այդ թվում ժամանակին ԵՄ-ին չի տեղեկացրել, որ գիտեր այդ դեպքերի մասին, 

(դ) 
ցանկացած պահի պատժամիջոցներ կկիրառի ընկերության կամ անհատի նկատմամբ՝ ԵՄ-ի պատժամիջոցների ընթացակարգերի համաձայն
, այդ թվում` հրապարակայնորեն հայտարարելով այդ ընկերությանը ոչ իրավասու որոշակի կամ անորոշ ժամկետով` (i) ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերի համար, (ii) ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ ծրագրերի համար իրավասու հանդիսացող ընկերությունում որպես ենթախորհրդատու, մատակարարող կամ ծառայություններ տրամադրող նշանակվելու համար
,

(ե)
կպահանջի, որ Մրցութային փաստաթղթերում և ԵՄ-ի փոխառություններից ֆինանսավորվող պայմանագրերում ներառվի մի դրույթ, համաձայն որը մրցույթի մասնակիցները, մատակարարները և կապալառուները, ինչպես նաև նրանց ենթախորհրդատուները, գործակալները, անձնակազմը, խորհրդատուները, ծառայություններ մատուցողները, մատակարարները թույլ տան Բանկին զննել առաջարկի ներկայացման և պայմանագրի կատարման հետ առնչվող բոլոր հաշիվները, հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը, ինչպես նաև իրականացնել դրանց աուդիտ` ԵՄ-ի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից:»
X Բաժին Պայմանագրի ձեւաթղթեր
Սույն բաժինը պարունակում է ձևաթղթեր, որոնք լրացվելուց հետո կկազմեն Պայմանագրի մաս: Կատարման երաշխիքի և կանխավճարի երաշխիքի ձևաթղթերը՝ պահանջված լինելու դեպքում, լրացվում են միայն հաղթող մասնակցի կողմից պայմանագրի շնորհումից հետո:

Ձևաթղթերի աղյուսակ
98Ընդունման նամակ


99Պայմանագրի համաձայնագիր


101Կատարման երաշխիք


101Կանխավճարի երաշխիք




Ընդունման նամակ
[Պատվիրատուի պատկերանիշով բլանկի վրա]

 [ամսաթիվ]

Ում՝ [Կապալառուի անունը և հասցեն]

Խնդրո առարկան՝ [Պայմանագրի շնորհման ծանուցման համարը] 

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ Ձեր [ամսաթիվ] Մրցութային առաջարկը՝ [պայմանագրի անվանումը և նույնականացման համարը, ինչպես նշված է Մրցութային առաջարկի ՊՀՊ-ում] աշխատանքների իրականացման համար հաստատվում է մեր կազմակերպության կողմից [գումարը թվերով և տառերով և արժույթը] Պայմանագրի ընդունված գումարով՝ ուղղված և փոփոխված համաձայն «Հրահանգներ Մրցույթի մասնակիցներին» բաժնի:

Պայմանագրի դրույթների համաձայն, Դուք պետք է 28 օրվա ընթացքում ներկայացնեք կատարման երաշխիք, օգտագործելով կատարման երաշխիքի ձևը, որը բերված է Մրցութային փաստաթղթերի X բաժնում (Պայմանագրի ձևաթղթեր): 

[Ընտրեք հետևյալ ձևակերպումներից մեկը՝]

Մենք համաձայն ենք, որ [Մրցույթի մասնակցի կողմից առաջարկված վեճերի դատավորի անունը] նշանակվի որպես վեճերի դատավոր:

[կամ]

Մենք համաձայն չենք, որ [Մրցույթի մասնակցի կողմից առաջարկված վեճերի դատավորի անունը] նշանակվի որպես վեճերի դատավոր, և ուղարկելով Ընդունման նամակի պատճենը [Լիազոր մարմնի անունը], սույնով խնդրում ենք վերջինիս նշանակել Վեճերի դատավոր՝ համաձայն ՀՄՄ 43.1 և ՊԸՊ 23.1 կետերի:

Լիազորված անձի ստորագրությունը՝ 

Ստորագրողի անունը և պաշտոնը՝ 

Ընկերության անվանումը՝

Առդիր՝ Պայմանագրի համաձայնագիր

Պայմանագրի համաձայնագիր
ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ կազմվել է՝ [ամսաթիվ] [Պատվիրատուի անունը] (այսուհետ՝ «Պատվիրատու») մի կողմից և [Կապալառուի անունը] (այսուհետ՝ «Կապալառու») մյուս կողմից միջև:

[Եթե Կապալառուն ՀՁԳ է, վերոնշյալ մասը պետք է ձևափոխվի հետևյալ կերպ. «ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ կազմվել է՝ …..-ին մի կողմից`______________-ի (այսուհետ` «Պատվիրատու»), մյուս կողմից` հետևյալ կազմակերպություններից կազմված Համատեղ գործունեության  միջև` [կազմակերպության անունը], [կազմակերպության անունը] ... (այսուհետ` «Կապալառու»), որոնք բոլորը համապարտ պատասխանատվություն են կրում Պատվիրատուի առջև սույն Պայմանագրի բոլոր պարտավորությունների համար:] 

ՆԿԱՏԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Պատվիրատուն ցանկանում է, որ [Պայմանագրի անվանումը] Աշխատանքներն իրականացվեն Կապալառուի կողմից և ընդունել է Կապալառուի Մրցութային առաջարկն այդ Աշխատանքներն իրականացնելու ու ավարտելու, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր թերությունները վերացնելու համար,

Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնվում են հետևյալի շուրջ՝

1.
Սույն Համաձայնագրի բառերն ու արտահայտություններն ունեն նույն իմաստը, որը դրանց վերագրվել է Պայմանագրի փաստաթղթերում,

2.
Հետևյալ փաստաթղթերը պետք է կազմվեն, կարդացվեն ու մեկնաբանվեն որպես սույն Համաձայնագրի մաս: Համաձայնագիրը գերակայում է Պայմանագրի մնացած փաստաթղթերի նկատմամբ:

(ա)
Համաձայնագիր
(բ)
Ընդունման նամակ

(գ)
Մրցութային առաջարկ

(դ)
Պայմանագրի հատուկ պայմաններ
(ե)
Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ, այդ թվում հավելվածներ
(զ)
Մասնագրեր

(է)
Գծագրեր

(ը)
Գնանշված գործառնությունների ցանկ
(թ)
ՊՀՊ-ում թվարկած այլ փաստաթղթեր, որոնք հանդիսանում են Պայմանագրի մաս
3.
Այս Համաձայնագրով սահմանված ձևով Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին կատարվելիք վճարումների դիմաց, սույնով Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուի առջև իրականացնել և ավարտել Աշխատանքները, ինչպես նաև վերացնել դրանց թերությունները՝ բոլոր առումներով Պայմանագրի դրույթների համաձայն: 

4.
Սույնով Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել Կապալառուին` Աշխատանքների կատարման ու ավարտման, ինչպես նաև դրանց թերությունների վերացման դիմաց, Պայմանագրի գինը կամ որևէ այլ գումար, որը ենթակա կլինի վճարման Պայմանագրի դրույթների համաձայն` Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և ձևով:

Ի ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ դրա, Պայմանագրի կողմերը կնքում են սույն Համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն՝ վերոնշյալ օրը, ամսին և տարում:
	Պատվիրատուի անունից`
	Կապալառուի անունից՝

	
	

	_______________
	             _______________


Կատարման երաշխիք (ցպահանջ երաշխիք)

(Բանկային երաշխիք)

[Երաշխավորի բլանկ կամ SWIFT նույնականացման կոդ] 

Շահառու՝ 
Ամսաթիվ՝ 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ No.

Երաշխավորող. [թողարկողի անունը, հասցեն և վայրը՝ եթե նշված չէ բլանկի վրա]
Մեզ տեղեկացրել են, որ ___________________ [Կապալառուի անունը (համատեղ գործունեության դեպքում պետք է լինի համատեղ գործունեության անվանումը] (այսուհետ՝ «Հայտատու») [ամսաթիվ] Շահառուի հետ կնքել է [պայմանագրի համարը] Պայմանագիրը (այսուհետ` «Պայմանագիր») [Աշխատանքների հակիրճ նկարագրությունը] աշխատանքները կատարելու համար:

Բացի այդ, մենք գիտենք, որ համաձայն Պայմանագրի պայմանների, անհրաժեշտ է ներկայացնել կատարման երաշխիք:

Հայտատուի խնդրանքով մենք՝ [Բանկի անվանումը], hանդիսանալով երաշխավոր, սույնով պարտավորվում ենք` Շահառուի գրավոր պահանջը ստանալուն պես, անվերապահորեն Շահառուին վճարել [նշել գումարը բառերով և թվերով]1 չգերազանցող գումար այն արժույթով, որով ենթակա է վճարման Պայմանագրի գինը: Պահանջում կամ դրան ուղեկցող առանձին ստորագրված փաստաթղթում կնշվի, որ Հայտատուն խախտել է իր պայմանագրային պարտավորություն(ները): Շահառուից չի պահանջվում բերել դրա ապացույցները կամ պահանջված գումարի հիմնավորումները: 

Սույն երաշխիքը վավեր է մինչև [ամսաթիվ] 2, և դրա շրջանակներում ցանկացած վճարման պահանջ պետք է ներկայացվի վավերության ժամկետի ավարտից ոչ ուշ:

Սույն Երաշխիքը կարգավորվում է «Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Publication No. 758» դրույթների և պահանջների համաձայն, բացառությամբ հոդված 15(a)-ի օժանդակ հայտարարության: 

[Բանկի կնիքը և ստորագրություններ]

Կանխավճարի երաշխիք

[Երաշխավորի բլանկ կամ SWIFT նույնականացման կոդ] 

Շահառու՝ 

Ամսաթիվ՝ 
ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔ No.

Երաշխավորող. [թողարկողի անունը, հասցեն և վայրը՝ եթե նշված չէ բլանկի վրա]
Մեզ տեղեկացրել են, որ ___________________ [Կապալառուի անունը (համատեղ գործունեության դեպքում պետք է լինի համատեղ գործունեության անվանումը] (այսուհետ՝ «Հայտատու») [ամսաթիվ] Շահառուի հետ կնքել է [պայմանագրի համարը] Պայմանագիրը (այսուհետ` «Պայմանագիր») [Աշխատանքների հակիրճ նկարագրությունը] աշխատանքները կատարելու համար:

Բացի այդ, մենք գիտենք, որ համաձայն Պայմանագրի պայմանների, պետք է վճարվի [գումարը բառերով և թվերով] կանխավճար` կանխավճարի երաշխիքի դիմաց:

Հայտատուի խնդրանքով մենք՝ [Բանկի անվանումը], hանդիսանալով երաշխավոր, սույնով պարտավորվում ենք` Շահառուի գրավոր պահանջը ստանալուն պես, անվերապահորեն Շահառուին վճարել ցանկացած գումար կամ գումարներ, որոնց հանրագումարը չի գերազանցում ________________________1, [գումարը թվերով և տառերով] եթե այդ պահանջի հետ մեկտեղ մեզ ներկայացվի նաև գրավոր ծանուցում, որով կսահմանվի, որ Հայատատուն

(ա)
օգտագործել է կանխավճարը ոչ Աշխատանքները մոբիլիզացնելու ծախսերի համար, կամ

(բ)
 չի մարել կանխավճարը Պայմանագրի դրույթների համաձայն` նշելով Հայտատուի կողմից չմարված գումարը:

Ցանկացած պահանջ սույն Երաշխիքի շրջանակներում կարող է ներկայացվել Երաշխավորողին՝ Շահառուի բանկի կողմից տրված վճարման վկայագրի հետ միասին, որը կհաստատի, որ Կանխավճարը փոխանցվել է Հայտատուի թիվ _______ /նշել հաշվի համարը/ բանկային հաշվն, որը սպասարկվում է _________________ /նշել բանկի անվանումը և հասցեն/ կողմից:

Սույն երաշխիքով սահմանված առավելագույն գումարն աճողաբար կնվազեցվի այն գումարի չափով, որքանով Հայտատուն կմարի կանխավճարը՝ համաձայն միջանկյալ վճարման հայտարարագրերի կամ վկայագրերի, որոնց պատճենները կներկայացվեն մեզ: 

Երաշխիքը կդադարի գործել ամենաուշը կամ մեր կողմից աշխատանքների ընդունման վճարման վկայագիրը ստանալուն պես, որում նշված կլինի վճարման համար վկայագրված է Պայմանագրի ընդունված գումարի իննսուն (90) տոկոսը` հանած պայմանական գումարները, կամ [ամսաթիվը], 2 որը որ լինի ավելի վաղ:

Համապատասխանաբար, սույն Երաշխիքի շրջանակներում ցանկացած վճարման պահանջ բանկի գրասենյակ պետք է ներկայացվի վերոնշյալ ամսաթվից ոչ ուշ:

Սույն Երաշխիքը կարգավորվում է «Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Publication No. 758» դրույթների և պահանջների համաձայն, բացառությամբ հոդված 15(a)-ի օժանդակ հայտարարության: 
[Բանկի կնիքը և ստորագրություններ]

Մրցութային փաստաթղթեր

Փոքր ծավալի աշխատանքների գնում
Ազգային մրցակցային սակարկություն (NCB) 

ՄԱՍ 2

Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում (3 լոտով)

NCB No։ GIZ/ESF/CW/NCB-2024/001
Ծրագիր՝ «ԵՄ-ն հայկական համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի համար ծրագիր-Փոքր մասշտաբի վերականգնվող էներգիայի և էներգիաարդյունավետության միջոցառումներ հանրային շենքերում և պիլոտային մեկուսացում տնային տնտեսությունների մակարդակում միջոցառում» 
ԳՄՀԸ/GIZ դրամաշնորհ No.  81297609
Պատվիրատու` Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ
Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
«26» հուլիս 2024թ.

ՄԱՍ 2
1. II բաժին`Մրցույթի տվյալների աղյուսակ (ՄՏԱ)
2. III բաժին` Գնահատման և որակավորման չափանիշներ
3. VII բաժին` Աշխատանքներին ներկայցվող պահանջներ
4. IX բաժին` Պայմանագրի հատուկ պայմաններ (ՊՀՊ)

5. Մրցույթին մասնակցելու հրավեր (ՄՄՀ)

II բաժին` Մրցութային տվյալների աղյուսակ (ՄՏԱ)

Ա. Ներածություն
	ՀՄՄ 1.1
	Առաջարկ ներկայացնելու հրավերի համարը` ESF/CW/NCB-2024/001
Պատվիրատու` Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ

	ՀՄՄ 1.1
	Մրցութային գործընթացի անուն` Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում (3 լոտով)
Մրցութային գործընթացի նույնականացման համարը` ESF/CW/NCB-2024/001
Սույն Մրցութային գործընթացի լոտերի թիվը և համարները`
Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/1

 Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Լոռու մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/2 

Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Տավուշի մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/3

	ՀՄՄ 2.1
	Փոխառու` Հայաստանի Հանրապետություն

	ՀՄՄ 2.1
	Ծրագրի անուն` «Փոքր մասշտաբի վերականգնվող էներգիայի և էներգիաարդյունավետության միջոցառումներ հանրային շենքերում և պիլոտային մեկուսացում տնային տնտեսությունների մակարդակում միջոցառում» 

	ՀՄՄ 2.1
	Դրամաշնորհի գումարը` 498,887,49 Եվրո

	ՀՄՄ 4.1
	ՀԳ-ում առավելագույն անդամների թիվը` 3 (երեք)

	ՀՄՄ 4.4
	Արգելված ընկերությունների և անձանց ցանկի հետ կարելի է ծանոթանալ ԵՄ-ի հետևյալ արտաքին կայքում` https://www.eu.org 


Բ. Մրցութային փաստաթղթեր
	ՀՄՄ 7.1
	Միայն պարզաբանումների համար Պատվիրատուի հասցեն է՝
Արթուր Գրիգորյան, գնումների մասնագետ;

ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Էրեբունի Պլազա, գր․ 414:
Հեռ՝ 374 93 61 16 19; 374 93 376 023                                                                                                                                                                                                է-փոստ՝ apasoyan@esfarmenia.org; mary@mamikonian.am; artgrigoryan@yahoo.com
Պարզաբանումների խնդրանքով հարցումները պետք է ստացվեն Պատվիրատուի կողմից ոչ ուշ, քան հայտերի ներկայացման ժամկետից 10 (տաս) օր առաջ:

	ՀՄՄ 7.1
	Ինտերնետային էջ` www.esfarmenia.org

	ՀՄՄ 7.4
	Նախա-մրցութային հանդիպում տեղի ունենալու է:
Ժամը՝11։00; 15․08․2024թ․
Տեղը՝ ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Էրեբունի Պլազա, գր․ 414:

Շինհրապարակի այցելություն տեղի չի ունենալու


Գ. Մրցութային առաջարկների պատրաստում
	ՀՄՄ 10.1
	Մրցույթի լեզուն՝ Հայերեն 
Ողջ թղթակցությունը պետք է լինի Հայերեն լեզվով:
Օժանդակ փաստաթղթերի և տպված գրականության թարգմանության լեզուն նշված է վերը:

	ՀՄՄ 11.1 (բ)
	Մրցութային առաջարկի հետ պետք է ներկայացվեն հետևյալ աղյուսակները՝
Գնանշված գործառնությունների ցանկը, մոբիլիզացիայի ժամանակացույցը, շինարարության ժամանակացույցը, հայտատուի որակավորման աղյուսակները, անձնակազմը, սարքավորումները և այլ փաստաթղթեր որոնք պահանջվում են մրցութային փաստաթղթերով։

	ՀՄՄ 11.1 (ը)
	Մրցութային առաջարկի հետ պետք է ներկայացվեն հետևյալ լրացուցիչ փաստաթղթերը՝ 
- Պետական վավեր լիցենզիաների պատճենները, տրված համապատասխան պետական հաստատության կողմից;

ա/ Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի, հետևյալ ներդիրներով՝ Էլեկտրամատակարարում /էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորության ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ/։

բ/ Շինարարության իրականացում, հետևյալ ներդիրներով՝

i)Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ;
ii) Էլեկտրամատակարարում /էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորության ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ/։
Նշված լիցենզիաները պետք է ներկայացվեն որպես նախապայման պայմանագրի կնքման նպատակով։

- Պետական բյուջեի նկատմամբ հարկային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկանք /բնօրինակ/, որը պետք է լինի թողարկված ոչ ուշ քան 30 օր՝ մինչ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը:
- Հայտատուի 2021, 2022 և 2023 թթ․ շահութահարկի հաշվարկները հաստատված հարկային տեսչության կողմից։

	ՀՄՄ 13.1
	Այլընտրանքային առաջարկներ չեն թույլատրվում:

	ՀՄՄ 13.2
	Այլընտրանքային ավարտման ժամկետներ չեն թույլատրվում :

	ՀՄՄ 13.4
	Այլընտարնքային տեխնիկական լուծումներ թույլատրվում են Աշխատանքների հետևյալ մասերի համար՝Չ/Կ

	ՀՄՄ 14.5
	Մրցույթի մասնակցի կողմից առաջարկված գները ենթակա չեն ճշգրտման 

	ՀՄՄ 15.1
	Մրցույթի մասնակիցը պետք է առաջարկի գները ՀՀ դրամով:

	ՀՄՄ 18.1
	Մրցութային առաջարկի վավերության ժամկետը 90 օր է՝ առաջարկի ներկայացման օրվանից հետո: 

	ՀՄՄ 18.3 (ա)
	Պայմանագրի գինը պետք է ճշգրտվի ․․․․ գործակցով՝ Չ/Կ:

	ՀՄՄ 19.1


	Մրցութային երաշխիք չի պահանջվում
Մրցույթի ապահովման հայտարարագիր պահանջվում է 
Եթե պահանջվում է Մրցութային երաշխիք, ապա գումարը և արժույթը հետևյալն են՝ Չ/Կ

	ՀՄՄ 19.3 (դ)
	Ընդունելի երաշխիքների այլ տեսակներ՝ Ոչ մի

	ՀՄՄ 19.9
	Եթե Մրցույթի մասնակիցը կատարել է սույն դրույթի (ա) կամ (բ) ենթակետերում նկարագրված գործողություններից որևէ մեկը, Ստացողը կհայտարարի Մրցույթի մասնակցին ոչ իրավասու Ստացողի կողմից շնորհվող պայմանագրերի համար 3 (երեք) տարով:

	ՀՄՄ 20.1
	Ի լրումն Մրցութային առաջարկի բնօրինակի պատճենների թիվը. 2 /երկու/

	ՀՄՄ 20.2
	Մրցույթի մասնակցի անունից ստորագրելու իրավունքը պետք է պարունակի.
Լիազորագիր հաստատված հայտատուի կողմից կնիքով, Մրցույթի մասնակցի անունից ստորագրելու հայտը:


Դ. Մրցութային առաջարկների բացում
	ՀՄՄ 22.1
	Մրցույթի մասնակիցները չպետք է  ներկայացնեն իրենց առաջարկներն էլեկտրոնային եղանակով՝ 

	ՀՄՄ 22.1 
	Միայն մրցութային առաջարկների ներկայացման նպատակով Պատվիրատուի հասցեն է՝

Աստղինե Պասոյան, գործադիր տնօրեն;

ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Էրեբունի Պլազա, 4-րդ հարկ; գր․ 414:
Մրցութային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝

Ամսաթիվ՝ 2024թ-ի սեպտեմբերի 02-ին, ժամը 15:00-ին:

	ՀՄՄ25.1
	Առաջարկների բացումը տեղի կունենա՝

 ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Էրեբունի Պլազա, 4-րդ հարկ; գր․ 414:
Ամսաթիվ՝ 2024թ-ի սեպտեմբերի 02-ին, ժամը 15:00-ին:  

	ՀՄՄ25.3
	Հայտի նամակը և Գնանշված գործառնությունների ցանկը պետք է նախաստորագրվեն Հայտերի բացումն իրականացնող Պատվիրատուի երկու (2) ներկայացուցիչների կողմից.

Յուրաքանչյուր հայտի նամակ և Գնանշված գործառնությունների ցանկ պետք է համարակալվի, միավորի կամ ընդհանուր գնի ցանկացած փոփոխություն պետք է նախաստորագրվի Պատվիրատուի ներկայացուցչի կողմից:


Ե. Մրցութային առաջարկների գնահատում և չափում
	ՀՄՄ34.1
	Այս փուլում Պատվիրատուն չի նախատեսում իրականացնել Աշխատանքների կոնկրետ մասեր նախապես ընտրված ենթակապալառուներով: 

	ՀՄՄ34.3
	Կապալառուի կողմից ենթակապալի առաջարկվող աշխատանքներ. 
Ենթակապալով թույլատրվում է առավելագույնը պայմանագրի գումարի 30% (տոկոսը):
(ա) Մրցույթի այն մասնակիցները, որոնք պլանավորում են ենթակապալով տալ աշխատանքների ընդհանուր ծավալի 10% տոկոսից ավելին, պետք է Մրցութային առաջարկի ներկայացման ձևում նշեն այն գործողությունը (ները) կամ աշխատանքների ծավալը, որոնք նրան պատրաստվում են տալ ենթակապալի, ինչպես նաև ենթակապալառուների որակավորման և փորձի մանրամասները: Ենթակապալառուների որակավորումները և փորձը պետք է համապատասխանեն ենթակապալով տրվող աշխատանքի համար պահանջվող նվազագույն չափանիշներին: Այն ենթակապալառուներին, որոնք չեն համապատասխանի նվազագույն որակավորման չափանիշներին, չի թույլատրվի մասնակցել:

(բ)
Ենթակապալառուների որակավորումները և փորձը հաշվի չեն առնվում Մրցույթի մասնակցի գնահատման ժամանակ: Մրցույթի մասնակիցն ինքը (առանց հաշվի առնելու ենթակապալառուի որակավորումները և փորձը) պետք է համապատասխանի որակավորման չափանիշներին:


Զ. Պայմանագրի շնորհում
	ՀՄՄ 43.1
	43.1 կետը փոփոխված է և պետք է կարդալ հետևյալ կերպ՝
Պայմանագրի կատարման ընթացքում ծագած բոլոր վեճերը պետք է լուծվեն երկկողմ բանակցությունների միջոցով (բարեկամաբար): Եթե ​​կողմերը վեճի շուրջ համաձայնության չեն գալիս, ապա Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած իրավասու դատարանում կիրառելով ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արբիտրաժային ընթացակարգերը:


III բաժին – Գնահատման և որակավորման չափանիշներ
Այս բաժնում ներկայացված են բոլոր այն չափանիշները, որոնք Պատվիրատուն պետք է կիրառի Մրցութային առաջարկները գնահատելիս և Մրցույթի մասնակիցներին որակավորելիս, եթե Մրցութային գործընթացին չի նախորդել նախաորակավորում, և կիրառվում է հետ-որակավորման գործընթաց: Համաձայն ՀՄՄ 35 և ՀՄՄ 37 կետերի, որևէ այլ մեթոդ, չափանիշ և գործոն չի կարելի օգտագործել: Մրցույթի մասնակիցը պետք է տրամադրի Մրցութային ձևաթղթերում ներառված ձևերով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը:

Ամենուր, ուր Մրցույթի մասնակցից պահանջվում է նշել գումարը, Մրցույթի մասնակիցը պետք է ցույց տա այն ազգային արժույթով: Եթե որևէ գումար արտարժույթով է, ապա ազգային արժույթի համարժեքով գումարը կորոշվի մրցույթի մասնակցի կողմից սահմանված փոխանակման կուրսով հետևյալ կերպ. 

· Յուրաքանչյուր տարվա շինարարության գծով շրջանառության կամ ֆինանսական տվյալների համար օգտագործվում է համապատասխան օրացույցային տարվա (որի գումարը պետք է փոխարկվի) վերջին օրվա դրությամբ  ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխարժեքը։ 
· Առանձին պայմանագրի արժեքի համար՝ պայմանագրի կնքման ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխանակման փոխարժեքը:
1.
Գնահատում
Ի լրումն ՀՄՄ 35.2(ա)–(ե) կետերում թվարկված չափանիշների, կիրառվում են հետևյալ չափանիշները. 
2.1
Տեխնիկական առաջարկի համապատասխանություն
Մրցույթի մասնակցի Տեխնիկական առաջարկի գնահատումը ներառում է Մրցույթի մասնակցի տեխնիկական առաջարկի և դրա ըստ էության համապատասխանության գնահատում, հիմնական սարքավորումներ և անձնակազմ մոբիլիզացնելու կարողությունները պայմանագրի համար՝ Մրցույթի մասնակցի աշխատանքային մեթոդներին, ժամանակացույցին, և նյութերի մատակարարման աղբյուրներին համապատասխան, որոնք ներկայացված կլինեն բավարար մանրամասներով և լիովին VII բաժնում (Աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ) սահմանված պահանջների համաձայն:
2.2
Բազմակի պայմանագրերի շնորհման գնահատում 
Համաձայն Ցուցումներ հայտատուներին ITB 35.4-ի, եթե Աշխատանքները խմբավորված են մի քանի պայմանագրերում, ապա գնահատումը կկատարվի հետևյալ կերպ.

Բազմաթիվ պայմանագրերի շնորհման չափանիշներ [ITB 35.4].


Լոտեր
Հայտատուները հնարավորություն ունեն հայտ ներկայացնել ցանկացած մեկ կամ մի քանի լոտերի համար: Հայտերը գնահատվելու են լոտային առումով: Պայմանագիրը կշնորհվի Հայտատուին կամ Հայտատուներին, որոնք Պատվիրատուին կառաջարկեն նվազագույն գնահատված արժեքը լոտի կամ լոտերի համար, պայմանով, որ ընտրված Հայտատուն(ներ)ը համապատասխանի լոտի կամ լոտերի համար պահանջվող որակավորման չափանիշներին, ինչպես կարող է լինել:

Մեկից ավելի լոտերի շնորհման համար պայմանական զեղչեր չեն ընդունվում:

Բազմաթիվ պայմանագրերի որակավորման չափանիշներ.

III բաժինը նկարագրում է յուրաքանչյուր լոտի (պայմանագրի) որակավորման չափանիշները մի քանի լոտերի (պայմանագրերի) համար: Որակավորման չափանիշները 3.1, 3.2 և 4.2(ա) կետերում նշված համապատասխան լոտերի համար դրանց ընդհանուր գումարային նվազագույն պահանջներն են:
(բ) Բազմաթիվ պայմանագրերի համար

Տարբերակ 1: 


(i) Համակցված պայմանագրի(ներ)ին ներկայացվող նվազագույն պահանջները պետք է լինեն յուրաքանչյուր պայմանագրի համախառն պահանջները, որոնց համար հայտատուն ներկայացրել է հայտ հետևյալ կերպ, և Լոտ 1, Լոտ 2, Լոտ 3 և այլն տարբեր պայմանագրեր են.

Լոտ 1. Երկու պայմանագիր յուրաքանչյուրն առնվազն ՀՈԱԿ-ների կամ օբյեկտների քանակի  կամ ընդհանուր հզորության չափով;
Լոտ 2. Երկու պայմանագիր յուրաքանչյուրն առնվազն ՀՈԱԿ-ների կամ օբյեկտների քանակի կամ ընդհանուր հզորության չափով;
Լոտ 3. Երկու պայմանագիր յուրաքանչյուրն առնվազն ՀՈԱԿ-ների կամ օբյեկտների քանակի կամ ընդհանուր հզորության չափով;
2.3
Ավարտման այլընտրանքային ժամանակ Չ/Կ
2.4
Տեխնիկական այլընտրանքներ Չ/Կ
2.5
Մասնագիտացված ենթակապալառուներ Չ/Կ
2.6
Անհամապատասխանություններ, սխալներ և բացթողումներ: ՀՄՄ 30.3 ենթակետի համաձայն, ճշգրտումներն իրականցվում են հետևյալ մեթոդաբանության համաձայն. ՀՄՄ 14.2 դրույթին համապատասխանելու դեպքում, եթե՝ i) կետը նշված չէ Աշխատանքների ծավալների ցուցակում, այսինքն՝ կետը բաց է թողնված, կամ թվարկված է և գնանշված, սակայն չի համապատասխանում Մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին, կամ ii) աշխատանքի ոլորտի բաղադրիչը կամ Մրցութային առաջարկում որևէ պայման չի համապատասխանում Մրցութային փաստաթղթերի պահանջին, և պայմանով, որ Մրցութային առաջարկը որոշվել է որպես էապես համապատասխանող` անկախ վերոնշյալ i) և ii) կետերի անհամապատասխանությունների, ապա Մրցութային առաջարկի գնին կավելացվի էապես համապատասխանող մրցույթի մասնակիցների կետի կամ բաղադրիչի միջին գինը, և գների համեմատության համար կօգտագործվի այդ ձևով որոշված Մրցութային առաջարկի արժեքի համարժեքը: Եթե չհամապատասխանող բաղադրիչի կամ պայմանի արժեքը հնարավոր չէ որոշել այլ էապես համապատասխանող առաջարկներից, Պատվիրատուն՝ իր սեփական գիտելիքների, կամ այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների հիման վրա, կորոշի, թե ինչ գին պետք է ավելացնել դրանց արժեքը որոշելու և առաջարկները համեմատելու համար համար:»
3.
Որակավորում
	Իրավասության և որակավորման չափանիշներ
	Համապատասխանության պահանջներ
	Փաստաթուղթ

	No.
	Անվանում
	Պահանջ
	Մեկ կազմակեր-պություն
	Համատեղ գործունեություն  (գոյություն ունեցող կամ մտադրվող)
	Ներկայաց-ման պահանջներ

	
	
	
	
	Բոլոր կողմերը միասին
	Յուրաքանչյուր անդամ
	Մեկ անդամ
	

	1. Իրավասություն

	1.1
	Ազգություն
	Ազգություն ՀՄՄ 4.3 ենթակետի համաձայն
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Ձևաթուղթ ELI – 1.1 և 1.2, հավելած-ներով

	1.2
	Շահերի բախում
	Շահերի բախում չկա՝ ՀՄՄ 4.2 ենթակետի համաձայն
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Մրցույթի հայտ

	1.3
	ԵՄ-ի կողմից ոչ իրավասու հայտարարելը
	ԵՄ-ի կողմից չի հայտարարվել ոչ իրավասու՝ ՀՄՄ 4.4, 4.5, 4.6 և 4.7 ենթակատերի համաձայն
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

	Մրցույթի հայտ

	1.4 
	Ստացողուի երկրի պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպություն
	Համապատասխանում է ՀՄՄ 4.5 ենթակետի պայմաններին
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

	Ձևաթուղթ ELI – 1.1 և 1.2, հավելվածներով

	1.5
	Միավորված Ազգերի որոշմամբ կամ Ստացողի երկրի օրենքով
	Չի համարվել ոչ իրավասու՝ Փոխառուի/Ստացողի երկրի օրենքներով կամ պաշտոնական ակտերով Մրցույթի մասնակցի երկրի հետ առևտրային հարաբերությունների արգելքի պատճառով, կամ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որոշմամբ, երկուսն էլ՝ ՀՄՄ 4.7 ենթակետի և V բաժնի համաձայն:
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

	Ձևաթուղթ ELI – 1.1 և 1.2, հավելվածներով

	2. Չկատարված պայմանագրերի պատմություն

	2.1
	Չկատարված պայմանագրերի պատմություն
	Կապալառուի մեղքով պայմանագրի չկատարման դեպք չի եղել 2019 թ-ի հունվարի 1-ից: 

	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջները
	Պետք է բավարարի պահանջը

	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Ձևաթուղթ CON-2

	2.2
	Կասեցում Մրցութային երաշխիքի հայտարարագրի կիրարկման պատճառով, կամ մրցույթի վավերության ժամկետում Մրցութային առաջարկի հետ վերցնում 
	Չի կասեցվել Մրցութային երաշխիքի հայտարարագրի կիրարկման պատճառով համաձայն ՀՄՄ 4.6 ենթակետի կամ մրցույթի վավերության ժամկետում Մրցութային առաջարկը հետ վերցնելու պատճառով համաձայն ՀՄՄ 19.9 ենթակետի
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Մրցութային առաջարկի ներկայաց-ման ձևաթուղթ

	2.3
	Ընթացքի մեջ գտնվող դատական վեճ
	Մրցույթի մասնակցի ֆինանսական վիճակը և ակնկալվող երկարաժամկետ շահութաբերությունը հիմնավոր են՝ ստորև 3.1 ենթակետով սահմանված չափանիշների համաձայն, ենթադրությամբ, որ բոլոր ընթացքի մեջ գտնվող վեճերը կլուծվեն ի վնաս Մրցույթի մասնակցի:
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Ձևաթուղթ CON – 2

	2.4
	Դատական վեճերի պատմություն
	Կապալառուի դեմ դատական/արբիտրաժային վճիռների հետևողական պատմություն չի եղել 2019 թ-ի հունվարի 1-ից
:
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Ձևաթուղթ CON – 2

	3. Ֆինանսական իրավիճակ և կատարողական

	3.1
	Ֆինանսական կարողություններ
	(i) Մրցույթի մասնակիցը պետք է ցույց տա, որ նրա համար մատչելի են իրացվելի ակտիվներ, չգրավա-դրված անշարժ գույք, վարկային գծեր և այլ ֆինանսական միջոցներ (անկախ պայմանագրային կանխա-վճարից), որոնք բավարար են շինա-րարության ժամանակ դրամական միջոցների հոսքի կարիքները բավարարելու համար, որոնք՝ տվյալ պայմանագրի համար կազմում են՝ Լոտ 1 – 8,8 մլն․ ՀՀ դրամ;

Լոտ 1 – 8,8 մլն․ ՀՀ դրամ;

Լոտ 1 – 8,8 մլն․ ՀՀ դրամ;              առանց մրցույթի մասնակցի այլ պարտավորությունների: 
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ 
ՉԷ
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Ձևաթուղթ FIN – 3.1, հավելվածներով

	
	
	(ii) Մրցույթի մասնակիցները պետք է նաև Պատվիրատուի համար գոհացուցիչ կերպով ցույց տան, որ ունեն բավարար ֆինանսական աղբյուրներ ներկայումս ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանքների և ապագա պայմանագրային պարտավորությունների դրամական հոսքերի համար:
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ 
ՉԷ
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	

	
	
	(iii) Պետք է ներկայացվեն աուդիտ անցած ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություններ վերջին 3 (երեք) (2021-2023) տարիների համար, կամ՝ եթե չեն պահանջվում Մրցույթի մասնակցի երկրի օրենքներով, Պատվիրատուի համար ընդունելի այլ ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք պետք է ցույց տան Մրցույթի մասնակցի ֆինանսական վիճակի հուսալիությունը և նրա ակնկալվող երկարաժամկետ շահութաբերությունը:
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	

	3.2
	Միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով
	Նվազագույն միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով պետք է կազմի՝

Լոտ1 – 70,0 մլն․ՀՀ դրամ;

Լոտ2 - 70,0 մլն․ՀՀ դրամ;

Լոտ3 - 70,0 մլն․ ՀՀ դրամ;  հաշվարկած որպես ընթացիկ և/կամ ավարտված պայմանագրերով ստացված վճարումների վկայագրերի ընդհանուր գումարը վերջին 3 (երեք) (2021-2023) տարիների ընթացքում` բաժանած 3 (երեքի): 
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջի      առնվազն 25% 

	Պետք է բավարարի պահանջի   առնվազն 40 % 
	Ձևաթուղթ FIN – 3.2

	4. Փորձառություն

	4.1 (ա)
	Ընդհանուր շինարարական փորձը
	Շինարարական պայմանագրերի վերջին 5 (հինգ)  տարվա փորձ՝ որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, ենթակապալառու կամ կառավարման կապալառու, սկսած 2019 թ-ի հունվարի 1-ից:
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ 
ՉԷ
	Պետք է բավարարի պահանջը
	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Ձևաթուղթ EXP – 4.1

	4.2 (ա)
	Հատուկ շինարարական և պայմանագրի կառավարման փորձ
	(i) Մինիմալ թվով ստորև սահման-ված նմանատիպ պայմանագրեր
, որոնք Մասնակիցը գոհացուցիչ և էապես
 ավարտվել է որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ
, կառավարող կապալառու կամ ենթակապալառու23՝ 2019 թ-ի հունվարի 1-ից մինչև առաջարկների ներկայցման վերջնաժամկետն ընկած ժամանակաշրջանում.

Երկու պայմանագիր յուրաքանչյուրն առնվազն ՀՈԱԿ-ների քանակի կամ օբյեկտների կամ ընդհանուր հզորության չափով յուրաքանչյուր Լոտի համար, ընդամենը 3 Լոտերից որոնց մասնակցում է Հայտատուն։
	Պետք է բավարարի պահանջը
	Պետք է բավարարի պահանջը


	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

	ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
	Ձևաթուղթ EXP 4.2(ա)

	
	
	
	
	
	
	
	


5.
Անձնակազմ*

Մրցույթի մասնակիցը պետք է ցույց տա, որ ունի անձնակազմ հիմնական պաշտոնների համար, որոնք բավարարում են հետևյալ նվազագույն չափանիշներին. Յուրաքանչյուր Լոտի համար։
	No
	Որակավորումը
	Կրթություն 


	Մասնագիտական ոլորտի գիտելիքներ 
	Ընդհանուր աշխատանքային փորձառությունը (տարիներ)
	Նմանատիպ աշխատանքային փորձառությունը (տարիներ)

	1
	Ծրագրի ղեկավար
	Քաղաքաշինություն/ էլեկտրաէներգիա/ էներգետիկա
	էներգետիկ ոլորտում  մասնավորապես արևային ՖՎ և էներգախնայող շինարարության նախագծերում աշխատանքային փորձ
	10
	7

	2
	Աշղեկ – քաղաքացիական ճարտարագետ (շենքեր)
	քաղաքաշինություն 
	Էներգետիկ/արդյունաբերական կառույցների նախագծում 
	10
	5

	3
	Երկրաբան-փորձագետ
	Երկրաբանություն 
	Երկրաբանական հետազոտություններ 
	10
	5

	4
	Աշղեկ –Էլեկտրատեխնիկ /էներգետիկ
	Էլեկտրաէներգիա /էներգետիկա 
	ՖՎ կայանքների նախագծում, այդ թվում ՖՎ  համակարգի հավասարակշռում հաստատուն հոսանքի և փոփոխական հոսանքի  էլեկտրական շղթայի նախագծում և ցանցի ինտեգրում 
	10
	5

	5
	Ճարտարագետ-նախագծող /էներգետիկ/
	
	ՖՎ կայանքների նախագծում, այդ թվում ՖՎ  համակարգի հավասարակշռում հաստատուն հոսանքի և փոփոխական հոսանքի  էլեկտրական շղթայի նախագծում և ցանցի ինտեգրում
	10
	5

	6
	Գեոդեզիստ
	Գեոդեզիա
	Գեոդեզիական հետազոտություններ
	10
	5


Մրցույթի մասնակիցը պետք է մանրամասներ տրամադրի իր կողմից առաջարկվող անձնակազմի և նրա փորձի մասին IV բաժնի (Մրցութային առաջարկի ձևաթղթեր) համապատասխան ձևաթղթերի վրա:
* Ցանկացած 1 Լոտի համար ունենալ աշխատանքները առնվազն 3 օբյեկտներում զուգահեռ իրականացնելու հնարավորություն։
6.
Սարքավորումներ
Մրցույթի մասնակիցը պետք է ցույց տա, որ նրա համար մատչելի են Կապալառուի հիմնական սարքավորումները, ըստ ստորև թվարկածի. Յուրաքանչյուր Լոտի համար։
	Հ/Հ
	Սարքավորումները տիպը և մասնագրերը
	Նվազագույն պահանջվող քանակ /հատ/

	1
	Մոբիլային վերամբարձ կռունկ (մին 8տ բեռնաամբարձությամբ)
	1

	2
	Ավտոինքնաթափ (մին 10տ բեռնատարողությամբ )
	1

	3
	Հոսանքի գեներատոր մին․ 20ԿՎտ հզորությամբ
	2

	4
	Եռակցման տրանսֆորմատոր
	2

	5
	Պոլիէթիլենային եռակցման սարք
	2

	6
	Չափիչ, ստուգիչ և փորձարկման շրջանակներում կիրառվող սարքավորումներ*
	1 կոմպլեկտ


*Չափիչ, ստուգիչ և փորձարկման շրջանակներում կիրառվող սարքավորումները պետք է լինեն ստուգաչափված՝ համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթով:
Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող սարքավորումների լրացուցիչ մանրամասներ՝ օգտագործելով IV բաժնում նշված համապատասխան ձևաթուղթը: 
VII բաժին Աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ
Տեխնիկական մասնագրեր/նորմեր/ստանդարտներ

Ա. ՀՈԱԿ-ՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՖՎ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԴՐՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
	ՀՀ
	Համայնք
	Բնակավայր
	ՀՈԱԿ
	ԱՖԷԿ հզորություն կՎտ
	Տանիքի ջերմամեկուսացման բարելավում
	Աշխարհագրական կոորդինատներ
	Տեղակայման տարբերակ

	Գեղարքունիքի մարզ

	1
	Գավառ
	Գավառ
	Գավառի արվեստի դպրոց
	10
	
	40.353540, 45.127555
	Տանիքի վրա

	2
	Գավառ
	Գավառ
	Գավառ N3 ՆՈՒՀ
	10
	x
	40.357608, 45.135291
	Տանիքի վրա

	3
	Գավառ
	Գավառ
	Գավառ N7 ՆՈՒՀ
	10
	x
	40.342593, 45.117475
	Տանիքի վրա

	4
	Գավառ
	Գավառ
	Գավառ N5 ՆՈՒՀ
	10
	x
	40.351128, 45.138008
	Տանիքի վրա

	5
	Գավառ
	Սարուխան 
	Սարուխան N2 ՆՈՒՀ
	5
	x
	40.285124, 45.130187
	Տանիքի վրա

	6
	Գավառ
	Սարուխան 
	Սարուխան արվեստի դպրոց
	5
	x
	40.285121, 45.130481
	Տանիքի վրա

	7
	Գավառ
	Սարուխան 
	Սարուխան N1 ՆՈՒՀ
	10
	
	40.291107, 45.130017
	Տանիքի վրա

	8
	Գավառ
	Գանձակ
	Գանձակ ՆՈՒՀ
	10
	x
	40.321967, 45.112474
	Տանիքի վրա

	9
	Գավառ
	Նորատուս
	Նորատուս N1 ՆՈՒՀ
	10
	x
	40.372501, 45.174208
	Տանիքի վրա

	10
	Մարտունի
	Վերին Գետաշեն
	Վերին Գետաշեն ՆՈՒՀ
	5
	x
	40.127560, 45.246684
	Տանիքի վրա

	11
	Գավառ
	Նորատուս
	Նորատուս N2 ՆՈՒՀ
	10
	x
	40.380109, 45.177878
	Տանիքի վրա

	12
	Մարտունի
	Ներքին Գետաշեն
	Ներքին Գետաշեն Մշակույթի տուն
	5
	x
	40.143426, 45.274383
	Տանիքի վրա

	13
	Սևան
	Ծովագյուղ
	Ծովագյուղ ՆՈՒՀ
	5
	x
	40.629531, 44.958647
	Տանիքի վրա

	14
	Ճամբարակ
	Աղբերք
	Աղբերք Համայնքապետարան
	5
	x
	40.532228, 45.277234
	Տանիքի վրա

	15
	Ճամբարակ
	Արտանիշ
	Արտանիշ Համայնքապետարան
	5
	x
	40.498330, 45.361997
	Տանիքի վրա

	16
	Ճամբարակ
	Ճամբարակ
	Ճամբարակի երաժշտական դպրոց
	3
	x
	40.598348, 45.354361
	Տանիքի վրա

	17
	Սևան
	Վարսեր
	Վարսեր ՆՈՒՀ
	4
	x
	40.554858, 44.915199
	Տանիքի վրա

	Լոռու մարզ

	18
	Ալավերդի
	Թեղուտ
	Թեղուտ Մշակույթի տուն
	5
	x
	41.113112, 44.848653
	Տանիքի վրա

	19
	Վանաձոր
	Վանաձոր
	Վանաձոր N19 ՆՈՒՀ
	4
	
	40.796886, 44.530064
	Տանիքի վրա

	20
	Ալավերդի
	Աքորի
	Աքորի Համայնքապետարան
	3
	
	41.089998, 44.617250
	Տանիքի վրա

	21
	Սպիտակ
	Խնկոյան
	Խնկոյան Համայնքապետարան
	3
	
	40.839335, 44.021013
	Տանիքի վրա

	22
	Գյուլագարակ
	Գյուլագարակ
	Գյուլագարակ ՆՈՒՀ
	10
	x
	40.969012, 44.477284
	Տանիքի վրա

	23
	Թումանյան
	Թումանյան
	Թումանյան քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն
	3
	
	41.001232, 44.648452
	Տանիքի վրա

	24
	Ստեփանավան
	Արմանիս
	Արմանիս ՆՈՒՀ
	5
	
	41.009440, 44.328685
	Տանիքի վրա

	25
	Ստեփանավան
	Ուրասար
	Ուրասար ՆՈՒՀ
	5
	
	41.016774, 44.290752
	Տանիքի վրա

	26
	Ֆիոլետովո
	Ֆիոլետովո
	Ֆիոլետովո համայնքապետարան
	5
	x
	40.724959, 44.716511
	Տանիքի վրա

	27
	Լոռի Բերդ
	Ուռւոտ
	Ուռուտ ՆՈՒՀ
	3
	
	41.068805, 44.395776
	Տանիքի վրա

	28
	Լոռի Բերդ
	Սվերդլով
	Սվերդլով ՆՈՒՀ
	3
	
	41.094318, 44.401122
	Տանիքի վրա

	29
	Լոռի Բերդ
	Ագարակ
	Ագարակ ՆՈՒՀ
	3
	
	41.011048, 44.471596
	Տանիքի վրա

	30
	Վանաձոր
	Շահումյան
	Շահումյանի կրթամարզամշակութային համալիր ՀՈԱԿ
	5
	x
	40.779114, 44.547473
	Տանիքի վրա

	31
	Վանաձոր
	Վանաձոր
	Վանաձոր N41 ՆՈՒՀ
	3
	x
	40.810380, 44.470274
	Տանիքի վրա

	32
	Վանաձոր
	Վանաձոր
	Վանաձոր N28 ՆՈՒՀ
	5
	x
	40.789826, 44.514080
	Տանիքի վրա

	33
	Վանաձոր
	Գուգարք
	Գուգարք Համայնքապետարան
	3
	x
	40.804174, 44.538853
	Տանիքի վրա

	34
	Վանաձոր
	Գուգարք
	Գուգարք Սպորտ դպրոց
	3
	
	40.803789, 44.539505
	Տանիքի վրա

	Տավուշի մարզ

	35
	Նոյեմբերյան
	Դեբեդավան
	Դեբեդավանի համայնքապետարան
	4
	x
	41.280037, 44.814835
	Տանիքի վրա

	36
	Նոյեմբերյան
	Նոյեմբերյան
	Նոյեմբերյանի կոմունալ ծառայու.
	5
	x
	41.174854, 44.994895
	Տանիքի վրա

	37
	Նոյեմբերյան
	Կոթի
	Կոթիի համայնքապետարան
	4
	x
	41.132205, 45.127410
	Տանիքի վրա

	38
	Բերդ
	Նորաշեն
	Նորաշենի համայնքապետարան
	5
	x
	40.878108, 45.456062
	Տանիքի վրա

	39
	Իջևան
	Աչաջուր
	Աչաջուր ՆՈՒՀ
	4
	x
	40.989887, 45.1553814
	Տանիքի վրա

	40
	Նոյեմբերյան
	Այրում
	Այրում Համայնքապետարան
	5
	
	41.189061, 44.900387
	Տանիքի վրա

	41
	Իջևան
	Իջևան
	Իջևանի արվեստի դպրոց
	5
	x
	40.877739, 45.144881
	Տանիքի վրա

	42
	Բերդ
	Արծվաբերդ
	Արծվաբերդի սպորտ դպրոց
	3
	x
	40.841127, 45.472903
	Տանիքի վրա

	43
	Իջևան
	Իջևան
	Իջևանի միջնակարգ երաժշտական դպրոց
	5
	
	40.877313, 45.144861
	Տանիքի վրա

	44
	Իջևան
	Իջևան
	Իջևանի ավանդույթ երաժշտական դպրոց 
	5
	
	40.879059, 45.147536
	Տանիքի վրա

	45
	Իջևան
	Ծաղկավան
	Ծաղկահովիտ ՆՈՒՀ
	3
	x
	41.030641, 45.120272
	Տանիքի վրա

	46
	Նոյեմբերյան
	Այրում
	Այրում ՆՈՒՀ
	3
	x
	41.188157, 44.903772
	Տանիքի վրա

	47
	Նոյեմբերյան
	Արճիս
	Արճիս ՆՈՒՀ
	3
	x
	41.164792, 44.875348
	Տանիքի վրա

	48
	Նոյեմբերյան
	Կողբ
	Կողբ ՆՈՒՀ N2
	5
	x
	41.187632, 44.979580
	Տանիքի վրա

	49
	Նոյեմբերյան
	Նոյեմբերյան
	Նոյեմբերյանի երաժշտական դպրոց
	3
	
	41.171033, 44.995944
	Տանիքի վրա

	50
	Բերդ
	Չորաթան
	Չորաթան ՆՈՒՀ
	4
	x
	40.861028, 45.485606
	Տանիքի վրա


Ռեզերվային ՀՈԱԿ-ներ*

	ՀՀ
	Համայնք
	Բնակավայր
	ՀՈԱԿ
	ԱՖԷԿ հզորություն, կՎտ
	Տանիքի ջերմամեկուսացման բարելավում
	Աշխարհագրական կոորդինատներ
	Տեղակայման տարբերակ

	Գեղարքունիքի մարզ

	1
	Մարտունի
	Ծակ Քար
	Ծակ–Քար ՆՈՒՀ
	5
	
	40.167479, 45.218673
	Տանիքի վրա

	2
	Մարտունի
	Ձորագյուղ
	Ձորագյուղ ՆՈՒՀ
	5
	x
	40.169844, 45.200142
	Տանիքի վրա

	3
	Մարտունի
	Վերին Գետաշեն
	Վերին Գետաշեն Մշակույթի տուն
	5
	x
	40.131745, 45.250741
	Տանիքի վրա

	4
	Վարդենիս
	Լճավան
	Լճավանի համայնքապետարան
	5
	x
	40.151258, 45.611513
	Տանիքի վրա

	5
	Վարդենիս
	Դարանակ
	Դարանակի համայնքապետարան
	4
	x
	40.368075, 45.569605
	Տանիքի վրա

	Տավուշի մարզ

	6
	Նոյեմբերյան
	Կողբ
	Կողբ համայնքապետարան
	4
	x
	41.182781, 44.975417
	Տանիքի վրա

	7
	Բերդ
	Պառավաքար
	Պառավաքար                համայնքապետարան
	4
	x
	40.984446, 45.368511
	Տանիքի վրա

	8
	Նոյեմբերյան
	Դեղձավան
	Դեղձավան համայնքապետարան
	4
	x
	41.255787, 44.887075
	Տանիքի վրա

	9
	Նոյեմբերյան
	Բերդավան
	Բերդավան համայնքապետարան
	4
	
	41.205142, 45.000529
	Տանիքի վրա

	Լոռու մարզ

	10
	Լոռի Բերդ
	Կողես
	Կողես Մշակույթի տուն
	6
	
	40.986851, 44.534343
	Տանիքի վրա


* պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում մինչև Պայմանագրի ստորագրումը կատարել փոփոխություններ ՀՈԱԿ-ների ցանկում։

Բ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Վերնածածկի/ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում

Ըստ անհրաժեշտության (տես վերը ներկայացված աղյուսակները), կապալառուն պետք է իրականացնի վերնածածկի կամ ձեղնահարկի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ: Ջերմամեկուսացման աշխատանքները պլանավորելիս և իրագործելիս հաշվի առնել ստորև ներկայացված նվազագույն տեխնիկական պայմանները.

· Ձեղնահարկի սպասարկման համար ջերմամեկուսիչ շերտի վրա անհրաժեշտ է նախատեսել քայլելու անցուղի: 

· Կախված ջերմամեկուսիչ նյութի տեսակից ջերմամեկուսացված ծածկի կոնստրուկտիվ լուծումները կարող են տարբերվել, սակայն սկզբունքը մնում է նույնը՝ սկզբից տեղադրվում է գոլորշամեկուսիչ շերտը, այնուհետև հաշվարկային հաստությամբ ջերմամեկուսիչը և հատակային ծածկը` եթե նախատեսվում է շահագործում:

· Ջերմամեկուսիչ շերտի վրա հողմապաշտպան կամ դիֆուզիոն թաղանթ կարելի է չնախատեսել, քանի որ նյութի չորացումն իրականացվում է ձեղնահարկի օդի կոնվեկտիվ շրջանառության շնորհիվ:  

· Ջերմամեկուսիչ շերտը բոլոր կողմերից պաշտպանելու համար գոլորշամեկուսիչ նյութը, որը տեղադրվում է ջերմամեկուսիչի տակ, իրականացվում է տաշտի ձևով: 

Կիրառվող նյութերը

Ա) Փքեցված պեռլիտոե ավազով և խճով լցոնված պարկեր [GOST 10832-96], որի ջերմահաղորդականության գործակիցը 0.065-0.072 Վտ/մ°Կ միջակայքում է, ֆարակցիան ≥ 12 մմ, տեսակարար կշիռը՝ 40 կգ/մ³ - 140 կգ/մ³.

· Պարկերը ազատ ձևով տեղադրվում են հարթ մակերևույթի վրա: Պարկերի նյութերը պետք է պատրաստված լինեն պոլիէթիլենային թաղանթներից կամ նմանատիպ այլ նյութերից, որոնք դիմակայում են խոնավության ներթափանցմանը (լցանյութը անհրաժեշտ է պաշտպանել ջրամեկուսիչ նյութերով):

Բ) Հանքային բամբակի ներքնակներ/սալեր, տեսակարար կշիռը՝ 20-30 կգ/մ³, ջերմահաղորդականության գործակիցը≤ 0.042 Վտ/մ°Կ.

· Հանքային բամբակից ներքնակներով կամ սալերով ջերմամեկուսացման դեպքում ձեղնահարկի հատակը անհրաժեշտ է նախապես հարթեցնել ցեմենտավազ (ց/ա) շաղախի հարթաշերտով՝ խուսափելու համար սուր խորդուբորդերի հետ շփումից ներքնակի պատռումից: 

Հարթեցված ծածկի վրա դրվում է գոլորշամեկուսիչ թաղանթ, այնուհետև հանքային բամբակից ներքնակը կամ սալը: Ինչպես գոլորշամեկուսիչ թաղանթը, ջերմամեկուսիչը նույնպես տեղադրվում է տաշտի ձևով, այսինքն` եզրերը թեքվում են պատերի վրա:
Ա) Պատուհաններ` Մետաղապլաստե շրջանակով 60 մմ հաստ․, մետաղական ներդիրով (առնվազն 1.2 մմ հաստ․)  առնվազն 4 խցիկով,  ալյումինե շրջանակով (ներկառուցված ջերմախզիչ միջուկով), երկշերտ ապակեպատվածքով –ջերմափոխանցման արժեքը ≤ 2.08 Վտ/ մ2 °Կ

Բ) Դռներ`
1․ Մուտքի դռներ՝ ալյումինե շրջանակով (ներկառուցված ջերմախզիչ միջուկով), մետաղական` լցոնված պոլիստիրոլային/պոլիուրետանային ջերմամեկուսիչով, երկշերտ ապակեպատվածքով թափանցիկ հատվածներում, ջերմափոխանցման արժեքը ≤ 2.2 Վտ/ մ2 °Կ.

2․ Պատշգամբի դռներ՝ մետաղապլաստե շրջանակով 60 մմ հաստ․, մետաղական ներդիրով (առնվազն 1.2 մմ հաստ․)  առնվազն 4 խցիկով, երկշերտ ապակեպատվածքով թափանցիկ հատվածներում, ջերմափոխանցման արժեքը ≤ 2.2 Վտ/ մ2 °Կ.

Արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) համակարգեր

Արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) համակարգերի որակին և անվտանգությանն ուղղված նվազագույն տեխնիկական պահանջները ներկայացված են Էներգախնայողության Աջակցման Հիմնադրամի պաշտոնական կայքէջում՝ հետևյալ հղմամբ՝ https://www.esfarmenia.org/:

Կապալառուի ամբողջական նախագիծը պետք է ներկայացվի պայմանագրի կնքման պահից 2.5 ամսվա ընթացքում: Նախագծերը պետք է ներառեն բոլոր գծագրերը, սարքավորումների և նյութերի բնութագրերը, աշխատանքների կազմակերպման մոտեցումներն ու ժամկետները:

Բոլոր տեղադրվող համակարգերը պետք է նախագծված լինեն և տեղադրվեն՝ տեսչական ստուգումը, մաքրումը և սպասարկումը հեշտացնելու համար:

Պայմանագրային աշխատանքների ընթացքում այդ նախագծերի և մասնագրերի ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի ներկայացուցչի հետ, նախքան տվյալ աշխատանքի մեկնարկը: Որևէ վճարում չի կատարվի ցանկացած լրացուցիչ աշխատանքի կամ պայմանագրի որևէ բաղադրիչի փոփոխության համար, առանց նախնական գրավոր համաձայնության:

Կապալառուն պետք է ապահովի և կանգնեցնի բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքային նշանները, ցանկապատումը, նախազգուշացնող նշանները, լուսավորությունը, անվտանգության պատնեշները և այլն, որոնք պահանջվում են հանրության և աշխատողների անվտանգությունը տարածքում ապահովելու համար, համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կապալառուն պետք է ընդգրկի բոլոր առնչվող շինարարական և շինմոնտաժային աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են սարքավորումների ամբողջական տեղադրման համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով. պեղումներ, բետոնալցման աշխատանքներ, լցապատում, գրունտի տոփանում, հիմքային կառույցներ, շենքային փոփոխություններ և վերանորոգում: Գնագոյացումը, այդ աշխատանքների համար նախատեսված նախագծերը և մասնագրերը նույնպես պետք է մանրամասն ներկայացվեն գնառաջարկի մեջ:

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Աշխատանքների իրականացման ընթացքում գոյացող թափոնները պետք է խնամքով և ջանադրաբար հեռացվեն: 

Կապալառուի առաջացրած թափոնների կամ աղբաբեկորների մաքրման համար կրած ցանկացած ծախս գանձվում են կապալառուից:

Կապալառուն պատասխանատու է այն ամենի վերանորոգման և/կամ փոխարինման համար, ինչը կայանի տեղակայման սահմաններում վնասվել էր կապալառուի կամ դրանց ենթակապալառուների կողմից: Նրանք նաև պատասխանատվություն են կրում աշխատանքների ընթացքում առաջացած ցանկացած աղբաբեկորների, թափոնների կամ այլ իրերի մաքրման համար:

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

Պայմանագրի տեխնիկական նախագծման փուլում Կապալառուն պետք է պատրաստի յուրաքանչյուր արևային ՖՎ համակարգի համար ամբողջական Քանակական մասնագրերը Ծավալաթերթերը՝ տեղադրումն իրագործելու համար անհրաժեշտ բոլոր անհատական միավորների մանրամասն նկարագրությամբ: Կապալառուն պետք է ներկայացնի վերանայված և ամբողջականացված Ծավալաթերթերը, ավելացնելով այն կետերը, որոնք համարվում են անհրաժեշտ (եթե այդպիսիք կան) և հեռացնելով այն կետերը, որոնք համարվում են անհարկի (եթե այդպիսիք կան):

Անհատական ​​գները պետք է ցույց տրվեն սարքավորումների բոլոր առանձին կետերի համար, որոնք կազմում են հանրագումարը: Համարվում է, որ միավոր արժեքները պետք է ներառեն բոլոր ուղղակի և անուղղակի ծախսերը: Միավոր արժեքները, աշխատուժը և վրադիր ծախսերը պետք է առանձին-առանձին մանրամասն նկարագրված լինեն՝ յուրաքանչյուր կետի համար ընդհանուր ծախսը հաշվարկելու համար:

Կապալառուն պետք է ներառի կայանների տարեկան շահագործման և սպասարկման մանրամասն ծախսերը:

Կապալառուն թույլ է տալիս, որ Պատվիրատուն պահի/չվճարի աշխատանքների արժեքի 5%-ը աշխատանքներն ավարտելուց հետո 1 տարվա ընթացքում՝ որպես սարքավորումների խափանման կամ անորակ աշխատանքի դիմաց երաշխիք: Եթե այդ ժամանակահատվածում որևէ սարքավորման համար փոխարինում կամ վերանորոգում պահանջվի, ծախսերը պետք է նվազեցվեն պահված գումարից:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ

Համակարգի նախագծումը և արտադրողականության հաշվարկը

Կապալառուն մանրամասն պետք է նկարագրի առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի տոպոլոգիան, բաղադրիչների տեխնիկական բնութագրերը, տարեկան արտադրողականության հաշվարկը, հաշվարկներում կիրառված ենթադրություններն ու նախապայմանները: Այն պետք է ներառի հետևյալը.

· Կայանի տեղակայման վայրում արեգակնային ճառագայթումը, մանրամասնելով Գլոբալ հորիզոնական ճառագայթման և Ուղիղ նորմալ ճառագայթման միջին և ամսական ցուցանիշները

· ՖՎ վահանակների տեխնիկական բնութագրերը

· Մոնտաժային պայմանները, վահանակների թեքվածությունն ու դիրքը

· Տեղադրման համար պահանջվող տարածքը

· համակարգային կորուստները

· Ջերմաստիճանի գործակիցները

· Ամսական և տարեկան արտադրված էներգիան

· Տեսակարար արտադրողականությունը

· Արտադրողականության գործակիցը, Performance ratio (PR):
Նախագծային գծագրերը պետք է հստակ ցուցադրեն մալուխային երթուղիները, տեսակները և չափերը տեղադրման յուրաքանչյուր հատվածի համար: Տեխնիկական բնութագրերը և ստանդարտների հավաստագրերը պետք է տրամադրվեն տեղադրման բոլոր տարրերի համար, այդ թվում` հոսանքի ցուցանիշները, կարճ միացման ցուցանիշները, առավելագույն դիմադրությունները, ռեակտիվային դիմադրությունը, լիակատար դիմադրությունը, հզորությունը/տարողունակությունը, առավելագույն լիցքավորման հոսանքները, դիմադրության նոմինալ բնութագրերը, չեզոք հողանցման մեխանիզմները և մեխանիկական հատկությունները:
Նախագիծը պետք է համաձայնեցնել կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների (տեխնիկական բաժնի) հետ:

Փորձարկում և շահագործման հանձնում

Կապալառուն պետք է փորձարկի և հանձնի յուրաքանչյուր ավարտված գործողություն, ներառյալ համակարգում ներառված սարքավորումների բոլոր անհատական տարրերը, յուրաքանչյուր տարրի համար տրամադրելով փորձարկման հաշվետվություն:

Կապալառուն պետք է տրամադրի փաստացի կառուցվածի գծագրերը (as-built), տեխնիկական բնութագրերը և շահագործման ուղեցույցները:

Մոնիտորինգի համակարգ

Կապալառուն պետք է ապահովի առցանց մոնիտորինգի համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի արևային ՖՎ համակարգի օպերատորին և այլ շահագրգիռ կողմերին, ինչպիսին է Պատվիրատուն, մշտադիտարկել համակարգի արդյունավետությունը: Համակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ հատկանիշներին.

· ՖՎ համակարգի տեխնիկական և ֆինանսական ցուցանիշների լիարժեք տեսանելիություն, ներառյալ ինտերակտիվ գրաֆիկները և կայանի տեղաբաշխվածության մակետը:

· ՖՎ վահանակների, շարքերի և ընդհանուր համակարգի լարման, հոսանքի ուժգնության և հզորության, ինչպես նաև արտադրված, սեփական կարիքների համար սպառված էլեկտրական էներգիայի մասին տվյալներ:

· Կայանի մակարդակում համապարփակ հաշվետվության և վերլուծության գործիքներ, ավտոմատ հաշվետվությունների և հաշվետվությունների արտահանման պլանավորման հնարավորությամ: 

· Համակարգի արդյունավետ կառավարում և ՇՍ /շահագործման ու սպասարկման/ հնարավորությունների բարելավում.

· Համակարգային խնդիրների վերաբերյալ ավտոմատ ծանուցումներ

· Հեռակա կարգով խնդիրների լուծում և իրական ժամանակի ռեժիմով համակարգային տվյալների հասանելիություն և արմատային սկզբնապատճառի ուղղորդված վերլուծություն

· Հեշտ հասանելիություն՝ համակարգչի, սմարթֆոնի կամ պլանշետի միջոցով 

· Անվճար՝ համակարգի ամբողջ կյանքի ընթացքում:

Մոնիտորինգի պլատֆորմի ֆիզիկական դասավորությունը պետք է թույլ տա համակարգի օպերատորին մշտադիտարկել համակարգերը մոդուլային մակարդակում և, կայանի վիրտուալ քարտեզի վրա հստակ սահմանել խնդիրները յուրաքանչյուր մոդուլի ճշգրիտ տեղակայմամբ:

ԲԱԺԻՆ Գ - ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Կապալառուն պետք է արևային համակարգերի անխափան աշխատանքի համար երաշխավորի թերությունների վերացման առնվազն մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ:
Հայտատուն իր գնառաջարկում պետք է ներկայացնի արևային ՖՎ կայանների շահագործման և սպասարկման տարեկան ծախսերը: Կայանի շահագործման և սպասարկման համար կապալառուն կարող է օգտագործել տեղական աշխատուժը:

Այս ժամանակահատվածում ոչ պատշաճ շահագործման, անբավարար սպասարկման կամ վատ անվտանգության միջոցառումների հետևանքով վնասված սարքավորումները փոխարինվում կամ վերանորոգվում են կապալառուի կողմից իր իսկ հաշվին:

Կապալառուն պետք է մանրամասնի աշխատակազմին ներկայացվող բոլոր պահանջները, անվտանգության միջոցառումները, սարքավորումների պլանավորված փոխարինումը, սպասարկման ժամանակացույցը և գործառնական ընթացակարգերը համակարգի ծառայության ժամկետի ողջ ընթացքում:

Յուրաքանչյուր արևային կայանի համար հայտատուն պետք է ներկայացնի առաջարկվող ՖՎ կայանի տարեկան նվազագույն արտադրության ծավալը (կՎտ.ժամ/տարի), և դրա ապահովման երաշխիք (տես ստորև աղյուսակը): 

ՖՎ համակարգերի հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրումից հետո թերությունների վերացման ժամկետում եռամսյակը մեկ կատարել համակարգերի արտադրած էլեկտրական էներգիայի և նախագծով նախատեսված քանակների համեմատում՝ գրավոր տեսքով Պատվիրատուին ներկայացնել տարբերությունների հիմնավորված պատճառները: 

Տեխնիկական անսարքությունների կամ Կապալառուի թույլ տված սխալների պատճառով նախագծով նախատեսվածից քիչ էլեկտրաէներգիա արտադրելու դեպքում, Կապալառուն պետք է իր հաշվին կատարի անհրաժեշտ շտկումները ինչպես նաև Պատվիրատուին փոխհատուցի թերմատակարարված էլեկտրաէներգիայի դիմաց (տվյալ սպառողական խմբի համար սահմանված էլեկտրամատակարարման սակագնի կիրառմամբ): 

Շեղումների համար Կապալառուի պատասխանատու լինելու կամ չլինելու դեպքերը բերված են ստորև և դրա համար փոխհատուցման ձևերը սահմանվում են պայմանագրով։ 

Կապալառուն պատասխանատու է երաշխավորված նվազագույն արտադրությունից շեղումների այն մասի համար, որը ի հայտ է եկել կապալառուի կողմից իրականացվող գործառույթների շրջանակներում տեղի ունեցած թերությունների պատճառով, որոնք են՝

· ոչ արդի և օպտիմալ տեխնիկական լուծումներ,

· անորակ և (կամ) նախագծով ու «նվազագույն տեխնիկական պահանջներ»-ով սահմանված դրույթներին (պահանջներին) չհամապատասխանող ապրանքի ու նյութերի կիրառում,

· թերություններ շինարարության, փորձարկման և գործարկման փուլերում,

· թերություններ շահագործման և սպասարկման փուլում:

Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում բոլոր այն դեպքերում երբ արևային համակարգի թերի աշխատանքը չի առնչվում իր իսկ գործունեության հետ, սակայն վերջինս պատասխանատու է շարունակական վերահսկելով համակարգի աշխատանքը բացահայտել դրա կատարողականի վրա ազդող գործոններն ու այդ մասին զեկուցել պատվիրատուին: Կապալառուի գործունեության շրջանակից դուրս սակայն արևային համակարգի կատարողականի վրա ազդող նմանատիպ գործոններ են՝

· եղանակային իրավիճակներ, որոնք ազդում են արևի ռեսուրսի հասանելիություն վրա, օրինակ՝ տվյալ աշխարհագրական տարածքի համար նորմայից ավելի երկարատև ամպամած, մառախլապատ և (կամ) անձրևային օրեր, ՖՎ վահանակների սառցակալում.

· եղանակային և միջավայրային իրավիճակներ, որոնք ազդում են ՖՎ վահանակների կողմից արևի ռեսուրսը փոխարկելու հնարավորության վրա, օրինակ՝ երկարատև և ծավալուն փոշու առկայություն, ՖՎ վահանակների ու կայանի այլ բաղադրիչների վնասում կարկութի, ուժգին քամու և այլ եղանակային ֆորսմաժոր իրավիճակների պատճառով, նորմայից բարձր ջերմաստիճան կամ ՖՎ վահանակներին ու այլ բաղադրիչներին մոտ գտնվող ջերմային աղբյուրների առկայություն.

· որևէ ֆորսմաժորային իրավիճակ, ինչի արդյունքում վնասվում է ՖՎ համակարգը.

· կողմնակի անձանց կողմից ՖՎ համակարգում կատարված փոփոխություններ, համակարգին հասցված վնասներ. կողմնակի են համարվում կապալառուից բացի բոլոր այլ անձիք, ներառյալ՝ կայանի սեփականատերը. ՖՎ համակարգի շահագործումից մեկ տարի անց, մեկ այլ կողմի հետ շահագործման և սպասարկման պայմանագիր կնքելու դեպքում, ՖՎ համակարգի անխափան և արդյունավետ շահագործման և սպասարկման պատասխանատվությունը փոխանցվում է ծառայություն մատուցողին.

· Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի (ԷԷՀ) հաճախակի և երկարատև անհասանելիություն (անջատումներ) կամ ԷԷՀ որակի ցուցանիշների շեղումների պատճառով արևային ՖՎ համակարգի անջատում, եթե արևային ՖՎ համակարգի շահագործումը դրանց հիմնական պատճառը չէ:
	ՀՈԱԿ-ը
	ՖՎ կայանի դրվածքային հզորությունը, կՎտ
	Կապիտալ ծախսեր /Capex/

ՀՀ դրամ
	Երաշխավորված նվազագույն տարեկան արտադրությունը, կՎտ.ժամ/տարի

	
	
	
	


ՖՎ կայանների շահագործում դրանց գործարկումից հետո մեկ տարի տևողությամբ

Արևային կայանը բաշխման ցանցին միացնելու օրվանից մեկ տարի տևողությամբ, կապալառուն պարտավորվում է շահագործել և սպասարկել տվյալ կայանը: 

Կայանի շահագործման և սպասարկման շրջանակներում Կապալառուն պետք է.

· կազմակերպի ՖՎ համակարգերի հետագա շահագործման և սպասարկման համար ՀՈԱԿ-ի պատասխանատու անձանց ուսուցում

ՖՎ համակարգերի հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրումից հետո պայմանագրով սահմանված մեկ տարվա ընթացքում թերությունների վերացման երաշխիքային ժամկետում յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ իրականացնել համակարգերի աշխատանքի ստուգում և իր հաշվին վերացնել հայտնաբերված թերությունները և Պատվիրատուին ներկայացնի գրավոր հաշվետվություն՝ ներկայացնելով համակարգի աշխատանքի ընդհանուր դրույթների, ինչպես նաև անսարքությունների և դրանց վերացման վերաբերյալ: Շահագործման ընթացքում խնդիրների առաջացման դեպքում, ըստ անհրաժեշտության Կապալառուն պետք է իրականացնի նաև արտահերթ ստուգումներ:
Գծագրեր Կ/Չ
Գնանաշված գործառնությունների ցանկ
Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/1 /17 հատ/

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Գավառի արվեստի դպրոց

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	 N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Գավառի N3 ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Գավառի N7 ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Գավառի N5 ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Սարուխանի N2 ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	7. 
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	Սարուխանի արվեստի դպրոց

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	7. 
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Սարուխանի N1 ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Մուտքի դռան փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Գանձակի ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	7. 
	Մուտքի դռան փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Նորատուս N1 ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Վերին Գետաշենի ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Նորատուսի N2 ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Ներքին Գետաշենի Մշակույթի տուն

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	7. 
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	8. 
	Մուտքի դռան փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Ծովագյուղի ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Աղբերքի Համայնքապետարան

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Արտանիշի Համայնքապետարան

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Ճամբարակի երաժշտական դպրոց

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Վարսեր ՆՈՒՀ

	1. 
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /4 կՎտ/
	
	

	2. 
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3. 
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4. 
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5. 
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	Ընդամենը Լոտ 1-ով՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը Լոտ 1-ով՝
	
	


Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Լոռու մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/2 /17 հատ/
	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Թեղուտի Մշակույթի տուն 

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	1. 
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Վանաձոր N19 ՆՈՒՀ 

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /4 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Աքորի Համայնքապետարան 

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Խնկոյանի Համայնքապետարան

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Գյուլագարակ ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /10 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	Թումանյան քաղաքի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Արմանիսի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Ուրասարի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Ֆիոլետովո համայնքապետարան

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Ուռուտի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Սվերդլովի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Ագարակի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Շահումյանի կրթամարզամշակութային համալիր ՀՈԱԿ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	7․
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Վանաձորի N41 ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Վանաձոր N28 ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Գուգարքի Համայնքապետարան

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	7․
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	8․
	Մուտքի դռան փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Գուգարքի Սպորտ դպրոց

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	Ընդամենը Լոտ 2-ով՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը Լոտ 2-ով՝
	
	


Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Տավուշի մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/3 /17 հատ/
	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Դեբեդավանի համայնքապետարան

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /4 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	


	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Նոյեմբերյանի կոմունալ ծառայություն

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Կոթիի համայնքապետարան

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /4 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Նորաշենի համայնքապետարան

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Աչաջուրի ՆՈՒՀ 

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /4 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	Այրումի Համայնքապետարան

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Իջևանի արվեստի դպրոց

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Արծվաբերդի սպորտ դպրոց

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Իջևանի միջնակարգ երաժշտական դպրոց

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Իջևանի ավանդույթ երաժշտական դպրոց

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Ծաղկահովիտի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Այրումի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Արճիսի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	7․
	Պատուհանների փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Կողբի ՆՈՒՀ N2

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /5 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Նոյեմբերյանի երաժշտական դպրոց

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /3 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	7․
	Մուտքի դռան փոխարինում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	N
	Նկարագրություն
	Արժեքը 

ՀՀ դրամ
	Ավարտման ժամկետը

	Չորաթանի ՆՈՒՀ

	1․
	Առաջարկվող արևային ՖՎ կայանի մանրամասն ինժեներական նախագծում /4 կՎտ/
	
	

	2․
	Արևային ՖՎ կայանի հիմնական մասերի գնում և առաքում տեղամաս
	
	

	3․
	Արևային ՖՎ կայանի կառուցում
	
	

	4․
	Համակարգի փորձարկում և գործարկում
	
	

	5․
	Շահագործման և սպասարկման (O&M) ծառայություններ գործարկումից հետո առաջին 12 ամիսների ընթացքում
	
	

	6․
	Տանիքի ջերմամեկուսացում
	
	

	Ընդամենը՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը՝
	
	

	Ընդամենը Լոտ 3-ով՝
	
	

	ԱԱՀ՝
	
	

	Ընդհանուրը Լոտ 3-ով՝
	
	


VIII բաժին. Պայմանագրի հատուկ պայմաններ
	Ա. Ընդհանուր հարցեր

	ՊԸՊ 1.1 (դ)
	Ֆինանսական հաստատությունը՝ Եվրոպական միության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (ԳԴՀ ՏՀԶՆ) ֆինանսական աջակցությամբ

	ՊԸՊ 1.1 (ժը)
	Պատվիրատու՝ Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Էրեբունի Պլազա, գր․ 414:
Լիազորված ներկայացուցչի անունը` Աստղինե Պասոյան  գործադիր տնօրեն  

	ՊԸՊ 1.1 (իգ)
	Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 7 ամիս աշխատանքների մեկնարկից /2,5 ամիս նախագծային և 4,5 ամիս շինարական աշխատանքների համար/ 

	ՊԸՊ 1.1 (իզ)
	Ծրագրի ղեկավար՝ Նժդեհ Անդրիազյան, Մերի Մամիկոնյան
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Էրեբունի Պլազա, գր․ 414:
Հեռախոս`+374 93 58 08 48;
E-mail: andreas@exergy.am; mary@mamikonian.am;

	ՊԸՊ 1.1 (իը)
	Շինհրապարակը գտնվում է`  
Լոտ 1 - Գեղարքունիքի մարզի համայնքներ;

Լոտ 2 – Լոռու մարզի համայնքներ;

Լոտ 3 -  Տավուշի մարզի համայնքներ;

	ՊԸՊ 1.1 (լա)
	Մեկնարկի օր՝ կլինի նշված մեկնարկի նամակում

	ՊԸՊ 1.1 (լե)
	Աշխատանքների շրջանակն է ․
Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում;
Լոտ1 - Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում; /17 հատ/
Լոտ2 - Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Լոռու մարզում; /17 հատ/
Լոտ3 - Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Տավուշի մարզում; /16 հատ/
Յուրաքանչյուր ՖՎ կայանի իրականացում և տանիքների ջերմամեկուսացում բաղկացած է.

1) տեղանքի հետազոտում,

2) արևային ՖՎ համակարգի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, որոնք պետք է ստանան տեխնիկական փորձաքննության դրական եզրակացություն,

3) տանիքի ջերմամեկուսացման բարելավման համար պարզ և համեմատաբար ցածր ծախսատարությամբ լուծումների մշակում,

4) աջակցություն ՀՈԱԿ-ներին Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր (ՀԷՑ) ՓԲԸ-ից ստանալու արտադրող կայանը բաշխիչ ցանցին միանալու տեխնիկական պայմանները, արևային ՖՎ համակարգի և մոնտաժային բաղադրիչների գնում և տեղափոխում տեղանք,

5) արևային ՖՎ համակարգերի տեղադրում, փորձարկում և ցանցին միացման համար անհրաժեշտ քայլերի կազմակերպում, շահագործման հանձնում,

6) շահագործման աջակցություն և տեխնիկական սպասարկում՝ գործարկելուց հետո մեկ տարի տևողությամբ,

      8) տանիքների ջերմամեկուսացման բարելավման լուծումների իրականացում:

	ՊԸՊ 2.2
	Աշխատանքների ավարտ ըստ բաժինների Յուրաքանչյուր ՀՈԱԿ-ի արևային ՖՎ կայանի և տանիքի ջերմամեկուսացման իրականացման ավարտը ցանկացած Լոտում

	ՊԸՊ 2.3(թ)
	Հետևյալ փաստաթղթերը նույնպես կազմում են Պայմանագրի մասը՝ 
Այդպիսիք չկան

	ՊԸՊ 3.1 
	Պայմանագրի լեզուն՝ Հայերեն
Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները:

	ՊԸՊ 5.1
	Ծրագրի ղեկավարը կարող է փոխանցել իր ցանկացած պարտականություն և պատասխանատվություն:

	ՊԸՊ 8.1
	Այլ կապալառուների ժամանակացույցեր  Չ/Կ

	ՊԸՊ 13.1
	Ապահովագրության և չհատուցվող նվազագույն գումարներն են.

(ա)
Աշխատանքների, Արտադրամասերի և Նյութերի կորուստ կամ վնաս՝ Պայմանագրի գումարի չափով;
(բ)
Սարքավորումների կորուստ կամ վնաս՝ 2,000,000 ՀՀ դրամ;
(գ)
Պայմանագրի հետ կապված Գույքի կորուստ կամ վնաս (բացառությամբ Աշխատանքների, Նյութերի, Արտադրամասերի ու Սարքավորումների)՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ 1 դեպքի համար; դեպքերի թիվը անսահմանափակ:
(դ)
անձնական վնաս կամ մահ՝ 

(i) կապալառուի աշխատողներ՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ:
(ii)     այլ մարդիկ՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ 1 դեպքի համար; դեպքերի թիվը անսահմանափակ:

	ՊԸՊ 14.1
	Տվյալներ Շինհրապարակի մասին՝
ՀՈԱԿ-ի անվանումը, աշխարհագրական դիրքը և տեսակը, պլանավորված ՖՎ հզորությունը (ԿՎտ), տեղադրման տեսակը (տանիքի կամ գետնի վրա տեղադրված), տանիքի բեռի կրող գնահատման առկայության կարգավիճակը և ցանցին միացման տեխնիկական պայմանները, տես՝ VII բաժին Աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ, Տեխնիկական մասնագրեր/նորմեր/ստանդարտներ, Ա. ՀՈԱԿ-ՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՖՎ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԴՐՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

	ՊԸՊ 20.1
	Շինհրապարակի տնօրինման ամսաթվերն են՝ կլինի նշված մեկնարկի նամակում

	ՊԸՊ 24.4
	Հաստատություն, որի ընթացակարգերը կիրառվելու են արբիտրաժի ժամանակ՝ համաձայն սահմանված ՀՀ օրենսդրությանը։ 
Արբիտրաժի վայրը՝ Հայաստանի հանրապետության ցանկացած իրավասու դատարան։
Պայմանագրի կատարման ընթացքում ծագած բոլոր վեճերը պետք է լուծվեն երկկողմ բանակցությունների միջոցով (բարեկամաբար): Եթե ​​կողմերը վեճի շուրջ համաձայնության չեն գալիս, ապա Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած իրավասու դատարանում կիրառելով ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արբիտրաժային ընթացակարգերը:

	Բ. Ժամանակի վերահսկողություն

	ՊԸՊ 26.1
	Կապալառուն պարտավոր է Աշխատանքների ծրագիրը ներկայացնել հաստատմանը Ընդունման նամակը ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում:

	ՊԸՊ 26.3
	Ծրագրի թարմացման հաճախականությունը 28 (քսանութ) օր է:
Թարմացված ծրագրի ուշացման դեպքում պահվում է` 1,0 մլն․ ՀՀԴ

	Գ. Որակի վերահսկողություն

	ՊԸՊ 34.1
	Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանը 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օր է: 

	Դ. Ծախսերի վերահսկում

	ՊԸՊ 44.1
	ՉԻ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ 

	ՊԸՊ 45.1
	Պայմանագրի գինը ենթակա չէ ճշգրտման ՊԸՊ 45 կետի համաձայն: 

	ՊԸՊ 46.1
	Վճարումներից պահվող համամասնությունը՝10% ( տաս) տոկոս

	ՊԸՊ 47.1
	Վնասների փոխհատուցումը ողջ Աշխատանքների համար՝ 0.05% տոկոս յուրաքանչյուր օրվա դիմաց: 

Վնասների փոխհատուցման առավելագույն գումարը ողջ Աշխատանքների համար՝ Պայմանագրի վերջնական գնի 5 (հինգ) տոկոսն է:

	ՊԸՊ 48.1
	Պարգևավճարը ողջ Աշխատանքների համար՝ [Պայմանագրի վերջնական գնի տոկոս] յուրաքանչյուր օրվա դիմաց: Չ/Կ

	ՊԸՊ 49.1
	Կանխավճարի գումարը կկազմի՝ ցանկացած լոտի Պայմանագրի գումարի 20% (քսան) տոկոսը և  կվճարվի 14 (տասնչորս) օրացույցային օրվա ընթացքում՝ Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևով բանկի կողմից թողարկված պատշաճ Կանխավճարի բանկային երաշխիքը ստանալուց հետո:

	ՊԸՊ 50.1
	Կատարման երաշխիքի գումարը պետք է լինի Պայմանագրի գումարի հետևյալ նվազագույն տոկոսի չափով`

(ա)
ցպահանջ երաշխիք՝ 10 (տաս) տոկոս:

	Ե. Պայմանագրի ավարտում

	ՊԸՊ 56.1
	Շահագործման ու պահպանման ձեռնարկները պահանջվում է ներկայացնել մինչև` Կառույցի հանձնում-ընդունումից 10 օր առաջ;
Կատարողական գծագրերը պահանջվում է ներկայացնել մինչև. Կառույցի հանձնում-ընդունումից 10 օր առաջ:

	ՊԸՊ 56.2
	Կատարողական գծագրերը և/կամ շահագործման ու պահպանման ձեռնարկները մինչև ՊԸՊ 58.1 ենթակետում նշված ամսաթիվը չներկայացնելու դեպքում պահվում է Կ/Չ

	ՊԸՊ 57.2 (է)
	Օրերի առավելագույն թիվը՝ 100 (հարյուր) օր

	ՊԸՊ 58.1
	Տոկոսադրույք, որը կիրառվում է չավարտված աշխատանքների արժեքի նկատմամբ և ներկայացնում Պատվիրատուի լրացուցիչ ծախսն Աշխատանքներն ավարտելու համար՝ 10% (տաս) տոկոս:

	Սարքավորումների արտադրողների կողմից Կապալառուին տրված երաշխիքը կփոխանցվի Պատվիրատուին աշխատանքների ավարտից հետո:

	Ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերվող ապրանքները և ծառայությունները ազատված են ԱԱՀ-ից և մաքսատուրքից/մաքսավճարից։ Տես կից փաստաթուղթը։

	Եթե Կապալառուն չի ավարտում շինարարական աշխատանքները մինչև 2025թ․ մարտի 15-ը, ապա վճարումները ստանալու համար Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի Ըստ պահանջի բանկային երաշխիք։


[image: image1.jpg]ey EUROPEAN UNION
: " DELEGATION TO ARMENIA
3
L o Finance, Contracts and Audit

Subject: TaxExemption for EU Funded Projects
Contribution Agreement no ENI/2022/440-895
Title: EU4Energy Efficiency and Renewable Energy in Armenian
Communities
Organisation: Deutshe Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GMBH
Grant Agreement no: 81297609
Grant Recipient: Energy Saving Foundation

Dear Minister,

This is to confirm that the above mentioned Lead Member State organisation is part of the
above-mentioned Contribution Agreement of the European Commission. The total cost of the
project is EUR 2,803,990 out of which EUR 498,887.49 is allocated to the mentioned grant
recipient.

We confirm that all goods and services are to be implemented by the Project's organisation,
partners and their sub-contractors and therefore should be exempted of tax.

I would like to request that all goods and services implemented for this project are granted tax
exemption (VAT & customs duties) in compliance with:

* Atticle 3 of the Framework Agreement between the Republic of Armenia and the
Commission of the European Communities signed on April 3, 2006, stating that “Actions
financed wholly or partly by the Community shall not be subject to taxes and customs
duties or any other charges having equivalent effect”;

= Decree 1112-N of September 23", 2009 and its Annex;

* Decree 445-N of April 30" 2015 and its Annex.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

|/

Joachim DEBOIS
Head of Section

HE Mr Vahan Kerobyan
Minister of Economy of RA
5 M. Mkrtchyan street,
Yerevan 0010, Armenia

Delegation of the European Union to the Republic of Armenia
21 Frik Street, Yorevan 0002, Amenia, Telephone: +(37410) 546494, Fax: + (37410) 546485
E-mail: DELEGATION-ARMENIA-FCAG. YO, B





Հայտերի ներկայացման հրավեր

26 Հուլիսի, 2024թ․
Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ «Փոքր մասշտաբի վերականգնվող էներգիայի և էներգիաարդյունավետության միջոցառումներ հանրային շենքերում և պիլոտային մեկուսացում տնային տնտեսությունների մակարդակում միջոցառում»
ԳՄՀԸ/GIZ դրամաշնորհ No.  81297609
Պայմանագրի անվանումը՝  Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում (3 լոտով);                                                                                                                                             

Մրցութային գործընթացի նույնականացման համարը` ESF/CW/NCB-2024/001
Սույն Մրցութային գործընթացի լոտերի թիվը և համարները`

Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/1

 Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Լոռու մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/2 

Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Տավուշի մարզում; ESF/CW/NCB-2024/001/3
1. Հայաստանի Հանրապետությունը ԳՄՀԸ/GIZ-ից ստացել է դրամաշնորհ է «ԵՄ-ն հայկական համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի համար ծրագիր-Փոքր մասշտաբի վերականգնվող էներգիայի և էներգիաարդյունավետության միջոցառումներ հանրային շենքերում և պիլոտային մեկուսացում տնային տնտեսությունների մակարդակում միջոցառում» ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով, և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել No. GIZ/ESF/CW/NCB-2024/001 պայմանագրի շրջանակներում Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում աշխատանքների վճարումները կատարելու համար:
2. Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամը այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին մրցութային հայտեր ներկայացնել Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծում, տեղադրում, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում, ցակացած Լոտի համար կառուցման աշխատանքների համար: 
3․ Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ հետևյալ հասցեով. Էներգախնայողության Հիմնադրամ, ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան պող., Էրեբունի բինես կենտրոն 4-րդ հարկ, 414 սենյակ, Արթուր Գրիգորյան, էլ. փոստ՝  artgrigoryan@yahoo.com: Մրցույթային փաստաթղթերի մասին հարցերը կարող են պարզաբանվել ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային ժամերի ընթացքում՝ 09.00-ից մինչև 18.00:

4.
Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները մրցութային փաստաթղթերն ամբողջությամբ հայերեն լեզվով կարող են ստանալ գրավոր հայտ ներկայացնելով ստորև նշված հասցեով: Մրցութային փաստաթղթերը կարելի ներբեռնել նաև հետևյալ հղումով՝ https://www.esfarmenia.org/
Որակավորման չափանիշներն են`
· Վերջին երեք տարիների ընթացքում (2021-2023) միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով պետք է կազմի առնվազն՝ Լոտ 1 – 70,0 մլն․ ՀՀ դրամ; Լոտ 2 – 70,0 մլն․ ՀՀ դրամ; Լոտ 3 – 70,0 մլն․ ՀՀ դրամ։

· Մրցույթի մասնակիցը պետք է ցույց տա ֆինանսական միջոցների մատչելիություն կամ առկայություն, ինչպիսիք են իրացվելի ակտիվներ, չգրավադրված անշարժ գույք, վարկային գծեր և այլ ֆինանսական միջոցներ (անկախ պայմանագրային կանխավճարներից), որոնք բավարար են շինարարության ժամանակ կանխիկ դրամի հոսքը բավարարելու համար, և պետք է կազմեն` Լոտ 1 – 8,80 մլն․ ՀՀ դրամ; Լոտ 2 – 8,80 մլն․ ՀՀ դրամ; Լոտ 3 – 8,80 մլն․ ՀՀ դրամ:

· 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մրցութային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետը ընկած ժամանակահատվածում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ-ի անդամ, կառավարման կապալառու կամ ենթակապալառու ունենա նվազագույն թվով ստորև սահմանված նմանատիպ պայմանգրեր, որոնք գոհացուցիչ և էապես ավարտվել են․ 
Երկու պայմանագիր յուրաքանչյուրն առնվազն ՀՈԱԿ-ների կամ օբյեկտների քանակի  կամ ընդհանուր հզորության չափով յուրաքանչյուր Լոտի համար, ընդամենը 3 Լոտերից որոնց մասնակցում է Հայտատուն։ 

3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» 2018թ. «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: 
4. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով ամենաուշը 2024թ. սեպտեմբերի 02-ին ժ. 15:00-ին: Հայտերը չեն կարող ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով: Ուշացված Հայտերը կմերժվեն: Հայտերը հրապարակայնորեն կբացվեն հայտատուների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև բացմանը ներկա գտնվելու բոլոր ցանկացողների ներկայությամբ ներքոնշյալ հասցեով, 2024թ. սեպտեմբերի 02-ին ժ. 15:00-ին: 

5. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով: 

6.  Վերոնշյալ հասցեն է՝
Պատվիրատուն՝ Էներգախնայողության Աջակցության Հիմնադրամ

Լիազորված ներկայացուցիչ՝ տկն․ Աստղինե Պասոյան, Գործադիր տնօրեն
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան պող., Էրեբունի բինես կենտրոն 4-րդ հարկ, 414 սեն․
Հեռ.՝ +374-93 61 16 19; Էլ. փոստ՝  apasoyan@esfarmenia.org

Հարգանքով՝
Աստղինե Պասոյան 
Էներգախնայողության Աջակցության Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն
�Մրցույթի մասնակիցը պետք է օգտագործի համապատասխան ձևը:





�Եթե ամենավերջին ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակաշրջանը 12 ամսից պակաս է՝ սկսած մրցույթի ամսաթվից, անհրաժեշտ է բերել դրա հիմնավորումը:


� Սույն ենթատեքստում ցանկացած գործողություն, որը նպատակ ունի ստանալ ոչ տեղին առավելություն Գնառաջարկման գործընթացի կամ պայմանագրի իրականացման ժամանակ, համարվում է ոչ պատեհ:


� «Մյուս կողմ» վերաբերում է հանրային պաշտոնյային, որը գործում է պայմանագրի գնման կամ կատարման առնչությամբ: Այս առումով ՙհանրային պաշտոնյա՚ ներառում է ԵՄ-ի աշխատակազմը և գնման գործընթացում գնման որոշումներ կայացնող կամ ստուգող կազմակերպությունների աշխատակիցներին: 


� «Կողմ» վերաբերում է պետական պաշտոնյային, «օգուտ» և «պարտականություն» վերաբերում են գնման գործընթացին կամ պայմանագրի կատարմանը, «գործողություն կամ բացթողումը» նպատակ ունի ազդել գնման գործընթացի կամ պայմանագրի կատարման վրա: 


� «Կողմեր» վերաբերում է գնման գործընթացի մասնակիցներին (այդ թվում հանրային պաշտոնյաներ), որոնք փորձում են գները սահմանել արհեստական` ոչ մրցակցային մակարդակի վրա: 


� «Կողմ»-ը վերաբերում է գնման գործընթացի կամ պայմանագրի կատարման մասնակցին:


� Ընկերությունը կամ անհատը կարող են հայտարարվել ոչ իրավասու ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերի շնորհման համար` (i) ԵՄ-ի պատժամիջոցների ընթացակարգերի համաձայն գործի քննության ավարտից հետո, այդ թվում, ի թիվս այլոց` փոխադարձ կասեցում այլ միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ համաձայնեցված կերպով, Խորդախության և կոռուպցիայի համար ԵՄ-ի պատժամիջոցների վարչական կորպորատիվ ընթացակրգերի միջոցով, (ii) ժամանակավոր կասեցման, կամ ընթացքի մեջ գտնվող գործի քննության կապակցությամբ վաղաժամ ժամանակավոր կասեցման արդյունքում: Տես 12 տողատակը և սույ Ուղեցույցների 1 Հավելվածի 8 կետը:


� Նշանակված ենթախորհրդատու, մատակարարող կամ ծառայություններ մատուցող են համարվում նրանք, որոնք (i) ընդգրկված են խորհրդատուի կողմից իր առաջարկում, քանի որ դա ապահովում է կոնկրետ և վճռորոշ փորձ ու տեխնոլոգիական գիտելիքներ, որոնք հաշվի են առնվում հատուկ ծառայությունների մասով խորհրդատուի առաջարկի տեխնիկական գնահատման ժամանակ, (ii) նշանակվել են Փոխառուի կողմից:


� Սույն ենթատեքստում ցանկացած գործողություն, որը նպատակ ունի ստանալ ոչ տեղին առավելություն Գնառաջարկման գործընթացի կամ պայմանագրի իրականացման ժամանակ, համարվում է ոչ պատեհ:


� «Մյուս կողմ» վերաբերում է հանրային պաշտոնյային, որը գործում է պայմանագրի գնման կամ կատարման առնչությամբ: Այս առումով ՙհանրային պաշտոնյա՚ ներառում է ԵՄ-ի աշխատակազմը և գնման գործընթացում գնման որոշումներ կայացնող կամ ստուգող կազմակերպությունների աշխատակիցներին: 


� «Կողմ» վերաբերում է պետական պաշտոնյային, «օգուտ» և «պարտականություն» վերաբերում են գնման գործընթացին կամ պայմանագրի կատարմանը, «գործողություն կամ բացթողումը» նպատակ ունի ազդել գնման գործընթացի կամ պայմանագրի կատարման վրա: 


� «Կողմեր» վերաբերում է գնման գործընթացի մասնակիցներին (այդ թվում հանրային պաշտոնյաներ), որոնք փորձում են գները սահմանել արհեստական` ոչ մրցակցային մակարդակի վրա: 


� «Կողմ»-ը վերաբերում է գնման գործընթացի կամ պայմանագրի կատարման մասնակցին:


� Ընկերությունը կամ անհատը կարող են հայտարարվել ոչ իրավասու ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերի շնորհման համար` (i) ԵՄ-ի պատժամիջոցների ընթացակարգերի համաձայն գործի քննության ավարտից հետո, այդ թվում, ի թիվս այլոց` փոխադարձ կասեցում այլ միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ համաձայնեցված կերպով, Խորդախության և կոռուպցիայի համար ԵՄ-ի խմբի պատժամիջոցների վարչական կորպորատիվ ընթացակրգերի միջոցով, (ii) ժամանակավոր կասեցման, կամ ընթացքի մեջ գտնվող գործի քննության կապակցությամբ վաղաժամ ժամանակավոր կասեցման արդյունքում: Տես 12 տողատակը և սույ Ուղեցույցների 1 Հավելվածի 8 կետը:


� Նշանակված ենթախորհրդատու, մատակարարող կամ ծառայություններ մատուցող են համարվում նրանք, որոնք (i) ընդգրկված են խորհրդատուի կողմից իր առաջարկում, քանի որ դա ապահովում է կոնկրետ և վճռորոշ փորձ ու տեխնոլոգիական գիտելիքներ, որոնք հաշվի են առնվում հատուկ ծառայությունների մասով խորհրդատուի առաջարկի տեխնիկական գնահատման ժամանակ, (ii) նշանակվել են Փոխառուի կողմից:


1Երաշխավորը պետք է նշի Պայմանագրի ընդունված գումարի տոկոսը, որը սահմանված է Ընդունման նամակով` հանած պայմանական գումարները (առկայության դեպքում)` Պայմանագրի արժույթով: 


2 Նշեք ամսաթիվը` 28 օր ավարտման ակնկալվող ամսաթվից հետո ըստ ՊԸՊ 11.9 կետի: Պատվիրատուն պետք է ուշադրություն դարձնի նրա վրա, որ Պայմանագրի ավարտի այս ամսաթվի երկարացման դեպքում պետք է երաշխավորից պահանջի երաշխիքի երկարացում: Պահանջը պետք է ներկայացվի գրավոր` մինչև երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտը: Երաշիքը պատրաստելիս Պատվիրատուն կարող է պարբերության վերջում ավելացնել հետևյալ տեքստը` «Երաշխավորը համաձայն է մեկ անգամ երկարացնել սույն երաշխիքը [վեց ամիսն, մեկ տարի]` Շահառուի կողմից նման խնդրանք գրավոր ստանալու դեպքում: Այդ խնդրանքը կներկայցվի մինչև երաշխիքի վավերության ժամկետի ավարտը»: 





1Երաշավորը պետք է նշի Երաշխիքի գումարը Պայմանագրի արժույթով՝ որը սահմանված է Պայմանագրով: 


2 Նշեք ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը: 


� Չկատարումը՝ Պատվիրատուի որոշմամբ, պետք է ներառի բոլոր այն պայմանագրերը, որտեղ՝ (ա) չկատարումը չէր վիճարկվել կապալռուի կողմից՝ այդ թվում համպատասխան պայմանագրով վեճերի լուծման մեխանիզմի միջոցով, և (բ) պայմանագրեր, որոնց չկատարումը վիճարկվում էր, սակայն որոշումն ամբողջությամբ ընդունվել էր ի վնաս կապալառուի: Չկատարումը չպետք է ներառի պայմանագրեր, որտեղ պատվիրատուների որոշումները չեղյալ էին համարվել վեճերի լուծման մեխանիզմներով: Չկատարումը պետք է հիմնվի ամբողությամբ կարգավորված վեճի կամ դատավեճի ողջ տեղեկատվության վրա: Այսինքն, վեճ կամ դատավեճ, որը լուծվել էր համապատասխան պայմանագրի վեճերի լուծման մեխանիզմով և սպառվել էին Մրցույթի մասնակցի համար մատչելի բողոքարկման բոլոր ատյանները:


� Սույն պահանջը վերաբերում է նաև այն պայմանագրերին, որոնք մրցույթի մասնակիցն իրականացրել է որպես ՀԳ անդամ:


� Մրցույթին մասնակցելու նամակում Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի ճշգրիտ տեղեկատվություն 2015թ. հունվարի 1-ից մինչև  առաջարկների


ներկայացման վերջնաժամկետն ընկած ժամանակաշրջանը իր կողմից իրականացված կամ ընթացիկ պայմանագրերի շրջանակներում վեճերի կամ դատավեճերի մասին: Մրցույթի մասնակցի համ ՀԳ-ի ցանկացած անդամի նկատմամբ դատական/արբիտրաժային վճիռների հետևողական պատմությունը կարող է բերել  Մրցույթի մասնակցի որակազրկմանը:


� Նմանատիպ համարվում է ֆիզիկական ծավալով, բարդության, մեթոդների/տեխնոլոգիաների և/կամ VII բաժնում (Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները) նկարագրված այլ բնութագրերի հիման վրա: Փոքր արժեքով (պահանջով սահմանված արժեքից փոքր արժեքով) մի քանի պայմանագրերի գումարումը ընդհանուր պահանջը բավարարելու համար չի ընդունվում: 


� Պայմանագիրն էապես ավարտված է, եթե իրականացվել է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 80% տոկոսը կամ ավելին:


� Այն պայմանագրերում, որտեղ Մրցույթի մասնակիցը եղել է ՀԳ անդամ կամ ենթակապալռւ, սույն պահանջի կատարումը որոշվում է միայն ընդհանուր արժեքում Մրցույթի մասնակցի կողմից կատարված մասով:


� ՀԳ-ի դեպքում անդամների կողմից ավարտված պայմանագրերի արժեքը չպետք է գումարվի՝ առանձին պայմանագրի նվազագույն արժեքի պահանջի կատարումը որոշելու համար: Հակառակը՝ յուրաքանչյուր անդամի կողմից իրականացված յուրաքանչյուր պայմանագիր պետք է բավարարի առանձին պայմանագրի նվազագույն արժեքին, որը պահանջվում է առանձին կազմակերպությունից: Որպեսզի որոշվի, թե արդյոք ՀԳ-ն համապատասխանում է պայմանագրերի ընդհանուր թվի պայմանին, պետք է գումարվեն միայն բոլոր անդամների կողմից իրականացված պայմանագրերը, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է լինի պահանջվող նվազագույն արժեքին հավասար կամ դրանից ավել: 


� Երկու տարբերակում էլ ջերմամեկուսիչ շերտի տակ պետք է նախատեսվի գոլորշամեկուսիչ թաղանթ (ռուբերոիդ, փայլաթիթեղային կամ պոլիէթիլենային թաղանթ), իսկ վերնամասում գոլորշաթող ջրամեկուսիչ շերտ/թաղանթ։








26

