Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

(Խորհրդատվական ծառայություններ-կազմակերպության ընտրություն)

13 սեպտեմբերի 2024թ․

Երկիր` Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի անվանումը` «Փոքր մասշտաբի վերականգնվող էներգիայի և էներգիաարդյունավետության միջոցառումներ հանրային շենքերում և պիլոտային ջերմամեկուսացում տնային տնտեսությունների մակարդակում միջոցառում»

ԳՄՀԸ/GIZ դրամաշնորհ No.  81297609

Պայմանագրի անվանումը` Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, շահագործման և սպասարկման /Շ և Ս/ և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում (3 լոտով);

Փաթեթի համարը` GIZ/ESF/CS/CQS - 2024/002

Սույն Մրցութային գործընթացի լոտերի թիվը և համարները`

- Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում, GIZ/ESF/CS/CQS - 2024/002/1;

- Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն Հայաստանի Լոռու մարզում, GIZ/ESF/CS/CQS - 2024/002/2;

- Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն Հայաստանի Տավուշի մարզում, GIZ/ESF/CS/CQS - 2024/002/3։

Ում՝

- Հալդի քոնսալթ ՍՊԸ;

- Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամ;

- Պռոշաբերդշին ՍՊԸ;

- Շինսերտիֆիկատ ՍՊԸ;

- Սուֆետ ՍՊԸ

- Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամը ԳՄՀԸ/GIZ-ից ստացել է դրամաշնորհ է «ԵՄ-ն հայկական համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի համար ծրագիր-Փոքր մասշտաբի վերականգնվող էներգիայի և էներգիաարդյունավետության միջոցառումներ հանրային շենքերում և պիլոտային մեկուսացում տնային տնտեսությունների մակարդակում միջոցառում» ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով, և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել No. GIZ/ESF/CS/CQS - 2024/002 պայմանագրի շրջանակներում Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, շահագործման և սպասարկման /Շ և Ս/ և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում խորհրդատվական ծառայությունների վճարումները կատարելու համար:

2․ Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամը այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին մրցութային հայտեր ներկայացնել Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, շահագործման և սպասարկման /Շ և Ս/ և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում, ցանկացած Լոտի աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման համար:

- Սույնով  Էներգախնայողության Աջակցման Հիմնադրամը («Պատվիրատու») հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին («Խորհրդատուներ») ներկայացնել հետաքրքրության հայտեր վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ: Նշված ծառայությունները տրամադրելու նպատակով շահագրգիռ Խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկատվություն պահանջվող որակավորման և համապատասխան փորձի վերաբերյալ (կազմակերպության մասին տեղեկատվություն, նմանատիպ ծառայությունների տրամադրման փորձ/նկարագրություն, տեխնիկական հսկողության իրականացման լիցենզիա, պետական գրանցման վկայական, կազմակերպության կոնտակտային տվյալները և այլն):             Կից՝ Տեխնիկական առաջադրանքը և Խորհրդատուի փորձի ներկայացման աղյուսակը։

- Որակավորման չափանիշներն են՝

- Խորհրդատուի ընդհանուր աշխատանքային փորձը /տարիները/ շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ոլորտում - 10 միավոր;

- Խորհրդատուի ընդհանուր աշխատանքային փորձը /իրականացված պայմանագրերի քանակը/ շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ոլորտում վերջին 5 տարիների ընթացքում – 30 միավոր;

- Վերջին 5 տարիների ընթացքում նմանատիպ պայմանագրերի իրականացում, որոնց շրջանակներում կազմակերպությունը իրականացրել է (բարեհաջող ավարտված) 2 պայմանագիր յուրաքանչյուրն առնվազն ՀՈԱԿ-ների քանակի կամ օբյեկտների քանակի կամ ընդհանուր արևային կայանների հզորության չափով յուրաքանչյուր Լոտի համար, ընդամենը 3 Լոտերից որոնց մասնակցում է Հայտատուն – 60 միավոր:

- Գնումն իրականացվելու է Համաշխարհային Բանկի գնումների ընթացակարգով, «Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» (CQS) մեթոդի կիրառմամբ։

- Խորհրդատու ընկերությունները կարող են համագործակցել միմյանց հետ՝ իրենց որակավորումը բարձրացնելու նպատակով։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է հստակ նշել համագործակցության ձևը՝ Համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն (ՀՁԳ) և/կամ ենթախորհրդատու։ Պայմանագրի ողջ իրականացման ընթացքում ՀՁԳ բոլոր անդամները համապարտ պատասխանատվություն են կրում, եթե վերջիններս ընտրվեն:

- Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ հետևյալ հասցեով. Էներգախնայողության աջակցման Հիմնադրամ, ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան պող., Էրեբունի բիզնես կենտրոն, 4-րդ հարկ, 414 սենյակ, Արթուր Գրիգորյան, հեռ․՝ +37493.376.023, էլ. փոստ՝  info@esfarmenia.org, artgrigoryan@yahoo.com: Մրցութային փաստաթղթերի մասին հարցերը կարող են պարզաբանվել ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային ժամերի ընթացքում՝ 09.00-ից մինչև 18.00:

7․   Հետաքրքրության հայտը պետք է ներկայացվի հայերեն, էլեկտրոնային տարբերակով՝ ստորև նշված հասցեով, ոչ ուշ քան 2024թ-ի սեպտեմբերի 27-ը, ժամը 15։00: Հետաքրքրության հայտում պետք է հստակ նշված լինի Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, շահագործման և սպասարկման /Շ և Ս/ և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում;

GIZ/ESF/CS/CQS - 2024/002

Վերոնշյալ հասցեն է՝

Պատվիրատու՝ Էներգախնայողության Աջակցության Հիմնադրամ

Լիազորված ներկայացուցիչ՝ տկն․ Աստղինե Պասոյան, Գործադիր տնօրեն

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 26/1 Վազգեն Սարգսյան պող., Էրեբունի բինես կենտրոն 4-րդ հարկ, 414 սենյակ

Հեռ.՝ +374-93 61 16 19;

Էլ. փոստ՝ info@esfarmenia.org

Հարգանքով՝

Աստղինե Պասոյան

Գործադիր տնօրեն

Տեխնիկական առաջադրանք

Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, շահագործման և սպասարկման /Շ և Ս/ և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում (3 լոտով)

Ներածություն

Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամը ԳՄՀԸ/GIZ-ից ստացել է դրամաշնորհ «ԵՄ-ն հայկական համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի համար ծրագիր - Փոքր մասշտաբի վերականգնվող էներգիայի և էներգիաարդյունավետության միջոցառումներ հանրային շենքերում և պիլոտային մեկուսացում տնային տնտեսությունների մակարդակում միջոցառում» ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով, և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել No. GIZ/ESF/CS/CQS - 2024/002 պայմանագրի շրջանակներում Հանրային շենքերում արևային ՖՎ կայանների կառուցման և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերման համար՝ ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում:

Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամը այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին մրցութային հայտեր ներկայացնել Համայնքների համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, շահագործման և սպասարկման /Շ և Ս/ և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման համար՝ ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում, ցանկացած Լոտի համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները /Ծառայություններ/ ներառում են` ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում թվով 50 ՀՈԱԿ-ների արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տանիքների վրա արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման, «Շ և Ս» և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն։

ՀՈԱԿ-ների ցանկը, դրանց գտնվելու վայրը (աշխարհագրական կոորդինատները) և ՖՎ կայանների նախատեսվող հզորությունները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1. Ծրագրում ներառված ՀՈԱԿ-ները և նախատեսվող աշխատանքների ծավալը

| հ/հ | Համայնք | Բնակավայր | ՀՈԱԿ | ԱՖԷԿ հզորություն (կՎտ) | Տանիքի ջերմամեկուսացում | Աշխարհագրական կոորդինատներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գեղարքունիքի մարզ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գավառ | Գավառ | Գավառի արվեստի դպրոց | 10 |  | 40.353540, 45.127555 |
| 2 | Գավառ | Գավառ | Գավառ N3 ՆՈՒՀ | 10 | x | 40.357608, 45.135291 |
| 3 | Գավառ | Գավառ | Գավառ N7 ՆՈՒՀ | 10 | x | 40.342593, 45.117475 |
| 4 | Գավառ | Գավառ | Գավառ N5 ՆՈՒՀ | 10 | x | 40.351128, 45.138008 |
| 5 | Գավառ | Սարուխան | Սարուխան N2 ՆՈՒՀ | 5 | x | 40.285124, 45.130187 |
| 6 | Գավառ | Սարուխան | Սարուխան արվեստի դպրոց | 5 | x | 40.285121, 45.130481 |
| 7 | Գավառ | Սարուխան | Սարուխան N1 ՆՈՒՀ | 10 |  | 40.291107, 45.130017 |
| 8 | Գավառ | Գանձակ | Գանձակ ՆՈՒՀ | 10 | x | 40.321967, 45.112474 |
| 9 | Գավառ | Նորատուս | Նորատուս N1 ՆՈՒՀ | 10 | x | 40.372501, 45.174208 |
| 10 | Մարտունի | Վերին Գետաշեն | Վերին Գետաշեն ՆՈՒՀ | 5 | x | 40.127560, 45.246684 |
| 11 | Գավառ | Նորատուս | Նորատուս N2 ՆՈՒՀ | 10 | x | 40.380109, 45.177878 |
| 12 | Մարտունի | Ներքին Գետաշեն | Ներքին Գետաշեն Մշակույթի տուն | 5 | x | 40.143426, 45.274383 |
| 13 | Սևան | Ծովագյուղ | Ծովագյուղ ՆՈՒՀ | 5 | x | 40.629531, 44.958647 |
| 14 | Ճամբարակ | Աղբերք | Աղբերք Համայնքապետարան | 5 | x | 40.532228, 45.277234 |
| 15 | Ճամբարակ | Արտանիշ | Արտանիշ Համայնքապետարան | 5 | x | 40.498330, 45.361997 |
| 16 | Ճամբարակ | Ճամբարակ | Ճամբարակի երաժշտական դպրոց | 3 | x | 40.598348, 45.354361 |
| 17 | Սևան | Վարսեր | Վարսեր ՆՈՒՀ | 4 | x | 40.554858, 44.915199 |
| Լոռու մարզ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ալավերդի | Թեղուտ | Թեղուտ Մշակույթի տուն | 5 | x | 41.113112, 44.848653 |
| 19 | Վանաձոր | Վանաձոր | Վանաձոր N19 ՆՈՒՀ | 4 |  | 40.796886, 44.530064 |
| 20 | Ալավերդի | Աքորի | Աքորի Համայնքապետարան | 3 |  | 41.089998, 44.617250 |
| 21 | Սպիտակ | Խնկոյան | Խնկոյան Համայնքապետարան | 3 |  | 40.839335, 44.021013 |
| 22 | Գյուլագարակ | Գյուլագարակ | Գյուլագարակ ՆՈՒՀ | 10 | x | 40.969012, 44.477284 |
| 23 | Թումանյան | Թումանյան | Թումանյան քաղաքի ՆՈՒՀ | 3 |  | 41.001232, 44.648452 |
| 24 | Ստեփանավան | Արմանիս | Արմանիս ՆՈՒՀ | 5 |  | 41.009440, 44.328685 |
| 25 | Ստեփանավան | Ուրասար | Ուրասար ՆՈՒՀ | 5 |  | 41.016774, 44.290752 |
| 26 | Ֆիոլետովո | Ֆիոլետովո | Ֆիոլետովո համայնքապետարան | 5 | x | 40.724959, 44.716511 |
| 27 | Լոռի Բերդ | Ուռւոտ | Ուռուտ ՆՈՒՀ | 3 |  | 41.068805, 44.395776 |
| 28 | Լոռի Բերդ | Սվերդլով | Սվերդլով ՆՈՒՀ | 3 |  | 41.094318, 44.401122 |
| 29 | Լոռի Բերդ | Ագարակ | Ագարակ ՆՈՒՀ | 3 |  | 41.011048, 44.471596 |
| 30 | Վանաձոր | Շահումյան | Շահումյանի կրթամարզամշակու–թային համալիր | 5 | x | 40.779114, 44.547473 |
| 31 | Վանաձոր | Վանաձոր | Վանաձոր N41 ՆՈՒՀ | 3 | x | 40.810380, 44.470274 |
| 32 | Վանաձոր | Վանաձոր | Վանաձոր N28 ՆՈՒՀ | 5 | x | 40.789826, 44.514080 |
| 33 | Վանաձոր | Գուգարք | Գուգարք Համայնքապետարան | 3 | x | 40.804174, 44.538853 |
| 34 | Վանաձոր | Գուգարք | Գուգարք Սպորտ դպրոց | 3 |  | 40.803789, 44.539505 |
| Տավուշի մարզ |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Նոյեմբերյան | Դեբեդավան | Դեբեդավանի համայնքապետարան | 4 | x | 41.280037, 44.814835 |
| 36 | Նոյեմբերյան | Նոյեմբերյան | Նոյեմբերյանի կոմունալ ծառայու. | 5 | x | 41.174854, 44.994895 |
| 37 | Նոյեմբերյան | Կոթի | Կոթիի համայնքապետարան | 4 | x | 41.132205, 45.127410 |
| 38 | Բերդ | Նորաշեն | Նորաշենի համայնքապետարան | 5 | x | 40.878108, 45.456062 |
| 39 | Իջևան | Աչաջուր | Աչաջուր ՆՈՒՀ | 4 | x | 40.989887, 45.1553814 |
| 40 | Նոյեմբերյան | Այրում | Այրում Համայնքապետարան | 5 |  | 41.189061, 44.900387 |
| 41 | Իջևան | Իջևան | Իջևանի արվեստի դպրոց | 5 | x | 40.877739, 45.144881 |
| 42 | Բերդ | Արծվաբերդ | Արծվաբերդի սպորտ դպրոց | 3 | x | 40.841127, 45.472903 |
| 43 | Իջևան | Իջևան | Իջևանի միջնակարգ երաժշտական դպրոց | 5 |  | 40.877313, 45.144861 |
| 44 | Իջևան | Իջևան | Իջևանի ավանդույթ երաժշտական դպրոց | 5 |  | 40.879059, 45.147536 |
| 45 | Իջևան | Ծաղկավան | Ծաղկահովիտ ՆՈՒՀ | 3 | x | 41.030641, 45.120272 |
| 46 | Նոյեմբերյան | Այրում | Այրում ՆՈՒՀ | 3 | x | 41.188157, 44.903772 |
| 47 | Նոյեմբերյան | Արճիս | Արճիս ՆՈՒՀ | 3 | x | 41.164792, 44.875348 |
| 48 | Նոյեմբերյան | Կողբ | Կողբ ՆՈՒՀ N2 | 5 | x | 41.187632, 44.979580 |
| 49 | Նոյեմբերյան | Նոյեմբերյան | Նոյեմբերյանի երաժշտական դպրոց | 3 |  | 41.171033, 44.995944 |
| 50 | Բերդ | Չորաթան | Չորաթան ՆՈՒՀ | 4 | x | 40.861028, 45.485606 |

Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խորհրդատու կազմակերպության պարտականություններն են.

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը միջոցառումների համալիր է, որն իրականացվում է շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտական ակտի ձևակերպումը և ուղղված է պարզելու իրականացվող աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին, որակի ստանդարտներին, շինարարական նորմերին ու կանոններին, ինչպես նաև կանխելու անորակ շինարարության իրականացումը:

Խորհրդատուն պետք է մատուցի Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ համաձայն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998թ. -ի ապրիլի 28-ի թիվ 44 հրամանով հաստատված «ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱն ՀՐԱՀԱՆԳԻ»։

Հիմնական գործառույթներ՝

- Վերահսկել կապալառուի կողմից համապատասխան կազմակերպությունների հետ ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերի համաձայնեցումը:

- Ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին, ժամանակացույցին:

- Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով կամ գրությամբ:

- Իրականացնել կրող կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով:

- Մասնակցել Պատվերի փոփոխման փաթեթի պատրաստման գործընթացին:

- Շինարարության վարման մատյանում գրանցել իր նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին:

- Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը։

- Հետևել շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցին:

- Չկատարված աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել դրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները:

- Կատարողական ակտերի ստուգում և հաստատում իր մասով:

- Բոլոր տեսակի  կրող կոնստրուկցիաների և թաքնված  աշխատանքների ակտերի կազմումը և հաստատում իր մասով:

- Հետևել աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանմանը։

- Հետևել նախագծային և շինարարական կազմակերպությունների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը:

- Մասնակցել շինարարական կազմակերպություններից սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտների ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:

Աշխատանքների իրականացման ենթադրվող ժամկետը` 7 ամիս /որից 2,5 ամիսը նախագծա-նախահաշվային ծառայություների մատուցման և 4,5 ամիսը աշխատանքերի իրականացման համար/։

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն ստորև նշված պետական լիցենզիաները՝

- ՀՀ Կառավարության ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 43-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 17-ՐԴ ԲԱԺՆԻ 3-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՅԼ ԴԵՊՔԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 2009թ. 2 հուլիսի N 775-Ն որոշման համաձայն «քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության գործունեության լիցենզիա» հետևյալ ներդիրներով՝

  - բնակելի, հասարակական և արտադրական.

  - էներգետիկ:

Որակավորման չափանիշներն են`

- Խորհրդատուի ընդհանուր աշխատանքային փորձը /տարիները/ շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ոլորտում - 10 միավոր;

- Խորհրդատուի ընդհանուր աշխատանքային փորձը /իրականացված պայմանագրերի քանակը/ շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ոլորտում վերջին 5 տարիների /2019-2023թթ/ ընթացքում – 30 միավոր;

- Վերջին 5 տարիների /2019-2023թթ/ ընթացքում նմանատիպ պայմանագրերի իրականացում, որոնց շրջանակներում կազմակերպությունը իրականացրել է (բարեհաջող ավարտված*) 2 պայմանագիր յուրաքանչյուրն առնվազն ՀՈԱԿ-ների քանակի կամ օբյեկտների քանակի կամ ընդհանուր հզորության չափով յուրաքանչյուր Լոտի համար, ընդամենը 3 Լոտերից որոնց մասնակցում է Հայտատուն – 60 միավոր:

* բարեհաջող ավարտված նշանակում է տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցում, առանց թերությունների պատասխանատվության ժամկետը հաշվի առնելու։

Խորհրդատուի փորձը

| Ժամկետները | Առաջադրանքի անվանումը/և հիմնական արդյունքների/արտադրանքի համառոտ նկարագիրը | Պատվիրատուի և առաջադրանքի կատարման երկրի անվանումը | Պայմանագրի մոտավոր ընդհանուր արժեքը / Ձեր ընկերությանը վճարված գումարը | Առաջադրանքի շրջանակներում գործառույթները |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {օրինակ՝ 2019 թ. հունվար —2020 թ. ապրիլ} | {օրինակ՝«............... որակի բարձրացում»՝ մշակվել է ........-ի ռացիոնալացման ամփոփ պլան} | {օրինակ՝...... նախարարություն, երկիր} | {օրինակ՝ 1,5 մլն ՀՀԴ/1,0 մլն ՀՀԴ} | {օրինակ՝ Կոնսորցիումի/ՀՁԳ-ի կազմում առաջատար մասնակից A&B&C} |
| {օրինակ՝ 2022 թ. հունվար-մայիս} | {օրինակ՝ «..... տարածքային վարչակազմին աջակցում»՝ .............. վերաբերյալ ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակում} | {օրինակ՝ ......... քաղաքի վարչակազմ, երկիր} | {օրինակ՝ 2,2 մլն ՀՀԴ/2,2 մլն ՀՀԴ} | {օրինակ՝ միանձնյա խորհրդատու} |

Հետաքրքրության հայտերի գնահատման արդյունքում ամենաբարձր միավորներ հավաքած հայտատուն/հայտատուները ի հավելումն արևային ՖՎ կայանների նախագծման, տեղադրման, շահագործման և սպասարկման /Շ և Ս/ և տանիքների ջերմամեկուսացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման ծառայությունների մասով ներկայացվելիք գնառաջարկի, պետք է գնառաջարկ ներկայացնեն նաև Լոտի/Լոտերի կազմի մեջ մտնող համապատասխան համայնքների դռների և պատուհանների տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության համար։ Համապատասխան համայնքի և ձեր կազմակերպության միջև մինչև 01.03.2025թ․ կարող է կնքվել պայմանագիր դռների և պատուհանների տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության համար ըստ ներկայացված ու հաստատված գնառաջարկի։